**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«10» октября 2018 года № 679-па

с изменениями от:

25 февраля 2019 года № 132 ­– па

15 августа 2019 года № 491 – па

27 августа 2019 года № 519 – па

03 октября 2019 года № 581 – па

12 ноября 2019 года № 707 – па

28 ноября 2019 года № 761 – па

23 декабря 2019 года № 826 – па

19 февраля 2020 года № 90 – па

20 апреля 2020 года № 195 – па

01 сентября 2020 года № 378 – па

12 октября 2020 года № 437 – па

28 октября 2020 года № 476 – па

10 ноября 2020 года № 500 – па

21 декабря 2020 года № 628 – па

30 декабря 2020 года № 675 – па

24 марта 2021 года № 133 – па

21 июня 2021 года № 322–па

11 ноября 2021 года № 555–па

23 декабря 2021 года № 647–па

22 марта 2022 года № 120–па

18 апреля 2022 года № 164–па

27 апреля 2022 года № 175–па

20 июня 2022 года № 280–па

26 декабря 2022 года № 556–па

г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29.12.2016г. № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «10» октября 2018 г. № 679-па

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **-** | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | **-** | Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства) |
| Соисполнители муниципальной программы | **-** |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | **-** |  |
| Цели муниципальной программы | **-** | улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Шенкурского муниципального района архангельской области  [Перечень](consultantplus://offline/ref=E593790F00D13021748943AF623C18E2E14ADE84108936D1B50101902168487E97B097E61E0584AEE4D754ZFeCJ) целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | **-** | проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | **-** | срок реализации муниципальной программы 2019 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования  муниципальной программы | **-** | общий объем финансирования муниципальной программы –  115 778,38759 тыс. рублей:  - средства областного бюджета - 22 113,6573 тыс. рублей:  - средства районного бюджета - 93 664,73029 тыс. рублей: |

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Шенкурского муниципального района Архангельской области и сохранение сети муниципальных дорог.

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности.

В настоящее время социально-экономическое развитие Шенкурского муниципального района во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного развития автомобильных дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Плановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняется исходя из финансовых возможностей.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шенкурского муниципального района является:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах;

- несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения автомобильных дорог современным требованиям.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Шенкурского муниципального района.

На 1 января 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального района составляет:

- находящихся вне границ населенных пунктов- 331,3 км.

- в границах населенных пунктов - 574,7 км.

Средняя ширина проезжей части 3,5-4,5м.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей  
протяженности автомобильных дорог составляет 48,2 км.

ПЕРЕЧЕНЬ

автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Идентификационный номер: | Наименование автодороги: | Протяженность  (км) |
|  | МО «Верхопаденьгское» |  |  |
| 1 | 11258 ОП МР 001 | Наволок - Остахино | 12,000 |
| 2 | 11258 ОП МР 002 | Ивановское - Часовенская | 8,000 |
| 3 | 11258 ОП МР 003 | Купуринская - Киселевская | 4,000 |
| 4 | 11258 ОП МР 004 | Керзеньга - Поташевская | 10,000 |
|  | МО «Ровдинское» |  |  |
| 5 | 11258 ОП МР 005 | Ровдино - Бараковская | 3,000 |
| 6 | 11258 ОП МР 006 | Ровдино - Барановская – Болкачевская-д.Выская гора- подъезд к автомобильной дороге М-8 | 12,000 |
| 7 | 11258 ОП МР 007 | Подъезд к дер. Рудинская от автомо-  бильной дороги М-8 «Холмогоры» | 1,500 |
| 8 | 11258 ОП МР 008 | Ровдино - Кревцовская - Макаровская | 4,000 |
| 9 | 11258 ОП МР 009 | Подъезд от автомобильной дороги М-8 к д.Тырлинская | 4,000 |
| 10 | 11258 ОП МР 010 | Ровдино - Степачевская | 2,000 |
| 11 | 11258 ОП МР 011 | Подъезд к дер. Степачевской от авто-мобильной дороги М-8 «Холмогоры» | 1,000 |
| 12 | 11258 ОП МР 012 | Носовская - Стуковская | 4,000 |
| 13 | 11258 ОП МР 013 | Подъезд от автомобильной дороги М-8- д.. Барановская-д.Забейновская-д.Константиновская | 12,000 |
| 14 | 11258 ОП МР 014 | Ровдино - Акулонаволоцкая | 3,000 |
| 15 | 11258 ОП МР 015 | Никольская - Затуйская - Голенищен-ская | 2,000 |
| 16 | 11258 ОП МР 016 | Запаковская - Желтиковская | 14,000 |
| 17 | 11258 ОП МР 017 | Демидовское - Щебневская | 2,000 |
| 18 | 11258 ОП МР 018 | Подъезд к дер. Камешник от Верхо-  суландской автомобильной дороги | 3,000 |
| 19 | 11258 ОП МР 019 | Подъезд к дер. Запаковская от Верхо-  суландской автомобильной дороги | 5,000 |
| 20 | 11258 ОП МР 020 | Ровдино - Рудинская | 1,500 |
|  | МО «Сюмское» |  |  |
| 21 | 11258 ОП МР 021 | Куликовская - Клемушино | 18,000 |
|  | МО «Тарнянское» |  |  |
| 22 | 11258 ОП МР 022 | Рыбогорская - Уксора | 23,500 |
| 23 | 11258 ОП МР 023 | Рыбогорская - Якуровская | 5,000 |
| 24 | 11258 ОП МР 024 | Рыбогорская - Кульковская | 3,000 |
| 25 | 11258 ОП МР 025 | Рыбогорская - Зуевская | 3,000 |
| 26 | 11258 ОП МР 026 | Рыбогорская - Ивановская | 1,500 |
|  | МО «Усть-Паденьгское» |  |  |
| 27 | 11258 ОП МР 027 | Подъезд к дер. Осиновская от автомо-  бильной дороги М-8 «Холмогоры» | 3,000 |
| 28 | 11258 ОП МР 028 | Подъезд к дер. Горская от автомо-  бильной дороги М-8 «Холмогоры» | 3,000 |
| 29 | 11258 ОП МР 029 | Подъезд к дер.Максимовская от авто-мобильной дороги М-8 «Холмогоры» | 3,000 |
| 30 | 11258 ОП МР 030 | Подъезд к дер. Березник от автомо-  бильной дороги М-8 «Холмогоры» | 1,000 |
| 31 | 11258 ОП МР 031 | Подъезд к реке Вага от автомобиль-ной дороги М-8 «Холмогоры» | 0,500 |
| 32 | 11258 ОП МР 032 | Подъезд к дер. Федунинская от авто-мобильной дороги на Керзеньгу | 3,000 |
|  | МО «Усть-Паденьгское», МО «Тарнянское» |  |  |
| 33 | 11258 ОП МР 033 | Шелашский - Уксора | 51,200 |
|  | МО «Федорогорское» |  |  |
| 34 | 11258 ОП МР 034 | Подъезд к дер. Климово-Заборье | 1,000 |
| 35 | 11258 ОП МР 035 | Смотраковская - Сметанино | 21,000 |
| 36 | 11258 ОП МР 036 | Шенкурск - Бобыкинская | 0,800 |
|  | МО «Шахановское» |  |  |
| 37 | 11258 ОП МР 037 | Шахановка - Стрелка | 8,000 |
|  | МО «Шеговарское» |  |  |
| 38 | 11258 ОП МР 038 | Подъезд к дер. Песенец от автомо-  бильной дороги М-8 «Холмогоры» | 20,000 |
| 39 | 11258 ОП МР 039 | Журавлевская - Стеховская | 8,000 |
| 40 | 11258 ОП МР 040 | Чушевская - Медлеша | 10,000 |
| 41 | 11258 ОП МР 041 | Шеговары - Леушинская | 3,000 |
|  | МО «Ямскогорское» |  |  |
| 42 | 11258 ОП МР 042 | Подъезд к дер. Одинцовская от авто-  мобильной дороги М-8 «Холмогоры» | 0,600 |
| 43 | 11258 ОП МР 043 | Подъезд к дер. Нижнезолотилово от автомобильной дороги М-8 «Холмо-горы» | 1,500 |
| 44 | 11258 ОП МР 044 | Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмо-горы» | 1,500 |
| 45 | 11258 ОП МР 045 | Подъезд к дер. Федьковская от авто-  мобильной дороги М-8 «Холмогоры» | 2,000 |
| 46 | 11258 ОП МР 046 | Одинцовская - Зелениннская | 10,000 |
| 47 | 11258 ОП МР 047 | Подъезд к нефтебазе от автомобиль-  ной дороги М-8 «Холмогоры» | 1,700 |
| 48 | 11258 ОП МР 048 | Красная Горка - Марковская | 3,000 |
| 49 | 11258 ОП МР 049 | Красная Горка - Захаровская | 5,500 |
| 50 | 11258 ОП МР 050 | Одинцовская - Никифоровская | 3,000 |
| 51 | 11258 ОП МР 051 | Никифоровская - Нижнезолотилово | 4,000 |
| **Всего:** | | | **331,300** |

Основной проблемой развития пассажирских перевозок является  
убыточность перевозок. Недостаточный пассажирооборот между поселениями  
сдерживает развитие пассажирских перевозок, поскольку не обеспечивается  
необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков. Кроме того,  
финансовое положение транспортных организаций является недостаточно  
устойчивым в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части  
для ремонта автотранспорта.

Проведение конкурса на выполнение работ, связанных с  
осуществлением регулярных перевозок позволит сохранить сеть существующих  
транспортных маршрутов на территории Шенкурского муниципального района  
и обеспечит более качественное обслуживание пассажиров.

Реализация мероприятия «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» повысит качество услуг пассажирского транспорта и  
их доступность для всех слоев населения и направлена на  
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках,  
обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования  
пассажирского транспорта общего пользования.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Механизм реализации определяет комплекс мер в целях повышения эффективности реализации мероприятий и достижения планируемых результатов.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках полномочий на основании заключенных договоров, соглашений на выполнение работ, услуг.

Реализация мероприятия по организации осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта, разработанного для функционирования маршрута «Шенкурск-Керзеньга», производится путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за счет средств районного бюджета при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Порядок предоставления и расходования субсидий из дорожного фонда МО «Шенкурский муниципальный район» бюджетам муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной деятельности приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной** **программы**

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:

- проведение ежегодных мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляются мероприятия муниципальной программы;

- обеспечение постоянной круглогодичной связи поселений сельской  
местности с районным центром;

- сохранение уровня доступности транспортного обслуживания для всех  
слоев населения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское».

Приложение № 1

к муниципальной программе МО «Шенкурский

муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Ответственный исполнитель – администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2018 год | Значения целевых показателей | | | | |  |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания | % | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | % | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| 4. Доля выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | % | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 5. Количество выполненных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах | ед. | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проведение ежегодных мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств и искусственных сооружений , сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | На основании утвержденных нормативах затрат 1 км автомобильных дорог V категории | Формы федерального статистического наблюдения № 3 ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности администрации Шенкурского муниципального района |
| 1. 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | МК = | МК факт | x 100, где: | | МК план |   МК факт – количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, фактически выполненных в соответствии условиями муниципального контракта;  МК план - общее количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, запланированных на год | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3. Восстановление функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | Ддз=М1/М2\*100 %, где  Ддз- доля снижения потребности в восстановлении функционально-потребительских свойств искусственных сооружений;  М1- количество восстановленных искусственных сооружений;  М2- общее количество искусственных сооружений, подлежащих восстановлению. | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства |
| 4. Доля выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Р= | Рф | x 100, где: | | Рп |   Рф – количество рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок;  Рп - общее количество рейсов, предусмотренных в соответствии с расписанием | Данные первичного учета перевозчика, актов оказанных услуг |
| 5. Количество выполненных рейсов на муниципальных маршрутах | К=Рф/Рп\*100%,  Где  К - количество выполненных рейсов на муниципальных маршрутах;  Кф - количество фактически выполненных рейсов на муниципальных маршрутах в отчетном периоде (на основе данных первичного учета перевозчика)  Кп – количество предусмотренных рейсов по расписанию в отчетном периоде | Данные первичного учета перевозчика, актов оказанных услуг |

Приложение 2

к муниципальной программе МО

«Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения за счет ремонта, капитального ремонта

и содержания »

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники   финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Показатели  результата  реализации мероприятия | Связь с целевыми  показателями и  муниципальной  программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 | \* | \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие  автомобильных дорог пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  Задача - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 1. Обеспечение  бесперебойного  движения  автотранспортных  средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **16 053,87023** | **6293,94473** | **1 194,18284** | **0,00** | 228,61551 | **2 222,154** | **6 114,97315** | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,25 |
| муниципальный бюджет | 12 394,62023 | 6293,94473 | 1 194,18284 | 0,00 | 228,61551 | 2 222,154 | 2 455,72315 |
| 2. Обеспечение  бесперебойного  движения  автотранспортных  средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **10 777,82182** | **2 186,20** | **2 214,600** | **3 438,92 738** | 2 938,09444 | **0,00** | **0,00** | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | П.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 10 777,82182 | 2 186,20 | 2 214,600 | 3 438,92738 | 2 938,09444 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **18 539,11713** | **4 295,998** | **3 561,100** | **3151,43401** | **3 723,40426** | **3 807, 18086** | **0,00** | 2019-2021 гг. Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Шукшина, ул.Левачева г.Шенкурск.  Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна улично-дорожной сети г.Шенкурска(улГагарина,ул.50 лет Октября, ул.Пионерская).  2020г. - Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина,  ул. Ломоносова,  ул..К-Либкнехта  2022-2023гг: мероприятия по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние и выполнение работ в рамках содержания автомобильных дорог | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 14 670,69797 | 1 246,600 | 3 383,000 | 2962,34797 | 3 500,00 | 3 578,75 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 3 868,41916 | 3 049,398 | 178,10 | 189,08604 | 223,40426 | 228,43086 | 0,00 |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения  « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **871,902** | **871,902** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **6 072,89955** | **1 246,600** | **0,00** | **500,72255** | **4 325, 577** | **0,00** | **0,00** | 2019 г.Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на гравийное основание участка автомобильной дороги г.Шенкурск-д.Бобыкинская  2021г. Оказание услуг по ремонту гравийного основания дорожного полотна автомобильной дороги «Окружная дорога» | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1246,600 | 1 246,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| муниципальный бюджет | 4 826,29955 | 0,00 | 0,00 | 500,72255 | 4 325, 577 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.Паспортизация, проектирование автомобильной дороги- «Окружная». | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **34,403** | **34,403** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2019 г. Выполнение работ по технической инвентаризации на автомобильную дорогу «Окружная» - 4,780 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **12,000** | **12,000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2019г.Выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» 0,740 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Разработка проектов содержания и обустройства автомобильных дорог, организации дорожного движения | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **99,990** | **99,990** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Разработка КСОДД | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 99,990 | 99,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.Ремонт переезда через р.Кодима | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **2456,61016** | **1417,343** | **1 039,26716** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 2456,61016 | 1417,343 | 1 039,26716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **11 993,84802** | **152,00** | **3 099,25** | **1 898,553** | **2 279,62424** | **2 227,65504** | **2336,76574** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 11 993,84802 | 152,000 | 3 099,25 | 1 898,553 | 2 279,62424 | 2 227,65504 | 2336,76574 |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **8 414,963** | **110,00** | **2 000,00** | **1 343,103** | **1 615,86** | **1 673,000** | **1673,00** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 8 414,963 | 110,000 | 2 000,000 | 1 343,103 | 1 615,86 | 1 673,000 | 1673,00 |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **7 350,08889** | **97,500** | **1 750,000** | **1 168,10389** | **1 406,735** | **1 463,875** | **1463,875** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 7 350,08889 | 97,500 | 1 750,000 | 1 168,10389 | 1 406,735 | 1 463,875 | 1463,875 |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **4 402,19936** | **75,000** | **1 065,000** | **688,605** | **836,43812** | **843,57812** | **893,57812** | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 4 402,19936 | 75,000 | 1 065,000 | 688,605 | 836,43812 | 843,57812 | 893,57812 |
| 14.Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская»,  МО «Никольское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **998,27024** | **0,00** | **500,000** | **498,27024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия по устранению нарушений требований к содержанию автомобильной дороги | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 998,27024 | 0,00 | 500,00 | 498,27024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.Текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км.автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **2 857,66711** | **0,00** | **2 857,66711** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия по устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения по решению Виноградовского районного суда. | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 2 857,66711 | 0,00 | 2 857,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **2375,000** | **0,00** | **2375,000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Организация транспортного обслуживания населения в муниципальных сообщениях | П.4 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 875,000 | 0,00 | 875,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 1500,000 | 0,00 | 1500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО «Никольское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **3 603,963** | **0,00** | **3 603,963** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 3 603,963 | 0,00 | 3 603,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская  МО «Шеговарское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **567,65934** | **0,00** | **0,00** | **567,65934** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 567,65934 | 0,00 | 0,00 | 567,65934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **80,0** | **60,000** | **60,000** | 0,00 | Выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 60,000 | 60,00 | 0,00 |
| 20.Строительство моста через р.Ледь, д.Журавлевская  МО «Шеговарское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **5 006,69986** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 006, 69986** | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 5 006,69986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,69986 | 0,00 |
| 21.Обследование и испытание мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **98,00** | **0,00** | **98,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | Проведение экспертного обследования на предмет соответствия объемов выполненных работ и оформление паспорта сооружения | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения  « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **4 689,00** | **0,00** | **0,00** | **4 689,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.Согласование с ТУ Росрыболовства | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **97,60** | **0,00** | **0,00** | **97,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **140,00** | **0,00** | **0,00** | **70,00** | **70,00** | **0,00** | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **641,6511** | **0,00** | **0,00** | **641,6511** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 2021 г.-  -Установка дорожного ограждения  - Замена водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 603,15203 | 0,00 | 0,00 | 603,15203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 38,49907 | 0,00 | 0,00 | 38,49907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. Выполнение работ по текущему ремонту мостовых сооружений | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **5 514 ,20648** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 514 ,20648** | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 5 514 ,20648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 ,20648 |
| 27.Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **1328,95730** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1328,95730** | **0,00** | **0,00** | Количество выполненных рейсов в соответствии с соглашением  (140 рейсов) | П 5 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1058,95730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1058,95730 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Работы по оборудованию, содержанию и разборке конструктивных элементов ледовой пешеходной переправы | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **20, 000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20, 000** | **0,00** | **0,00** | Обеспечение пешеходного сообщения через водный объект и подготовка к весеннему ледоходу | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20, 000 | 0,00 | 0,00 |
| 29.Подготовка мостовых сооружений к паводку | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия по защите мостовых сооружений от повреждений льдом | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 60,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.Разработка локальных сметных расчетов | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | Определение стоимости отдельных видов работ, оборудования, затрат по заданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Удаление древесно-кустарниковой растительности вдоль обочин автомобильных дорог | Администрация Шенкурского муниципального района | **Итого** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **450,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **112968,4783** | **115 778,38759** | **16 892,88073** | **25 358,03011** | **18 833,62951** | **19 393,30587** | **17 304,14288** | **17 996,39849** |  |  |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **областной бюджет** | **22 113,6573** | **2 493,20** | **4 258,00** | **3 565,500** | **4 558,95730** | **3578,750** | **3 659,25** |  |  |
|  |  | **муниципальный бюджет** | **93 664,73029** | **14 399,68073** | **21 100,03011** | **15 268,12951** | **14 834,34857** | **13 725,39288** | **14 337,14849** |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования

местного значения за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания»

**Порядок**

**предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов предоставляемых из дорожного фонда муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» бюджетам муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов**

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских поселений на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (далее – иные межбюджетные трансферты).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований городских поселений муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=3DBD30FFD5EE434640A339DC0D8F1E2CC1CB2FE245E581E663C6B081EBE3258CABCDF2067B51496E8176A8554334FF8E30BCD6CE2EBDBFDE177EK) Российской Федерации.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с программными мероприятиями в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» муниципальным образованиям городских поселений. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований городских поселений (далее – бюджет городского поселения) за счет бюджетных ассигнований предусмотренных в дорожном фонде муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между Администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области (далее - Администрация района) и администрацией городского поселения (далее – администрация поселения). При предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений, в которых администрации муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – федерального закона № 131-ФЗ) подписание соглашения осуществляется между Администрацией района и ответственным должностным лицом в органе местного самоуправления муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения.

2) предоставление администрацией поселения отчетности в Администрацию района о финансировании расходов за счет средств бюджетов городских поселений по формам и в сроки, установленные соглашением.

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому поселению, в котором администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной деятельности.

3.1. Заключение соглашения между администрацией района и администрацией поселения, с учетом положений подпункта 1 пункта 3 настоящего порядка, на предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке:

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района;

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района;

3) администрация района готовит проект соглашения и предоставляет в администрацию поселения или должностному лицу для подписания;

4) администрация поселения или должностное лицо в течение 5 рабочих дней рассматривает представленный проект соглашения, при согласии с представленным проектом подписывает его и предоставляет в администрацию района. При несогласии с представленным проектом соглашения и отказом в подписании, администрация поселения или должностное лицо представляет письменное обоснование отказа в подписании в администрацию района.

В случае отсутствия в срок, установленном подпунктом 2 настоящего пункта, заключенного с администрацией поселения соглашения или отказа в подписании представленного в администрацию поселения проекта соглашения, бюджетные ассигнования бюджета района в размере, равном размеру иных межбюджетных трансфертов соответствующему бюджету поселения, подлежат уменьшению путем внесения изменений в решение о бюджете района на соответствующий финансовый год.

Решения об уменьшении бюджетных ассигнований бюджета района на предоставление иных межбюджетных трансфертов не принимаются в случае, если заключение соглашений было своевременно не произведено в силу обстоятельств непреодолимой силы.

4. Администрация района является главным распорядителем бюджетных средств и осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, сформированным на соответствующий финансовый год.

5. Органы местного самоуправления городских поселений отражают суммы иных межбюджетных трансфертов в доходах бюджетов городских поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются органами местного самоуправления городских поселений в расходах бюджета городского поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района), по которым отражаются расходы бюджета района на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. Органы местного самоуправления городского поселения вправе установить необходимую детализацию пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов бюджетов городских поселений, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.

Органы местного самоуправления городских поселений осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.

6. Органы местного самоуправления городских поселений или Администрация района при исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ при перечислении средств организациям, осуществляющим деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, за счет иных межбюджетных трансфертов представляют в органы Федерального казначейства соглашение, указанное в подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка, муниципальные контракты (договоры) и подтверждающие документы на выполненные работы.

7. Органы местного самоуправления городских поселений предоставляют в Администрацию района копии муниципальных контрактов (договоров), подтверждающие документы на выполненные работы и оказание услуг по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов и отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по формам и в сроки, установленные соглашением, указанном в подпункта 1 пункта 3 настоящего Порядка.

Подготовка и предоставления отчетности по муниципальному образованию городскому поселению, в которым администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ, осуществляется структурным подразделением Администрации района ответственным за исполнения полномочий по дорожной деятельности.

8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком и соглашением документов и отчетности несут органы местного самоуправления городских поселений и Администрация района при исполнении полномочий администрации поселения, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ.

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший иные межбюджетные трансферты и органы муниципального финансового контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет района в бесспорном порядке.

11. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.