АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 6 марта 2024 г. № 117-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 26-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году высокой.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 6 марта 2024 г. № 117-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

В 2023 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Пропаганда энергосберегающего поведения.

В рамках данного мероприятия специалистами отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа в учреждения, финансируемые из бюджета Шенкурского муниципального округа, направляются информация и рекомендации в сфере энергосбережения.

1. Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии.

В рамках данного мероприятия специалистами отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа на основании отчётности, предоставляемой организациями, финансируемыми из бюджета Шенкурского муниципального округа, проводится анализ потребления последними объёмов централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, а также понесённых за них затрат.

1. Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск.

В рамках данного мероприятия выполнена замена ветхих участков тепловых сетей от различных котельных г. Шенкурска, общей протяжённостью 1,48 км. в однотрубном исполнении.

1. Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ровдино (бывш. котельной Ровдинского детского дома).

В рамках данного мероприятия выполнена замена ветхих участков тепловых сетей в с. Ровдино, общей протяжённостью 0,7 км. в однотрубном исполнении.

1. Проведение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей г.Шенкурск»

В рамках данного мероприятия проведена государственная экспертиза проектной документации (в части определения достоверности сметной стоимости) по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск» и получено положительное экспертное заключение.

1. Проведение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ровдино (бывшей .котельной Ровдинского детского дома).

В рамках данного мероприятия проведена государственная экспертиза проектной документации (в части определения достоверности сметной стоимости) по объекту: «Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ровдино (бывшей котельной Ровдинского детского дома)» и получено положительное экспертное заключение.

Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 18 626 476 ,78 рублей, из них средства:

– средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» 13 854 435,91 рублей;

– средства областного бюджета 4 340 481,55 рублей;

– средства бюджета округа 431 559,32 рублей;

За отчетный период израсходовано 18 620 680,92 рублей, из них средства:

– средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» 13 854 435,91 рублей;

– областного бюджета ­– 4 340 481,55 рублей;

– бюджета округа – 425 763,46 рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в рамках региональной программы Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)», утверждённой постановлением Правительства Архангельской области от 28.02.2023 года № 181-пп, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа от 20.07.2023 года № 5-МКИ/2023.

В отчетном периоде реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 8 февраля 2023 года № 68-р.

В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2023 году отсутствуют. Целевые показатели муниципальной программы, запланированные на 2023 год достигнуты. Незначительное отклонение в освоении предусмотренных на 2023 год муниципальной программой объёмов финансирования связано с экономией средств бюджета Шенкурского муниципального округа по фактически выполненным подрядчиком работам.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы и вовремя внесенные в нее изменения позволили достичь наибольшее значение итогового показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – 100 баллов.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2023 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» | областной бюджет | бюджет округа |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.Пропаганда энергосберегающего поведения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.2.Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано |
| 1.4. Капитальный ремонт тепловых сетей г. Шенкурск | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 12615 000,00 | 12615 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 9461 000,00 | 9461 000,00 | 2964 000,00 | 2964 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 12615 000,00 |
| 1.5. Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ровдино (бывш. котельной Ровдинского детского дома) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 5863 917,46 | 5858 121,6 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 4393 435,91 | 4393 435,91 | 1376 481,55 | 1376 481,55 | 94 000,00 | 88204,14 | 5858 121,6 |
| 1.6. Проведение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей г.Шенкурск» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 84411,26 | 84411,26 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 11,26 | 84411,26 | 84411,26 |
| 1.7. Проведение государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт тепловых сетей с.Ровдино (бывш.котельной Ровдинского детского дома)» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 63148,06 | 63148,06 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63148,06 | 63148,06 | 63148,06 |
| Всего по муниципальной программе | 18626476,78 | 18620680,92 | 100 | 0,00 | 0,00 | 13854435,91 | 13854435,91 | 4340 481,55 | 4340481,55 | 431559,32 | 425763,46 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2023 год | фактическое, за 2023 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2024 год |
| 2021 год |  2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа» |
| 1.Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 36,7 | 36,7 | 40,15 | 109,4 | 40 | рост показателя выше запланированного связан с заменой ветхих сетей теплоснабжения выше предусмотренного программой |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия  | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 3.Количество полученных заключений государственной экспертизы | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Шенкурского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 баллов |