8

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  11 марта  2025 г. № 141-па

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года       № 6-па, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области п о с т а н о в л я е т:


1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 24 октября 2024 года № 655-па.

2.   Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году высокой.

3.     Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева
	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от 11 марта 2026 г. № 141-р




О Т Ч Е Т 

о реализации в 2025 году муниципальной программы 

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1.1.
В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»  (далее – муниципальная программа) с целью совершенствования нормативно-правовой базы градостроительной  деятельности муниципального образования осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования.
В рамках данного мероприятия в черту населенных пунктов включено два земельных участка:

- земельный участок с кадастровым номером  29:20:042701:208 включен в границы д. Родионовской, ООО «Вакуумные продукты»;
- земельный участок с кадастровым номером  29:20:090601:343 включен в границы д. Власьевская, физическое лицо;

2) Внесение изменений в ЕГРН по границам территориальных зон  и в правила землепользования и застройки.
В рамках данного мероприятия Постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 10.11.2025 г. № 69-п утверждены правила землепользования и застройки Шенкурского муниципального округа Архангельской области. 

1.2.
Для реализации мероприятий муниципальной программы финансовые средства не предусмотрены.
1.3.
Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

1.4.
Реализация мероприятия подпрограммы осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 06 февраля 2025 года      № 71-р. 
В ходе реализации муниципальной программы запланированные мероприятия выполнены.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение запланированных значений одного целевого показателя муниципальной программы.
2. Объемы финансирования и освоения средств 

муниципальной программы 

           
Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы  

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.
Приложение № 1 

к отчету о реализации в 2025 году 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Объем финансирования муниципальной  программы, рублей

	
	
	всего
	в том числе по источникам
	освоено

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет округа
	внебюджетные источники
	

	
	
	план на год
	кассовые расходы
	%
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.1. Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования
	Отдел строительства и архитектуры администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области 
	0,00
	0,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано.

	1.2. Внесение изменений в ЕГРН по границам территориальных зон  и в правила землепользования и застройки
	Отдел строительства и архитектуры администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	0,00
	0,00
	100
	0,00


	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	мероприятие не требует финансовых затрат. Реализовано.

	Всего по муниципальной программе
	0,00
	0,00
	100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Х


Приложение № 2 

к отчету о реализации в 2025 году 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения 

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области  
	Наименование целевого показателя
	Исполнитель
	Единица

 измерения
	Значения целевого показателя
	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя  от планового значения целевого показателя 

	
	
	
	фактические за 2 года, предшествующие отчетному году
	плановое, на 2025 год
	фактическое, за 2025 год
	степень

 достижения

 планового

 значения

 целевого

 показателя, %
	плановое на 

2026 год
	

	
	
	
	2023 год


	2024 год
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

	1. Количество земельных участков включенных в черту населенного пункта
	отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	единиц
	-
	-
	2
	2
	100
	2
	

	2. Количество земельных участков включенных в рекреационную зону
	отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	единиц


	-

	-

	2

	2

	100

	2

	

	3. Количество земельных участков переведенных из зоны сельскохозяйственного назначения в зону промышленности
	отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	единиц


	-
	-
	1
	0
	0
	1
	отсутствие необходимости перевода земельных участков переведенных из зоны сельскохозяйственного назначения в зону промышленности

	4. Количество территориальных зон, по которым внесены изменения в ЕГРН и ПЗЗ
	отдел архитектуры и строительства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области
	единиц


	-
	-
	2
	2
	100
	2
	


Приложение №3 

к отчету о реализации в 2025 году 

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа 

Архангельской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие строительства и архитектуры в Шенкурском муниципальном округе» 
	Показатели
	Порядок расчета показателей
	Диапазон оценки
	Значение показателя (Zj)
	Вес показателя (uj)
	Итоговая оценка (Zj x uj)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде
	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий 
	от 0 до 1
	1
	30
	30
	

	2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе 
	Среднее арифметическое значение степени достижения  целевых показателей муниципальной программы
	от 0 до 1
	0,8
	50
	40
	

	3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде
	Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой 
	от 0 до 1
	1
	20
	20
	

	Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 90 баллов


