**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования»**

**Шенкурский муниципальный район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «\_\_\_\_» октября 2017 г. № \_\_\_\_\_ -па

г. Шенкурск

**Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы»**

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы) (в редакции от 14 марта 2017 года № 113-пп), Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава МО

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»

от «\_\_\_\_» октября 2017 г. №\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**МО «Шенкурский муниципальный район»**

**«Формирование современной городской среды**

**МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год» (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной программы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения;- совершенствование архитектурно - художественного облика города;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район», а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы 15345,66 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1605,3 тыс. рублей;средства областного бюджета – 2395,045 тыс. рублей;средства местного бюджета поселения – 1345,315 тыс. рублей. |

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Для достижения этой цели необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству, прежде всего дворовых территории многоквартирных домов, так как дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы, от уровня развития которой зависит качество жизни населения.

Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства, а некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, это работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год».

Реализация муниципальной программы осуществляется по трем направлениям:

 - благоустройство дворовых территорий муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»;

 - благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

 - благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**описание основных проблем**

 Шенкурский муниципальный район расположен в южной части Архангельской области, площадь его территории— 13 285 га или 1,9 % территории области. [В](https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%92-2940.html) состав муниципального образования входят город Шенкурск и 253 сельских, населенных пункта, которые образуют 8 сельских и 1 городское поселение. Граничит с Няндомским, Плесецким, Виноградовским, Верхнетоемским, Устьянским, Вельским муниципальным районами. Ше́нкурск  является [административным центр](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)ом [Шенкурского муниципального района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), а также является административным центром для муниципальных образований.

Площадь территории МО «Шенкурское » составляет 1860,5 га (0,14% от общей площади Шенкурского района).

Численность населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 01 января 2017 года 12759 человек.

Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск. С областным центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге федерального значения М-8 Москва–Архангельск, расположенной в 5 км. от города.

Город Шенкурск – это город, сохранивший свою самобытность, уникальность, историческую планировку, которую необходимо сохранить.

Жилой фонд МО «Шенкурское» в основном представлен одно- и двухэтажными домами деревянной застройки. Всего насчитывается 898 домов общей площадью 148,8 тыс. кв. м., из них 326 многоквартирные общей площадью 102,1 тыс. кв. м. Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов введена в эксплуатацию до 1990 года. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть покрытия территорий дворов и внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как с момента массовой застройки города не проводились мероприятия по ремонту, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

|  |
| --- |
| Текущее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |
|  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| Дворовые территории многоквартирных домов |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед.  | 312 |
| 2 | Общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 2513 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | Га  | 29,9 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед.  | 1 |
| 4.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед.  | 0 |
| 5 | Количество населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | человек | 25 |
| 5.1 | из них проживающего в многоквартирных домах с дворовыми территориями, благоустроенными в период 2014-2016 годы | человек | 0 |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Га  | 0,2 |
| 6.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га  | 0 |
| 7 | Расходы, понесенные на благоустройство дворовых территорий | тыс. рублей | 120 |
| 7.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |
| Территории общего пользования |
| 8 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 9 |
| 9 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | Га  | 15,345 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 0 |
| 10.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед.  | 0 |
| 11 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га  | 0 |
| 11.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га  | 0 |
| 12 | Расходы, понесенные на благоустройство территорий общего пользования | тыс. рублей | 0 |
| 12.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |

Важнейшей задачей администрации муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения района, для достижения которой необходимо провести целенаправленную работу по следующим направлениям:

- ремонт покрытия дворовых территорий, в том числе отсыпка территорий дворов многоквартирных домов и внутридворовых проездов, обустройство мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам городского поселения;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство, ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

 Места массового отдыха горожан: набережная, площадь, скверы для любого города это его лицо и излюбленное место прогулок горожан и гостей города, проведения праздников, гуляний.

На сегодняшний день в городском поселении отсутствуют благоустроенные места для массового отдыха жителей. Практически 100% территории нуждается в реконструкции и благоустройстве.

За последние три года в рамках бюджетных средств (в связи с их ограниченностью) проведены незначительные работы по благоустройству территории общего пользования: частичный ремонт деревянных тротуаров по улицам города, установка дополнительных и замена существующих светильников уличного освещение, ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельных улиц.

Благоустройство необходимо провести на площади Победы (улица Мира): асфальтирование, установка бордюрного камня, ремонт памятника В.И. Ленину, постамента памятника, освещение, озеленение.

Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20 века, не ремонтировались с момента строительства и требуют полной реконструкции.

 Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни небольших провинциальных городков. Городские парки и скверы — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.

 Городской парк в г. Шенкурске требует выкорчевки, омоложения деревьев и кустарников, организации освещения, асфальтирования площадок и дорожек, установки малых архитектурных форм. Парк необходимо сделать центром семейного отдыха. На момент составления программы парк неблагоустроен и требует значительных финансовых вложений. Необходимо создание прогулочной зоны, организация системы дорожек, установка скамеек, ремонт и модернизация сцены, организация освещения парка.

За последние годы в связи с отсутствием в бюджетах муниципальных образований поселений финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по благоустройству, проводились благодаря участию граждан и организаций города: проведение субботников, посадка деревьев, кустарников, цветов, омоложение зеленых насаждений.

В сквере у парка Победы, где проходят основные городские массовые мероприятия, проведены работы по разбивке клумб и цветников, спилены старых тополя и березы, а на их место высажены новые деревья. Население принимало участие в благоустройстве своим инвентарем и посадочным материалом. В дальнейшем требуется разбить и заасфальтировать дорожки сквера и провести еще ряд мероприятий для создания более комфортных условий отдыха горожан и гостей города.

В сквере им. М.В. Ломоносова в центре города Шенкурска, силами и средствами индивидуального предпринимателя проводится озеленение, установка малых архитектурных форм, обустройство клумб, горок, рабаток, подстрижка кустов и травы. Сквер является историческим центром города и излюбленным местом посещения горожан и гостей. Для привлечения большего числа гостей требуется продолжить дальнейшую работу по обустройству территории сквера. В частности требуется ремонт покрытия центральной аллеи, водоотводной канавы, памятника им. Ломоносову, системы дорожек, клумб, рабаток, зеленые насаждения (кустарниковые, хвойные, папоротниковые), призванных внести элементы красоты, уюта и гармонии в объект, установка театральной тумбы, фонарей освещения .

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей и гостей города.

Одним из приоритетов реализации муниципальной программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы. Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей муниципальной программы цели.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация МО «Шенкурский муниципальный район». Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.

Муниципальная программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» предоставляются в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018-2022 годах.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель разрабатывает муниципальные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования муниципальной программы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении субсидии.

 Муниципальной программой предусмотрена реализация трех направлений:

 1) благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

 2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

 3) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

 Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 3.

 Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству в 2018-2022 году приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

 Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 12 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 7 к муниципальной программе.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с п.11 абзац е), ж) постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий - приложение № 8 к Программе.

 Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

 Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 год, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 10 к муниципальной программе.

 Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового отдыха населения, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий - необходимость производить их с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 год за счет средств муниципального районного бюджета приведено в приложении № 2.

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование работ по осуществлению мероприятий муниципальной программы осуществляется путём размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через ответственного исполнителя муниципальной программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

 Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

 Сроки реализации мероприятий муниципальной программы указаны в приложение № 6.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

 Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район».

Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

 - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

 - сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

 - улучшение экологической обстановки муниципального образования;

 - формирование положительного имиджа МО «Шенкурский муниципальный район».

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 1185-па от 29.12.2017.

Приложение № 1

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

Ответственный исполнитель \_ администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый 2016 год | Оценочный 2017 год | Прогнозные |
| 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | ед. | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий  |
| 2.1. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД |  Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Информация производственного отдела администрации |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий |  Количество благоустроенных общественных территорий | Информация производственного отдела администрации |

Приложение № 2

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация МО «Шенкурский муниципальный район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы муниципального районного бюджета, тыс. рублей |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  | «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год» | всего  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Источникфинансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показателирезультатареализациимероприятияпо годам |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурский муниципальный район»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 9873,13 | 1966,626 | 1966,626 | 1966,626 | 1966,626 | 1966,626 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 7401,665 | 1480,333 | 1480,333 | 1480,333 | 1480,333 | 1480,333 |
| областной бюджет  | 1537,545 | 307,509 | 307,509 | 307,509 | 307,509 | 307,509 |
| муниципальный бюджет: районный поселения  |  -893,92 | -178,784 | -178,784 | -178,784 | -178,784 | -178,784 |
| внебюджетные средства  | - | - | - | - | - | - |
| 2. Благоустройство общественной территории МО «Шенкурский муниципальный район»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 4916,56 | 983,312 | 983,312 | 983,312 | 983,312 | 983,312 | Выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, площадей благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3700,83 | 740,166 | 740,166 | 740,166 | 740,166 | 740,166 |
| областной бюджет  | 768,77 | 153,754 | 153,754 | 153,754 | 153,754 | 153,754 |
| муниципальный бюджет: районный поселения  | -446,96 | -89,392 | -89,392 | -89,392 | -89,392 | -89,392 |
| внебюджетные средства  | - |  |  |  |  |  |
| 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого  | 595,970 | 119,194 | 119,194 | 119,194 | 119,194 | 119,194 | Выполнение работ по комплексному благоустройству мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район. |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 502,805 | 100,561 | 100,561 | 100,561 | 100,561 | 100,561 |
| областной бюджет  | 88,73 | 17,746 | 17,746 | 17,746 | 17,746 | 17,746 |
| муниципальный бюджет: районный поселения  | -4,435 | -0,887 | -0,887 | -0,887 | -0,887 | -0,887 |
| внебюджетные средства  | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе  |
|  |  | итого  | 15345,66 | 3069,132 | 3069,132 | 3069,132 | 3069,132 | 3069,132 |  |
| в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 11605,3 | 2321,06 | 2321,06 | 2321,06 | 2321,06 | 2321,06 |  |
| областной бюджет  | 2395,045 | 479,009 | 479,009 | 479,009 | 479,009 | 479,009 |  |
| муниципальный бюджет: районный поселения  | -1345,315 | -269,063 | -269,063 | -269,063 | -269,063 | -269,063 |  |
| внебюджетные средства  | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории,которых подлежат благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта дворовой территории |
| 1 |  |
|  |  |
|  |  |

 |

\* Окончательный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, будет сформирован после завершения инвентаризации дворов и проведения отбора дворовых территорий.

Приложение №5

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

Перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месторасположение общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий (тыс. руб) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\* Окончательный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, будет сформирован после завершения инвентаризации.

Приложение № 6

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

План реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год» | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2018-2022 год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий у многоквартирных домов  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство общественной территории МО «Шенкурский муниципальный район»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |

Приложение № 7

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни**

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением индекса СМР для Архангельской области, действующих в данный период.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве для районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

 Нормативная стоимость работ составляет:

- по минимальному перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ  | Единица измерения  | Сумма на ед. изм.,не более, тыс. рублей |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и подъезда к дворовой территории  | 1 м2  | 3,4  |
| 2 | Установка скамеек  | шт  | 18,0  |
| 3 | Установка урн  | шт  | 8,0  |
| 4 | Обеспечение освещения дворовых территорий  | 1 светильник  | 21,0  |

- по дополнительному перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ  | единица измерения  | сумма на ед. изм., не более, тыс. рублей  |
| 1 | проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 м2  | 3,4  |
| 2 | обустройство тротуаров, мостовых, (в том числе тротуарной плиткой) | 1 м2  | 4,2  |
| 3 | установка бордюрных камней  | м  | 1,4  |
| 4 | установка песочниц  | шт  | 39,2  |
| 5 | установка качелей  | шт  | 39,2  |
| 6 | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) | 1 м2  | 4,3  |
| 7 | освещение детской и спортивной площадок  | м  | 2,6  |
| 8.1 | оборудование детской (игровой) площадки  | площадка  | 560,0  |
| 8.2 | оборудование спортивной площадки  | площадка  | 330,0  |
| 9 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | территория МКД  | 500,0  |
| 10 | газонные ограждения, ограждения для клумб | территория МКД  | 500,0  |
| 11 | обрезка деревьев и кустарников | территория МКД  | 500,0  |
| 12 | уборка сухостойных деревьев | территория МКД  | 500,0  |
| 13 | демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) | постройка  | 150,0  |
| 14 | строительство сараев | постройка  | 180,0  |
| 15 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров - мусоросборников | площадка  | 150,0  |
| 16 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, ПГС  | 1 м2  | 1,3  |
| 17 | устройство площадок для выгула животных  | 1 м2  | 1,1  |
| 18 | устройство велопарковок  | шт  | 40,0  |
|  | Оборудование площадки отдыха | 1 шт. | 29,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ремонт качелей | 1 шт. | 2875,04 |
| 20 | Устройство декоративных ограждений для цветников | 1 м2 | 1904,95 |
| 21 | Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных | 1 м2 | 952,88 |
| 22 | Малые архитектурные формы |  |  |
| 22.1 | Вешала для сушки белья | 1 шт | 4211,48 |
| 22.2 | Вешала для ковров | 1 шт | 11443,80 |

Приложение № 8

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых**

**на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

**1.Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в рамках муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика, администратора доходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация).

4. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает администрация в органах казначейства.

5. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

6. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

7. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

8. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

9. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

12. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

15. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

16. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

17. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом по финансам и экономике администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 9

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

**ПОРЯДОК**

**и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 10

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемой в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», включенных в муниципальную программу (далее – Порядок).

2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

 3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается производственным отделом администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - уполномоченный орган).

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории:

а) Текстовая часть - пояснительная записка.

б) Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:

- площадь территории благоустройства;

- площади площадок дворового благоустройства;

- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;

- площадь проездов;

- площадь озеленения;

- площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей;

- иные показатели.

в) Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:

- новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;

- новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;

- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки (ов) временного хранения личного автотранспорта жителей;

- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

- места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного освещения;

- площадки для выгула животных;

- размещение носителей информации (при необходимости);

- устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);

- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).

г) Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.

д) Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.

е) Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.

ж) Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

з) 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).

и) Иные схемы, чертежи при необходимости.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган направляет дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

10. На основании решения общественной муниципальной комиссии дизайн-проект утверждается постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Приложение № 11

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** http://www.berniki.ru/upload/medialibrary/ee0/sdf_1.jpg
 |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**
 |
|  | Размер 690х335х310 мм.  Мощность 100 Вт. Пластиковый корпус, защитное стекло  |
| 1. **Установка скамеек**
 |
|  | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: |  Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм. |

 |
|  | **Скамья без спинки**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;Ширина - 385 мм;Высота - 660 мм. |
|  |  |

 |
|  | **Скамья со спинкой**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;Ширина - 770 мм;Высота - 975 мм. |

 |
| 1. **Установка урн**
 |
|  | * **Урна металлическая**
* **«Деревянный декор»**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 665мм;Ширина - 420 мм;Объем: 10 л |

 |
|  | **Урна для мусора**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 540 мШирина – 400 ммОбъем: 20 л |

 |
|  | **Урна уличная**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 570 мм;Ширина - 480 мм;Объем: 40 л |

 |

Приложение № 12

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

 «Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 год»

**Перечень**

**дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

 **многоквартирных домов**

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.
19. Иные виды работ