Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­19» января 2022 г. № 21р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское»**

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019 – 2021 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от 26.10.2018 г. № 726 – па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области приступить к реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от 19.10.2021 г. № 503 – па.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

от «19» января 2022 года № 21р

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское»**

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726 – па (далее - муниципальная программа) подпрограммы не предусмотрены.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание УДС (ежегодная механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков; профилирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием);

- оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц города Шенкурска;

- укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети г.Шенкурска (укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС районного центра г. Шенкурск на участке по ул. Луначарского. Восстановление, исправление, выравнивание профиля гравийного основания дорожного полотна улично-дорожной сети г. Шенкурска с добавлением нового материала на участке дороги по ул. Пластинина);

- переустройство инженерных коммуникаций (линий электропередачи) (восстановление уличного освещения улично-дорожной сети г. Шенкурска на участке по ул. Луначарского, ул. Мира, кв. Сосновый);

- экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ (проведение проверки достоверности определения сметной стоимости);

- ремонт автодороги общего пользования местного значения в границах МО «Шенкурское» (работы по устройству (укладке) асфальтобетонного покрытия по ул. К. Либкнехта УДС г. Шенкурска);

- приобретение краски для нанесения дорожной разметки (ежегодное нанесение дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 4,5км. на перекрестках улиц Ленина-К.Либкнехта, К.Либкнехта-Кудрявцева, К.Либкнехта-Ломоносова, Ломоносова-Мира, Ломоносова-Красноармейская, Красноармейская-Кудрявцева, Кудрявцева-Мира, Кудрявцева-50лет Октября);

- приобретение недостающих знаков дорожного движения (ежегодная установка, замена знаков дорожного движения на перекрестках и улично-дорожной сети); - оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов;

- приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;

- оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично - дорожной сети г. Шенкурска;

- замена водопропускных труб (устройство водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами).

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 16620,45206 тыс. рублей в том числе:

- средства областного бюджета – 12435,031тыс. рублей;

- средства бюджета поселения – 3829,97335 тыс. рублей;

- средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 355,44771 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в сроки, установленные планом реализации муниципальной программы.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 93,6 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» | | бюджет поселения | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Содержание УДС | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1100,02562 | 844,01935 | 78 | 0,0 | 0,0 | 227,15203 | 227,15203 | 14,49907 | 14,49907 | 858,37452 | 602,36825 | 844,01935 |
| 1.2. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 503,95566 | 503,95385 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,95566 | 503,95385 | 503,95385 |
| 1.4.Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично- дорожной сети г. Шенкурска | Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район» | 2480,53975 | 2480,53975 | 100 | 0,0 | 0,0 | 2331,70737 | 2331,70737 | 148,83238 | 148,83238 | 0,0 | 0,0 | 2480,53975 |
| 1.5.Переустройство инжененрных коммуникаций (линий электропередачи) | Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район» | 598,89426 | 598,89426 | 100 | 0,0 | 0,0 | 562,9606 | 562,9606 | 35,93366 | 35,93366 | 0,0 | 0,0 | 598,89426 |
| 1.7.Экспертиза проектов сметных расчетов стоимости работ | Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район» | 72,0 | 60,0 | 83 | 0,0 | 0,0 | 67,68 | 56,400 | 4,320 | 3,600 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 1.8. Ремонт дороги общего пользования местного значения в границах МО «Шенкурское» | Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район» | 10559,031 | 10559,03071 | 100 | 0,0 | 0,0 | 8869,531 | 8869,53076 | 0,0 | 0,0 | 1689,5 | 1689,49995 | 10559,03071 |
| 2.1 Приобретение краски для нанесения дорожной разметки | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 77,610 | 77,610 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,610 | 77,610 | 77,610 |
| 2.3 Приобретение недостающих знаков дорожного движения | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 72,77888 | 72,77888 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,77888 | 72,77888 | 72,77888 |
| 2.4. Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 725,23260 | 725,22755 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,8626 | 127,8626 | 597,37 | 597,36495 | 725,22755 |
| 2.6. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 4,175 | 4,175 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,175 | 4,175 | 4,175 |
| 2.7. Оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично - дорожной сети г. Шенкурска | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 26,20929 | 26,20929 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,20929 | 26,20929 | 26,20929 |
| 2.9. Замена водопропускных труб | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 400,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 376,0 | 376,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Итого по муниципальной программе | | 16620,45206 | 16352,43864 | 98 | 0,0 | 0,0 | 12435,031 | 12423,75076 | 355,44771 | 354,72771 | 3829,97335 | 3573,96017 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 года | | | | | | |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | процентов | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2.Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процентов | 0,9 | 0,9 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска барьерными ограждениями. | процентов | 0,9 | 0,9 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,98 | 20 | 19,6 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 93,6 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |