|  | Информационный бюллетень «Шенкурский муниципальный вестник» № 8 (86) « 18 » марта 2015 года |
| --- | --- |
| Учредитель- администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |

Содержание номера:

| 1. Распоряжение администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18 марта 2015 года № 88-р «Об утверждении годового отчета об исполнении в 2014 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы» | Стр. 2 - 15 |
| --- | --- |
| 2. Постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18 марта 2015 года № 200-па «О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 декабря 2008 года № 488 «О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» | Стр. 16 |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«18» марта 2015 года  № 88 р

г. Шенкурск

Об утверждении годового отчета об исполнении в 2014 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 28  Порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», утвержденного постановлением от 23 июля 2013 года № 490-па,  рассмотрев отчет отдела архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы об исполнении муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район»  от 02 октября 2013 года № 702-па (далее – программа):

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы на 2014-2017 годы" за 2014 год.

2. Отделу архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы продолжить реализацию мероприятий программы.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» В.В. Парфенова.

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                       В.В.Парфенов

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

# МО «Шенкурский муниципальный район»

# от «18» марта 2015 года № 88 р

# Приложение N 6

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной

программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы на 2014-2017 годы"

за 2014 год

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района».

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также мероприятий по обеспечению жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов из федерального и областного бюджетов предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461 -пп.

На 2014 год объем финансирования по мероприятиям подпрограммы составляет:

а) Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности    - 1840,5 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 1000,5 тыс. рублей;

- областного бюджета – 690,0 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 150,0 тыс. рублей.

б) Строительство и  приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности - 1053,25 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 500,3 тыс. рублей;

- областного бюджета – 483,0 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 70,0 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий подпрограммы перечислены средства гражданам на строительство жилья  в объеме -  2054,725 тыс. рублей, в том числе за счет:

-  федерального бюджета – 1038,258 тыс. рублей;

- областного бюджета – 860,805 тыс. рублей;

- местного бюджета – 155,662 тыс. рублей.

и  молодым семьям на строительство жилья – 432,749 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 205,538 тыс. рублей;

- областного бюджета – 198,450 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 28,761тыс. рублей.

Показатели подпрограммы выполнены на 91 %.

Подпрограмма 2 «Активизация индивидуального жилищного строительства».

Реализация мероприятия по оказанию финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства за счет средств областного бюджета выполняется в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 475 -пп.

На 2014 год запланировано средств  в объеме - 344,9 тыс. рублей, в том числе:

- 227,6 тыс. руб.- за счет средств областного бюджета,

- 117,3 тыс. руб.- за счет средств местного бюджета.

Единовременная социальная выплата для оказания финансовой поддержки гражданам  в целях осуществления индивидуального жилищного строительства перечислена в полном объеме участникам программы.

В отчетном периоде показатель по вводу жилья не выполнен, так – как строительство второго индивидуального жилого дома не завершено.

Подпрограмма 3 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования».

Финансирование мероприятия «Проектирование и строительство средней общеобразовательной   школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района» из областного бюджета осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2012 года № 463-пп.

По данному объекту на 2014 год  предусмотрено финансирование в объеме – 76191,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 50000 тыс. рублей;

- областного бюджета – 25000,0 тыс. рублей;

- местного бюджета –  1191,0 тыс. рублей.

За 2014 год на объекте выполнены следующие работы: завершены работы по устройству свайного фундамента, частично выполнены сети наружной хозяйственно-бытовой канализации и ливневой канализации, выполнены работы по устройству основания котлована, на 80% выполнены работы по бетонированию фундаментов под колонны железобетонного каркаса здания, частично выполнена вертикальная планировка.

За выполненные   строительно – монтажные работы, осуществление авторского надзора и технического контроля подрядным организациям перечислено средств в размере – 26 190,99916 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет  средств областного бюджета  –  25 000,0 тыс. рублей;

-  за счет местного бюджета –  1 190,99916 тыс. рублей.

Остаток средств муниципального бюджета на 01.01.2015 года составляет – 0,00084 тыс. рублей. Средства федерального бюджета на строительство школы не поступали.

На проведение ремонтных работ по кровле основного здания МБОУ «Шеговарская СОШ», выявленных в процессе эксплуатации объекта запланировано 71,911 тыс. рублей, средства в полном объеме перечислены за выполненные работы подрядчику ООО «Сюмастроймонтаж».

Подпрограмма 4 « Обеспечение жильем молодых семей».

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Архангельской области  «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы) утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 475 - пп.

На 2014 год   на выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья запланировано средств в объеме - 151,2 тыс. рублей, в том числе за счет:

- федерального бюджета – 66,53 тыс. рублей;

- областного бюджета – 42,33 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 42,34 тыс. рублей.

Показатели подпрограммы не выполнены, так – как жильё участниками подпрограммы не было приобретено и социальные выплаты молодым семьям на  приобретение жилья не предоставлялись.

Подпрограмма 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района»

Субсидии на разработку генпланов поселений из областного бюджета предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 475 -пп.

На выполнение мероприятий подпрограммы запланировано - 2716,7тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет 953,6 тыс. рублей;

-  местный бюджет и бюджеты поселений – 1763,4 тыс. рублей.

В связи с поздними сроками размещения контрактным агентством Архангельской области заявки на осуществление открытого аукциона, в  декабре 2014 года с ООО «Геодезия и межевание» (г.Ярославль) заключены муниципальные контракты по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки с                                  МО «Никольское», МО «Ровдинское», МО «Шеговарское», МО «Федорогорское».                     Субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы не поступали.

Завершена разработка схемы территориального планирования Шенкурского муниципального района. За выполненные работы подрядчику перечислено - 178.0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- областного бюджета – 50,5 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 127,5 тыс. рублей.

Разработан и утвержден генерального плана МО «Шенкурское,  не завершены  работы по разработке правил землепользования и застройки МО «Шенкурское». Остаток средств по вышеуказанному мероприятию на 01.01.2015 года составляет – 81,716 тыс. рублей

Подпрограмма № 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  от 23.04.2013 года № 173 – пп.

В рамках вышеуказанной подпрограммы запланировано расселение аварийных жилых домов МО «Шенкурское»  г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 1 и   ул. Октябрьская,  д. 8:

На 2014 год предусмотрены следующие средства:

- государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ -                                  2019,42761 тыс. рублей;

- областной бюджет  - 2779,59239 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий программы поступили средства в объеме - 1439,706 тыс. рублей, в том числе:

-  за счет средств областного бюджета – 833,87772 тыс. рублей;

- за счет фонда содействия реформированию ЖКХ – 605,82828 тыс. рублей.                                                                                                                         По итогам 2014 года показатели подпрограммы не выполнены ввиду того, что средства поступили не в полном объеме и квартиры для переселения граждан не были приобретены.

Пояснения к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы на 2014-2017 годы" за 2014 год.

В 2014 году из 16 запланированных мероприятий программы  не выполнено 11, в том числе:

| Наименование мероприятия | Причины невыполнения мероприятия | Меры, принимаемые по устранению причин невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Выплата молодым семьям субсидии в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья | По условиям подпрограммы свидетельство на предоставление субсидии на приобретение жилья молодыми семьями действительно в течение 10 месяцев с момента выдачи, то есть до 10.06.2015 года. | Направлено ходатайство в область на возврат средств в бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» для реализации мероприятия в 2015 году |
| Подпрограмма № 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |
| Разработка генерального плана поселения муниципального образования «Никольское» | В связи с поздними сроками размещения контрактным агентством Архангельской области заявки на осуществление открытого аукциона, муниципальные контракты на разработку генеральных планов поселений заключены в конце года, авансы по условиям контракта не предусмотрены и средства областного и муниципального бюджета в 2014 году не освоены. | На основании заключенных муниципальных контрактов произведен расчет и направлено ходатайство в область о выделении средств областного бюджета и письмо в комитет по финансам и экономике по внесению изменений в бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» для реализации мероприятий подпрограммы в 2015 году |
| Разработка генерального плана поселения муниципального образования «Федорогорское» |  |  |
| Разработка генерального плана поселения муниципального образования «Шеговарское» |  |  |
| Разработка генерального плана поселения муниципального образования «Ровдинское» |  |  |
| Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Никольское» |  |  |
| Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Федорогорское» |  |  |
| Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Шеговарское» |  |  |
| Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Ровдинское» |  |  |
| Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки поселения МО «Шенкурское» | Не утверждены правила землепользования и застройки поселения МО «Шенкурское» | 16 февраля 2015 года проведены публичные слушания по проекту правил землепользование и застройки, подготовлены документы на утверждение ПЗЗ на сессию Совета депутатов МО «Шенкурское» на 27 февраля 2015г. |
| Подпрограмма № 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Расселение аварийных жилых домов МО «Шенкурское», г. Шенкурск, ул. Володарского, д. 1 и ул. Октябрьская, д. 8. | Средства федерального и областного бюджетов не поступили в полном объеме. | Направлено ходатайство на возврат средств федерального и областного бюджетов в бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» для реализации мероприятия в 2015 году. |

В связи с невыполнением  ряда мероприятий не достигнуты следующие цели муниципальной программы:

- поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- создание системы градостроительного планирования  Шенкурского района для обеспечения устойчивого развития  территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия Шенкурского района;

- ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.

| Наименова-ние мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм. | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |
| 1.1. Меропри-ятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строите-льство и приобре-тение жилья для граждан, прожива-ющих в сельской местности | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы | 2851,4 | 3065,625 | 109 | 1000,5 | 1038,258 | 690,0 | 860,805 | 150,0 | 155,662 | 1010,9 | 1010,9 | 3065,625 | кв.м. | 1120 | 2336 |
| 1.2. Строите-льство и приобре-тение жилья для молодых семей и молодых специали-стов, прожива-ющих в сельской местности | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы | 1753,1 | 1132,549 | 65 | 500,3 | 205,538 | 483,0 | 198,450 | 70,0 | 28,761 | 699,8 | 699,8 | 1132,549 | кв.м. | 880 | 880 |
| Итого |  | 4604,5 | 4198,174 | 91 | 1500,8 | 1243,796 | 1173,0 | 1059,255 | 220,0 | 184,423 | 1710,7 | 1710,7 | 4198,174 |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Активизация индивидуального жилищного строительства» |
| 2.1. меропри-ятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Оказание финансо-вой поддержки гражданам в целях осуществ-ления индивиду-ального жилищно-го строитель-ства | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы | 344,9 | 344,91451 | 100 | 0 | 0 | 227,6 | 227,64358 | 117,3 | 117,27093 | 0 | 0 | 344,91451 | семей | 2 | 1 |
| Итого |  | 344,9 | 344,91451 | 100 | 0 | 0 | 227,6 | 227,64358 | 117,3 | 117,27093 | 0 | 0 | 344,91451 |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |
| 3.1. Меропри-ятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,12.Про-ведение ремонтных работ по кровле основного здания МБОУ «Шеговар-ская СОШ», выявлен-ных в процессе эксплуата-ции объекта | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Район-ный отдел образо-вания | 71,911 | 71,911 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,911 | 71,911 | 0 | 0 | 71,911 |  | - | - |
| 2.1. Проекти-рование и строитель-ство средней общеобра-зователь-ной школы на 250 учащихся с блоком времен-ного прожива-ния на 50 мест в с. Ровдино Шенкурс-кого района | Отдел архите-ктуры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Район-ный отдел образо-вания | 76191,0 | 26190,99916 | 34 | 50000,0 | 0 | 25000,0 | 25000,0 | 1191,0 | 1190,99916 | 0 | 0 | 26190,99916 | мест | - | - |
| Итого |  | 76262,911 | 26262,91016 | 34 | 50000,0 | 0 | 25000,0 | 25000,0 | 1262,911 | 1262,91016 | 0 | 0 | 26190,99916 |  |  |  |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 4.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответст-вии со свидете-льством на приобре-тение или строите-льство жилья | Отдел культуры, туризма, спорта и молодеж-ной политики | 151,2 | 0 | 0 | 66,53 | 0 | 42,33 | 0 | 42,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | семей | 1 | 0 |
| Итого |  | 151,2 | 0 | 0 | 66,53 | 0 | 42,33 | 0 | 42,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Подпрограмма 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |
| 5.1. Меропри-ятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Разработ-ка генераль-ного плана муници-пального образова-ния «Николь-ское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админис-трация поселения | 475,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,0 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | генплан | 1 | 0 |
| 1.2. Разработ-ка генераль-ного плана муници-пального образов-ания «Федоро-горское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 542,4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | генплан | 1 | 0 |
| 1.3. Разработ-ка генераль-ного плана муниц-ипального образова-ния «Шегова-рское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 504,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,4 | 0 | 201,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | генплан | 1 | 0 |
| 1.4. Разработ-ка генераль-ного плана муници-пального образова-ния «Ровдинс-кое» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 526,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,7 | 0 | 210,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | генплан | 1 | 0 |
| 1.5. Разработ-ка правил землепо-льзования и застройки МО «Николь-ское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПЗЗ | 1 | 0 |
| 1.6. Разработка правил землепользования и застройки МО «Федорогорское» | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы. Администрация поселения | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПЗЗ | 1 | 0 |
| 1.7. Разработ-ка правил землепо-льзования и застройки МО «Шегова-рское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 100,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПЗЗ | 1 | 0 |
| 1.8. Разработ-ка правил землепо-льзования и застройки МО «Ровдин-ское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 105,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,2 | 0, | 0 | 0 | 0 | ПЗЗ | 1 | 0 |
| 1..9. Разработ-ка схемы террито-риального планиро-вания Шенкур-ского муници-пального района | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы | 178,0 | 178,0 | 100 | 0 | 0 | 50,5 | 50,5 | 127,5 | 125,7 | 0 | 0 | 178,0 | схема | 1 | 1 |
| 1.10. Разработ-ка генераль-ного плана и правил землепо-льзования и застройки МО «Шенкур-ское» | Отдел архитек-туры, строите-льства и ремонта объектов социаль-ной сферы. Админи-страция поселения | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | генплан | 1 | 1 |
| Итого |  | 2716,7 | 178,0 | 7 | 0 | 0 | 953,6 | 50,5 | 1763,1 | 127,5 | 0 | 0 | 178,0 |  |  |  |
| 6. Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 6.1 Меропри-ятие | Производ-ственный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Рассе-ление аварийных жилых домов МО «Шенку-рское» г. Шенкурск ул. Володар-ского д. 1 и ул. Октябрь-ская д. 8 |  | 4799,02 | 0 |  | 2019,42761 | 0 | 2779,59239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Итого |  | 4799,02 | 0 | 0 | 2019,42761 | 0 | 2779,59239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |
|  |  | 88879,231 | 30983,99867 | 35 | 53586,75761 | 1243,796 | 30176,12239 | 26337,39858 | 3405,651 | 1692,10409 | 1710,7 | 1710,7 | 30983,99867 | X | X | X |

# Приложение N 7

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной

программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы"

по итогам 2014 года

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы" |
| 1.Доля введенного индивидуального жилищного строительства | % | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 115 | - |
| 2.Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,7 | 0,52 | 1,45 | 30 | Показатель выполнен на 30 % в связи с недостаточным вводом жилых помещений для улучшения жилищных условий граждан |
| 3.Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - | - | - | - |
| 4.Доля разработанных документов территориального планирования | % | 50 | 10 | 40 | 20 | Показатель выполнен на 20 % в связи с недостаточным финансированием |
| 1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |
| 1.1.Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | % | 0,95 | 1,25 | 0,3 | 130 | - |
| 1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | % | 0,25 | 0,25 | 0 | 100 | - |
| 2. Подпрограмма 2 «Активизация индивидуального жилищного строительства» |
| 2.1.Доля ввода индивидуальных жилых домов на территории Шенкурского района | % | 0,1 | - | 0,1 | 0 | Показатель не выполнен так – как не завершено строительство ИЖС |
| 3. Подпрограмма 3 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |
| 3.1.Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - | - | - | - |
| 4. Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» |
| 4.1.Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,7 | - | 1,7 | 0 | Показатель не выполнен так – как в соответствии с условиями подпрограммы жилые помещения для молодых семей не приобреталось |
| 5. Подпрограмма 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |
| 5.1.Доля разработанных генеральных планов поселений от общего количества поселений, для которых необходима разработка генеральных планов | % | 25 | 10 | 15 | 40 | Показатель выполнен на 40 % так – как израсходован только остаток средств прошлых лет, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы |
| 5.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки | % | 25 | - | 25 | 0 | Показатель не выполнен так - как средства текущего года на реализацию мероприятий подпрограммы не поступали |
| 6. Подпрограмма 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 6.1.Доля расселенных жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 76 | - | 76 | 0 | Показатель не выполнен в связи с недостаточным финансированием подпрограммы |

# Приложение N 8

к Порядку разработки и реализации

муниципальных программ

МО «Шенкурский муниципальный район»

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы" за 2014 год

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» | 21.03.2014. | 203-па | Уточнение объемов финансирования подпрограммы № 2 «Активизация индивидуального жилищного строительства», подпрограммы № 3 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» и подпрограммы № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |
| 2. Постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» | 08.07.2014. | 531-па | Уточнение объемов финансирования подпрограммы № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» и подпрограммы № 4 «Дом для молодой семьи» |
| 3. Постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» | 06.08.2014. | 615-па | Включение подпрограммы № 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |
| 4. Постановление главы МО «Шенкурский муниципальный район» | 01.12.2014. | 935-па | В подпрограмму № 3 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» дополнительно включено мероприятие: 1.12. «Проведение ремонтных работ по кровле основного здания МБОУ «Шеговарская СОШ», выявленных в процессе эксплуатации школы». |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы" за 2014год

| Показатели | Варианты оценки | Значение показателя | Коэффициент | Вес показателя | Итоговая оценка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы |
| 1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году | доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий. Невыполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично | 0,3 | от 0 до 1 | 20 | 6 |  |
| 1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых индикаторов муниципальной программы | изменения не вносились | 0,1 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | внесено одно изменение |  | 0,7 |  |  |  |
|  | внесено два изменения |  | 0,3 |  |  |  |
|  | внесено более двух изменений |  | 0 |  |  |  |
| 1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками | соответствует | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
|  | соответствует не в полной мере |  | 0,5 |  |  |  |
|  | не соответствует |  | 0 |  |  |  |
| 2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств |
| 2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой | 0,13 | от 0 до 1 | 25 | 3,25 |  |
| 2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году | отношение комплексного показателя результативности по программе к частному от деления фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой. Если количественное значение целевого показателя (индикатора) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при не достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей) | 0,37 | от 0 до 1 | 25 | 9,25 |  |
| 3. Оценка качества управления расходами по целевой программе |
| 3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из муниципального бюджета от запланированного финансирования из муниципального бюджета | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,49 | от 0 до 1 | 10 | 4,9 |  |
| 3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением муниципального бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением муниципального бюджета) | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,33 | от 0 до 1 | 5 | 1,65 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы | 40 |  |

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

F = SUM (Zj x uj), где: F - интегральная оценка программы; Zj - значение показателя j; uj - вес показателя j.

F = (0,3 х 20) + (1 х 10) + (1 х 5) + (0,13 х 25) + (0,37 х 25) + (0,49 х 10) + (0,33 х 5) = 40 баллов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 40 баллов, что меньше 50 баллов, значит достигнута низкая эффективность реализации муниципальной  программы.

По итогам реализации мероприятий программы в 2014 году необходимо:

1)    Признать эффективность реализации Программы низкой и требующей доработки.

2)    В  2015 году необходимо предусмотреть  средства муниципального бюджета на разработку генеральных планов сельских поселений.

3)    Увеличить  целевые показатели по  подпрограммам № 4 «Обеспечение жильем молодых семей», № 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района», № 6 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «18»  марта  2015 г.   № 200-па

г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский

муниципальный район» от 30 декабря 2008 года № 488

«О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии с пунктом 7 статьи 7 закона Архангельской области от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области»  п о с т а н о в л я ю:

- Внести в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 30 декабря 2008 года № 488 «О квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы в муниципальном образовании «Шенкурский муниципальный район» следующие изменения:

  - Абзацы четвертый  и  пятый  пункта 1 изложить в следующей редакции:

«для ведущих должностей муниципальной службы – высшее    профессиональное образование, без предъявления требований к стажу;

для старших должностей муниципальной службы – среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с 01 марта 2015 года.

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                              В.В. Парфенов

_____________________________________________________________________________________________________

Председатель  редакционной коллегии – Заместитель главы МО «Шенкурский муниципальный район» Будилова Е.О.

Адрес издателя: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск,   ул. имени профессора В.А. Кудрявцева, д. 26

Тираж    200   экз.             реализуется БЕСПЛАТНО