Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­­­­­­05» марта 2022 г. № 154р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.10.2020г. № 461–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. главы Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального района  Архангельской области  от «05» марта 2022 года № 154р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.10.2020 года № 461–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– пропаганда энергосберегающего поведения;

– проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии;

– снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБОУ «Боровская ОШ»;

– работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную с. Шеговары МО «Шеговарское».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 677,0 тыс. рублей, из них средства:

– местного бюджета – 677,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 99 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3. Снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБОУ «Боровская ОШ» | МБОУ «Боровская ОШ» | 80,0 | 56,4 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| 1.6. Работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную с. Шеговары МО «Шеговарское» | Администрация МО «Шеговарское» | 597,0 | 597,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |
| Итого по муниципальной программе | | 677,0 | 653,4 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,0 | 653,40 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | | Значения  целевых  показателей | | | | Абсолютное  отклонение | Степень достижения целевого показателя, в  % | | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | | | отчет |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | | | | | |
| 1. Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества | | % | | 33,0 | 33,0 | | 0 | 100 |  | |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия | | % | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 100 |  | |
| 3. Доля проведения поверок приборов учёта энергоресурсов от общего планового количества | | % | | 33,3 | | 33,3 | 33,3 | 100 | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 99 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |