Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­­04» марта 2022 г. № 149р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» **«**Чистая вода», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019г. № 589–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году удовлетворительной.

 3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. главы Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального районаАрхангельской областиот «04» марта 2022 года № 149р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 07.10.2019 года № 589–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 440,22232 тыс. рублей, из них средства:

– местного бюджета – 440,22232 тыс. рублей.

 Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | тыс. рублей | 249,22232 | 0,00 | В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт от 28.09.2021 года с ООО «Швабе-Москва» со сроком завершения работ 28.07.2022 года. Запланированная в рамках данного контракта в 2021 году часть работ выполнена в полном объеме, оплата за выполненные работы в размере 904,610 тыс. рублей осуществлена за счет средств областной субсидии и бюджета МО «Шенкурское». Средства бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» предусмотренные муниципальной программой на реализацию вышеуказанного мероприятия в размере 249,33332 тыс. рублей - освободились в связи со снижением стоимости изначально запланированных в 2021 году работ. Но ввиду подписания акта выполненных работ по контракту 22.12.2021 года перераспределение указанных средств на другие цели оказалось невозможным  |  |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 73 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проведение оценки запасов питьевых подземгых вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 249,22232 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,22232 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | 440,22232 | 191,0 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,22232 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиецелевогопоказателя | Единицаизмерения | Значенияцелевыхпоказателей | Абсолютноеотклонение | Степень достижения целевого показателя, в% | Обоснованиеотклоненийзначений целевогопоказателя заотчетный период(год) |
| планна год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Чистая вода» |
| 1. Доля населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  | % | 55,9 | 55,9 | 0 | 100 | В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт от 28.09.2021 года с ООО «Швабе-Москва» со сроком завершения работ 28.07.2022 года. Запланированная в рамках данного контракта в 2021 году часть работ выполнена в полном объеме, оплата за выполненные работы в размере 904,610 тыс. рублей осуществлена за счет средств областной субсидии и бюджета МО «Шенкурское». Средства бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» предусмотренные муниципальной программой на реализацию вышеуказанного мероприятия в размере 249,33332 тыс. рублей - освободились в связи со снижением стоимости изначально запланированных в 2021 году работ. Но ввиду подписания акта выполненных работ по контракту 22.12.2021 года перераспределение указанных средств на другие цели оказалось невозможным  |
| 2.Доля городского населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 3. Доля сельского населения Шенкурского района, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения  | % | 86,8 | 86,8 | 0 | 100 |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,4 | 20 | 8 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 73 баллаЭффективность реализации муниципальной программы **удовлетворительная.** |