**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«15» марта 2018 года № 136р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 02.10.2013г. № 702-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3. Отделу архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» приступить к реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12 октября 2017 года № 953-па.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «15» марта 2018 года № 136р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 "Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района".

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» (2014-2017годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп.

В 2017 году между администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» и министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено соглашение от 29 марта 2017 года № 01-36/80 на софинансирование мероприятий подпрограммы из федерального и областного бюджетов.

На 2017 год объем финансирования мероприятий подпрограммы составил:

а) Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности - 1961,772 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 203,272 тыс. рублей;

- областного бюджета – 729,00 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 27,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1002,2 тыс. рублей.

б) Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности – 0,0 тыс. рублей

По состоянию на 01 января 2018 года средства на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности использованы в полном объеме. Субсидии на строительство жилых домов получили 2 семьи (МО «Шеговарское», МО «Усть-Паденьгское»).

Средства на приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, не предусмотрены в связи с тем, что не было претендентов на участие в программе.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 4 "Обеспечение жильем молодых семей".

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы) утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 года № 475 - пп.

На 2017 год объем финансирования мероприятий подпрограммы составил – 201,611 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 94,121 тыс. рублей;

- областного бюджета – 65,190 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 42,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2018 года средства на выплаты субсидий молодым семьям использованы в полном объеме.

Жилищные условия улучшила 1 семья.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

Подпрограмма № 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района».

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхоледское»;

- разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхопаденьгское»;

- разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Сюмское»;

- разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Усть-Паденьгское».

На 2017 год объем финансирования мероприятий подпрограммы составил – 59,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- муниципального бюджета – 59,4 тыс. рублей.

Администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва) заключены муниципальные контракты от 31 июля 2017 года на разработку проектов землепользования и застройки вышеуказанных муниципальных образований.

В 2017 году подрядчик начал разработку проектов, в декабре выданы материалы для проверки.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы полностью.

План реализации муниципальной программы не нарушен.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 95 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оценка соблюдения сроков  выполнения основных  этапов мероприятия  и (или) достижения  показателей реализации  мероприятия [<\*>](#Par95) | | | | | |
| всего | | | | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | | | | | освоено | |
| федеральный  бюджет | | | | областной  бюджет | | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | | | | внебюджетные  источники | | |
| план  на  год | | кассовые  расходы | % | | | план  на  год | | кассовые  расходы | | план  на  год | кассовые  расходы | | план  на  год | | | кассовые  расходы | | план  на  год | кассовые  расходы | | основные  этапы  выполнения  мероприятия  и (или)  показатели  реализации  мероприятия,  ед. изм. | | | план | | факт |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | 17 |
| **Подпрограмма №1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы) | | | 1961,772 | | 1961,708 | 100 | | | 203,272 | | 203,272 | | 729,000 | 729,000 | | 27,3 | | | 27,236 | | 1002,2 | 1002,2 | | 959,508 | | |  |  | |  | |
| Итого |  | | | 1961,772 | | 1961,708 | 100 | | | 203,272 | | 203,272 | | 729,000 | 729,000 | | 27,3 | | | 27,236 | | 1002,2 | 1002,2 | | 959,508 | | |  |  | |  | |
| **Подпрограмма № 4 «Обеспечение жильем молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
| 1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики) | 201,611 | | 201,600 | | | 100 | 94,121 | | 94,121 | | 65,190 | | | 65,190 | | 42,3 | 42,289 | | 0,0 | | | 0,0 | | 201,6 | |  |  | |  | |
| Итого | |  | 201,611 | | 201,600 | | | 100 | 94,121 | | 94,121 | | 65,190 | | | 65,190 | | 42,3 | 42,289 | | 0,0 | | | 0,0 | | 201,6 | |  |  | |  | |
| **Подпрограмма № 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхоледское» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы) | 14,85 | | 14,85 | | | 100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | 14,85 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | |  |  | |  | |
| 1.12. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхопаденьгское» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы) | 14,85 | | 14,85 | | | 100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | 14,85 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | |  |  | |  | |
| 1.13. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Сюмское» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы) | 14,85 | | 14,85 | | | 100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | 14,85 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | |  |  | |  | |
| 1.14. Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Усть-Паденьгское» | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы) | 14,85 | | 14,85 | | | 100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | 14,85 | | 0,0 | | | 0,0 | | 14,85 | |  |  | |  | |
| Итого | |  | 59,4 | | 59,4 | | | 100 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 59,4 | 59,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | 59,4 | |  |  | |  | |
| **Всего по муниципальной программе** | | | **2222,783** | | **2222,708** | | | **100** | **297,393** | | **297,393** | | **794,190** | | | **794,190** | | **129,0** | **128,925** | | **1002,2** | | | **1002,2** | | **1220,508** | |  |  | |  | |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2014-2017 годы» | | | | | | |
| 1.Доля введенного индивидуального жилищного строительства | % | 2,2 | 2,7 | 0,5 | 123 |  |
| Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» | | | | | | |
| 1.1.Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | % | 0,317 | 0,365 | 0,048 | 115 |  |
| 1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма № 4 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| 4.1.Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | % | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 5 «Градостроительное развитие Шенкурского района» | | | | | | |
| 5.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки | % | 4 | 4 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2014 – 2017 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 95 % > 90%  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |