АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2022 г. № 20-па

(с изменениями от: 28 февраля 2023 г. № 119-па; 10 мая 2023 г. № 304-па; 24 июля 2023 г. № 508-па;20 ноября 2023 г. № 824-па; 21 ноября 2023 г. № 827-па; 16 января 2024 г. № 13-па; 15 марта 2024 г. № 130-па; 15 апреля 2024 г. № 199-па; 30 сентября 2024 г. № 542-па; 4 декабря 2024 г. № 856-па; 24 декабря 2024 г. № 953-па; 10 февраля 2025 г. № 119-па; 7 мая 2025 г. № 357-па, 19 сентября 2025 г. № 629-па, 03 декабря 2025 г. № 781-па, 28 января 2026 г. № 33-па; 27 марта 2026 г. № 236-па )

г. Шенкурск

Об утверждении муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском

муниципальном округе»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, администрация  Шенкурского    муниципального       района     Архангельской      области       п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

Шенкурского муниципального округа,

временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                               А.С. Заседателева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «26» декабря 2022г. № 20-па

## Муниципальная программа

## Шенкурского муниципального округа
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной

## системы в Шенкурском муниципальном округе»

## Паспорт

## муниципальной программы  Шенкурского муниципального округа
Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной

## системы в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы | – | ## муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | – | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | нет |
| Цели муниципальной программы | – | – развитие транспортной и дорожной системы для устойчивого социально–экономического развития Шенкурского муниципального округа Архангельской области. Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | – | ## приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение транспортной доступности для населения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – | 2025 – 2028 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 197 205 706,71 рублей, в том числе: средства областного бюджета – 22 705 415,65 рублей; средства бюджета округа – 173 355 546,18 рублей; внебюджетные платежи – 1 043 465,30 рублей; инициативные платежи – 101 279,58 рублей |

- Приоритеты   в сфере реализации муниципальной программы

## Муниципальная программа  разработана с учетом  роли транспортного комплекса в обеспечении потребностей  экономики Шенкурского муниципального округа Архангельской области (далее – округ), а также с учетом положений   Транспортной стратегии Российской Федерации на период  до  2030 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-п, и ежегодного послания Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в  Архангельской области.

## Приоритетами муниципальной транспортной политики являются:

## –	поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня эксплуатационного состояния дорог,  способствующее повышению безопасного движения и эффективности работы автомобильного транспорта;

## –	организация работ по восстановлению и повышению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

## –	обеспечение перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных  перевозок на территории округа;

## –	возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории округа (субсидируемым маршрутам);

## –	обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории округа.

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы,

описание основных проблем

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры, способствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению национальной безопасности.

От уровня транспортно–эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста  округа, повышение качества жизни населения.

В настоящее время социально-экономическое развитие округа во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного развития автомобильных дорог. Факты несоответствия автомобильных дорог требованиям действующих норм и правил не обеспечивают безопасность дорожного движения и создают  реальную угрозу жизни и здоровью жителей.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Плановый объем дорожных работ на реализацию программы ежегодно уточняется исходя из финансовых возможностей.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.

Основными проблемами при содержании и ремонте автомобильных дорог местного значения в  границах округа  является:

–	отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах;

–	несоответствие или отсутствие технических параметров и уровня инженерного оснащения  автомобильных дорог современным требованиям.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог местного значения в границах округа.

На 1 января 2023 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  округа составляет:

–	находящихся вне границ населенных пунктов – 331,3 км.

–	в границах населенных пунктов – 596,37 км.

Средняя ширина проезжей части 3,5–4,5м.

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог составляет 58,35 км.

В условиях ограниченного объема финансовых ресурсов,  масштабности имеющихся проблем, мероприятия муниципальной программы направлены на решение первоочерёдных задач, устойчивое функционирование транспортной системы. Без  обеспечения   надлежащего транспортно–эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста.

Транспортно–эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шенкурского муниципального округа  (далее – автомобильные дороги общего пользования местного значения) не отвечает техническим и технико–эксплуатационным показателям. Установленным СНиП 2.05.02.-85 и ГОСТ Р 50597-2017. Большинство мостовых сооружении находится в аварийном и неудовлетворительном состоянии, что существенно снижает уровень транспортной  доступности и повышает социальную напряженность в населенных пунктах округа.

На состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывают влияние следующие факторы:

–	природные и климатические условия;

–	снижение объемов работ  из-за недостаточного и нестабильного финансирования;

–	рост интенсивного движения  автомобильного транспорта, в том  числе большегрузного, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

–	отсутствие точных данных о местоположении автомобильных дорог общего пользования местного значения округа.

Без обеспечения надлежащего транспортно–эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста.

Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам оказывает влияние на качество жизни населения и развитие социальной сферы округа.  Маршрутная сеть на территории округа  состоит из 2 муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Анализ состояния перевозок населения пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории округа показывает, что в течение последних лет произошли определенные изменения в сфере регулярных  перевозок пассажирским транспортом, приведшие к возникновению отдельных проблем в организации регулярных перевозок населения, в частности,	снижение пассажиропотока, вызванное увеличением количества частного автотранспорта, доступностью услуг фирм–такси.

## Таким образом, сложившаяся ситуация  в сфере перевозок населения пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  требует дальнейшего совершенствования и развития.

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей
составной частью социальной и производственной инфраструктуры
округа. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Основной проблемой развития пассажирских перевозок является
убыточность перевозок. Недостаточный пассажирооборот между поселениями
сдерживает развитие пассажирских перевозок, поскольку не обеспечивается
необходимый уровень доходности деятельности перевозчиков является недостаточно устойчивым в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, запасные части для ремонта автотранспорта и т.д.

Проведение конкурса на оказание услуг (выполнение работ), связанных с
осуществлением регулярных перевозок позволит сохранить   транспортную доступность для всех слоев населения.

Реализация мероприятия «Организация  осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта» повысит качество услуг пассажирского транспорта и
их доступность для всех слоев населения. Мероприятие направлено на
удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках,
обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования
пассажирского транспорта общего пользования.

Для недопущения существенного роста стоимости проезда,  в бюджете округа ежегодно предусматриваются  субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

В условиях ограниченного объема финансовых ресурсов,  масштабности имеющихся проблем, мероприятия муниципальной программы направлены на решение первоочерёдных задач, устойчивое функционирование транспортной системы. Без  обеспечения   надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно достижение устойчивого экономического роста.

## 2.3.    Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно –  коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

Выполнение работ  по содержанию и ремонту   автомобильных дорог общего пользования местного значения производится путем  проведения закупки товаров, работ, и услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения производится путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за счет средств бюджета округа при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета  бюджету округа.

Организация перевозки пассажиров и багажа  по муниципальным маршрутам производится путем проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  за счет средств бюджета округа при софинансировании из бюджета Архангельской области на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета  бюджету округа, и осуществляется  администрацией путем  заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым  тарифам на перевозку  пассажиров и багажа автомобильным транспортом  общего пользования  по муниципальным маршрутам и приобретением необходимых бланков строгой отчетности  для обеспечения перевозчиков в  соответствии с положениями Федерального закона № 220-ФЗ от 13 июля 2015 года « Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным  электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области осуществляет организацию, координацию и контроль работ по реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения  по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом социально–экономической ситуации.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с  решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня   вступления его в силу.

На реализацию мероприятий 7,8,17 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной программе) направляются средства областного бюджета, бюджета округа и внебюджетные средства. Под внебюджетными средствами следует понимать трудовое участие  физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.

- Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь  к 2028 году следующих результатов:

–	повысить уровень транспортной доступности;

–	увеличить протяженность автодорог общего пользования местного значения, в отношении которых производится ремонт;

–	повысить качество и уровень безопасности пассажирских перевозок на территории округа;

–	обеспечить безопасное, бесперебойное движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  и сохранить сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря  2022 года № 6 – па.

## Приложение № 1

к муниципальной  программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской  области

«Развитие дорожного хозяйства и  транспортной

системы в Шенкурском муниципальном округе»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

## Шенкурского муниципального округа Архангельской области

## «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель – отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.Инициативный проект | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | ед. | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | МК =; МКфакт; x 100, где:. МКплан. МКфакт – количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, фактически выполненных в соответствии условиями муниципального контракта, договора. МКплан - общее количество муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, запланированных на год | данные отдела жилищнокоммунального хозяйства администрации Шенкурский муниципального округа Архангельской области |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | Рсубс=; Рфакт; x 100, где:. Рплан. Рфакт – количество рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок; Рплан - общее количество рейсов, установленных в соответствии с расписанием | данные транспортных операторов, осуществляющих транспортные перевозки на муниципальных маршрутах |
| 3.Инициативный проект | фактическое количество реализованных проектов | данные отдела жилищнокоммунального хозяйства администрации Шенкурский муниципального округа Архангельской области |

## Приложение № 2

к муниципальной  программе

Шенкурского муниципального округа

Архангельской  области

«Развитие дорожного хозяйства и  транспортной

системы в Шенкурском муниципальном округе»

## Перечень мероприятий

## муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

## «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |  | Объем финансирования (рублей) |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы - развитие транспортной и дорожной системы для устойчивого социально-экономического развития Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача муниципальной программы - приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа Архангельской области, обеспечение транспортной доступности для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | итого | 131 368 538,19 | 29 910 117,35 | 32 078 140,28 | 33 690 140,28 | 35 690 140,28 | ежегодные мероприятия по содержанию дорог: 2025 год – 927 км; 2026 год – 927 км; 2027 год – 927 км; 2028 год – 927 км. | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 131 368 538,19 | 29 910 117,35 | 32 078 140,28 | 33 690 140,28 | 35 690 140,28 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | итого | 28 528 506,51 | 10 210 000,00 | 3 876 798,11 | 7 942 149,38 | 6 499 559,02 | проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах: 2025 год – 0,5 км; 2026 год – 0,5 км; 2027 год – 0,5 км; 2028 год – 0,5 км. | п.2 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 28 528 506,51 | 10 210 000,00 | 3 876 798,11 | 7 942 149,38 | 6 499 559,02 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта |  |  | итого | 2 625 117,03 | 2 625 117,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 525 100,00 | 525 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 2 100 017,03 | 2 100 017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 Шенкурск-Уколок» |  |  | итого | 695 556,60 | 695 556,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа | п.1 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 695 556,60 | 695 556,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения |  |  | итого | 11 093 100,00 | 2 400 000,00 | 2 897 700,00 | 2 897 700,00 | 2 897 700,00 | поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог (своевременная оплата за поставку электроэнергии по уличному освещению вдоль автомобильных дорог местного значения) | п.4 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 11 093 100,00 | 2 400 000,00 | 2 897 700,00 | 2 897 700,00 | 2 897 700,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. Реализация инициативного проекта «Освещение улиц села Спасское» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 796 679,40 | 796 679,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ по уличному освещению д. Гребеневская и с. Спасское | п.3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 39 833,97 | 39 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 717 011,46 | 717 011,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 39 833,97 | 39 833,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Реализация инициативного проекта «Дорога в школу | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 1 205 571,38 | 1 205 571,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обустройство тротуара и металлического ограждения от здания редакции «Важский край» до Шенкурской средней школы по ул. Г.Иванова | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 60 278,57 | 60 278,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 085 014,24 | 1 085 014,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 60 278,57 | 60 278,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. Реализация инициативного проекта «В нашей деревне огни не погашены» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 188 877,00 | 188 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ по уличному освещению д. Власьевская | п.3 перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 9 443,85 | 9 443,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 169 989,30 | 169 989,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 9 443,85 | 9 443,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9. Реализация инициативного проекта «Дорожные перезагрузки: На пути к Комфорту» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 445 632,24 | 445 632,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | приведение автомобильной дороги в нормативное состояние по ул. Центральная в д. Куликовская | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 22 281,62 | 22 281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 401 069,00 | 401 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 22 281,62 | 22 281,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10. Реализация инициативного проекта «Дорога в школу» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 1 479 945,76 | 0,00 | 1 479 945,76 | 0,00 | 0,00 | обустройство металлического ограждения вдоль тротуара и благоустройство | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 73 997,29 | 0,00 | 73 997,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 331 951,18 | 0,00 | 1 331 951,18 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 73 997,29 | 0,00 | 73 997,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11. Реализация инициативного проекта «Ремонт дорожного покрытия песчано-гравийной смесью с установкой двух трубопереездов ул.Кленовая д.Власьевская» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 644 700,00 | 0,00 | 644 700,00 | 0,00 | 0,00 | ремонт дорожного покрытия песчано-гравийной смесью с установкой двух трубопереездов ул. Кленовая д.Власьевская | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 32 235,00 | 0,00 | 32 235,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 580 230,00 | 0,00 | 580 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 32 235,00 | 0,00 | 32 235,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12. Реализация инициативного проекта «Освещение ул. Центральная п.Шелашский» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 1 109 930,60 | 0,00 | 1 109 930,60 | 0,00 | 0,00 | обустройство освещения ул. Центральная п.Шелашский | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 55 496,53 | 0,00 | 55 496,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 998 937,54 | 0,00 | 998 937,54 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | инициативные платежи | 55 496,53 | 0,00 | 55 496,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13. Реализация инициативного проекта «Обустройство уличного освещения в д. Шипуновская ул. Новоселов» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 615 661,00 | 0,00 | 615 661,00 | 0,00 | 0,00 | обустройство уличного освещения ул. Новоселов д.Шипуновская | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 30 783,05 | 0,00 | 30 783,05 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 554 094,90 | 0,00 | 554 094,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | инициативные платежи | 30 783,05 | 0,00 | 30 783,15 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14. Реализация инициативного проекта «Да будет свет на улице моей» | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | обустройство освещения ул. Речная с.Шеговары | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | инициативные платежи | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15. Реализация инициативного проекта «Благоустройство ул. Ломоносова (Въезд в город) | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  | итого | 16 107 891,00 | 0,00 | 16 107 891,00 | 0,00 | 0,00 | выполнение работ по асфальтированию начало ул. Ломоносова (въезд в город Шенкурск) | п.3перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 803 395,00 | 0,00 | 805 395,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 14 497 101,00 | 0,00 | 14 497 101,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 805 395,00 | 0,00 | 805 395,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 197 205 706,71 | 48 477 551,00 | 59 110 766,75 | 44 529 989,66 | 45 087 399,30 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет округа | 173 355 546,18 | 43 872 611,96 | 39 865 545,26 | 44 529 989,66 | 45 087 399,30 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22 705 415,65 | 4 473 101,03 | 18 232 314,62 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 043 465,30 | 131 838,01 | 911 627,29 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | инициативные платежи | 101 279,59 | 0,00 | 101 279,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |