**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «31» января 2024 г. № 49-р

г. Шенкурск

**Об утверждении плана реализации муниципальной**

**программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на**

**территории Шенкурского муниципального округа» на 2024 год**

 В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 28 декабря 2022 года № 28-па:

 1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» на 2024 год.

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального округа С.В. Колобова**

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

 Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

от «31» января 2024 г. № 49-р

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

 **«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»**

**на 2024 год**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель  | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения населения питьевой водой | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения населения питьевой водой в д.Бобыкинская, д.Шипуновская и с.Шеговары | срок завершения работ | - | - | - | до 20.12.2024 |
|  | количество проектов | - | - | - | 3 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Заключение контракта об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) |  единиц  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. Приобретение материалов для ремонта много-квартирных домов, находящихся в собственности администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Проведение ремонтных работ | срок завершения | - | - | 01.09.2024 | - |
| 2.5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Проведение текущего ремонта общего имущества муниципального жилищного фонда | количество отремонтированных объектов жилого фонда | - | - | 1 | 1 |
|  | срок завершения |  |  | 01.09.2024 | - |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | срок завершения | 20.02.202420.03.2024 | 20.04.202420.05.202420.06.2024 | 20.07.202420.08.202420.09.2024 | 20.10.202420.11.202420.12.2024 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям\*\* | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Обследование специализированной организацией и оценка соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям | количество заключений  | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2. Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов\*\*\* | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа  | Проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | количество отчетов  | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5.1.Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | - оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 56500 | 35000 | 5000 | 73500 |
| - обслуживание установок уличного освещения | единиц  | 238 | 238 | 238 | 238 |
|  | - приобретение материалов для установки дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети на территории населенных пунктов Шенкурского муниципального округа в соответствие с требованиями ГОСТ | единиц  | - | - | 4 | 4 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Содержание территории Шенкурского муниципального округа в соответствии с санитарными нормами. Объем вывезенного мусора с мест несанкционированного складирования | куб. м. | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6.2. Обустройство межпоселенческого кладбища | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Подготовка разрешительной документации для обустройства территории межпоселенческого кладбища | срок завершения | - | - | - | до 25.12.2024 |
| 6.3. Оказание услуг по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | Выполнение полевых вегетационных работ по борьбе с сорным растением борщевиком | обработанная площадь | - |  | - | - |
|  | срок завершения работ | - | до 30.06.2024 | - | - |