АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16 марта 2026 г. № 165-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение экологической безопасности на

территории Шенкурского муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.  Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от  28 декабря  2022 года  № 28-па (далее - муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году  удовлетворительной.

3.	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

# Шенкурского муниципального округа

# Архангельской области

# от  16   марта 2026 г. № 165-р

О Т Ч Е Т

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение экологической безопасности на

территории Шенкурского муниципального округа»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

1.1. В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»  (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих  мероприятий:

1)	Проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения населения питьевой водой.

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по анализам воды, для последующей разработки материалов по оценке негативного воздействия на водные биоресурсы и среды их обитания.

2) 	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории  г.Шенкурска Шенкурского муниципального округа  Архангельской области.

В рамках реализации мероприятия завершены работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории        г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа  Архангельской области.

3) 	Оплата электроэнергии  за общедомовые нужды.

Оплата за ОДН производится согласно выставленных платежных документов.

4) 	Плата  за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями.

Для оказания услуги по начислению, сбору и перечислению платы граждан за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) Шенкурского муниципального округа Архангельской области в 2025 году заключен муниципальных контракта с АО «Центр расчетов» (г. Архангельск).	Услуги оказаны в полном объеме.

5) Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

В соответствии с законом Архангельской области от 02 июля 2013 года           № 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» исполняя обязанности собственника жилых помещений многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, в 2025 году оплачено взносов на капитальный ремонт общего имущества в сумме 2 158 959,18 рублей.

6) 	Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям.

За период реализации   программы проведено обследование и оценка 26 многоквартирных домов, в том числе пять из них обследовано в 2025 году.

7) 	Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение.

В рамках реализации мероприятия заключены договоры с АО «АРХОблЭнерго»  и  ООО «ТГК- 2 Энергосбыт».

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 5 623 495,30 рублей, из них средства:

–	бюджета округа – 5 623 495,30  рублей.

За отчетный период израсходовано 4 530 642,52 рублей, из них средства:

–	бюджета округа – 4 530 642,52 рублей.

1.3. Соглашения (договоры) с органами государственной власти Архангельской области о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета не заключались.

Участие в реализации государственных программ Архангельской области и Российской Федерации не принималось.

1.4.	В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | проведение ремонтных работ, единиц | 1 | 0 | отказ нанимателя жилого помещения мун.жилищного фонда от проведения ремонтных работ | - |
| 6.1. | ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | содержание территории Шенкурского муниципального округа в соответствии с санитарными нормами. Объем вывезенного мусора с мест несанкционированного складирования, куб.м. | 50 | 0 | отсутствие потенциальных подрядчиков для исполнения работ по ликвидации | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального  округа   Архангельской    области   от 19 февраля 2025 года № 99-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение двух мероприятий муниципальной программы и невыполнение планированных значений двух целевых показателей муниципальной программы.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры  и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной,

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения населения питьевой водой | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 137 930,00 | 85 365,00 | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 930,00 | 85 365,00 | 0,00 | 0,00 | 85 365,00 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 700 000,00 | 1700 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 45 832,00 | 27 006,47 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 832,00 | 27 006,47 | 0,00 | 0,00 | 27 006,47 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 2.3. Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области* | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 121 761,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 761,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 651 778,17 | 2158 959,18 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 778,17 | 2 158 959,18 | 0,00 | 0,00 | 2 158959,18 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям** | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 59 108,50 | 59 108,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 108,50 | 59 108,50 | 0,00 | 0,00 | 59 108,50 |
| 5.1. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 684 185,00 | 350 203,37 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 185,00 | 350 203,37 | 0,00 | 0,00 | 350 203,37 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 72 900,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе |  | 5 623 495,30 | 4 530 642,52 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 623 495,30 | 4 530 642,52 | 0,00 | 0,00 | Х |

### Приложение № 2

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры  и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры  и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение площади отремонтированного муниципального жилого фонда, соответствующего требованиям безопасности и санитарным нормам | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | кв.м. | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 |  |
| 2. Увеличение количества отремонтированных МКД с участием средств Фонда капитального ремонта общего имущества МКД АО | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 24 | 27 | 30 | 30 | 100 | 33 |  |
| 3. Количество объектов муниципальной собственности, по которым произведена оплата за содержание нежилого помещения (отопление, эл.энергия, вода) | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 |  |
| 4. Количество обследованных жилых многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 12 | 15 | 18 | 26 | 100 | 21 |  |
| 5. Доля оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска осветительными приборами | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 49 | 66 | 84 | 84 | 100 | 95 |  |
| 6. Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | отсутствие потенциальных подрядчиков для исполнения работ по ликвидации |
| 7. Доля исполнения требований законодательства в части разработки проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения д. Бобыкинская, с. Шеговары, д. Шипуновская | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 33 | 100 | 0 | 0 | 100 | отсутствие необходимых расчетных показателей, в том числе лабораторные анализы питьевой воды за весь период календарного года. |
| 8. Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального района Архангельской области | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 9. Подготовленная разрешительная документация для обустройства территории межпоселенческого кладбища | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Комп. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
| 10. Доля отремонтированных водозаборных колонок и колодцев на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области от запланированного | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 11. Доля установленных приборов уличного освещения в д.Усть-Паденьга и п.Шелашский от запланированного | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 12. Увеличение количества обустроенных пешеходных подвесных мостов | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |

### Приложение № 3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры  и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,75 | 30 | 23 | 6из8 |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 | 800/10/100=0,8 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,8 | 20 | 16 | 81% |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 79 баллов |  |  |  |  |  |  |