АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 марта 2026 г. № 237 -па

г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную  программу

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение экологической безопасности на

территории Шенкурского муниципального округа»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального    округа    Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па, администрация Шенкурского муниципального округа Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации   Шенкурского    муниципального    округа от 28 декабря 2022 года № 28-па.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                 О.М. Леонтьева

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Шенкурского  муниципального округа

Архангельской области

от 27 марта  2026 г. № 237 -па

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в муниципальную программу Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

      - В паспорте муниципальной программы:

1) позицию, касающуюся целей муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Цели муниципальной программы | – | – модернизация систем коммунальной инфраструктуры; – повышение уровня комфортности, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области; – охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области; – переселение граждан из аварийного жилищного фонда, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Перечень целевых показателей программы указан в приложении № 1»; |
| --- | --- | --- |

2) позицию, касающуюся задач муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Задачи муниципальной программы | – | задача № 1 – обеспечение развития, надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры; задача № 2 – обеспечение сохранности и безопасности муниципального жилищного фонда; задача № 3 – снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов, улучшение технического состояния объектов жилищного фонда; задача № 4 – улучшение жилищных условий населения; задача № 5 – реконструкция и ремонт системы уличного освещения. Увеличение протяженности сетей уличного освещения, содержание уличного освещения, установка современных светильников на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области. Обустройство сооружений для перемещения пешеходов через искусственные и естественные препятствия; задача № 6 – оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных территориях, в местах санкционированного размещения ТБО. Ликвидация стихийных навалов бытового мусора; задача № 7 – переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 01 января 2017 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; задача № 8 – реализация инициативных проектов. »; |
| --- | --- | --- |

3) позицию, касающуюся объема и источников финансирования муниципальной программы,  изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы составляет –– 59 869 366,26 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» – 37 703 367,00 рублей; средства областного бюджета – 4 163 399,85 рублей; средства бюджета округа – 17 992 399,41 рублей; инициативные платежи – 10 200,00». |
| --- | --- | --- |

- В приложение № 1 к указанной  муниципальной программе внести следующие изменения:

- перечень целевых показателей муниципальной программы дополнить строкой следующего содержания:

| 10. Количество инициативных проектов жителей реализованных в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Порядок расчета  и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы дополнить строкой следующего содержания:

| 10. Количество инициативных проектов жителей реализованных в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | # Количество реализованных проектов | # данные предоставленные отделом жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 2 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

Шенкурского муниципального округа  Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности

на территории Шенкурского муниципального округа»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

| Наименование мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Объем финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы – модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 муниципальной программы – обеспечение развития, надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проекты зон санитарной охраны источника водоснабжения населения питьевой водой |  |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  | итого |  |  |  | 917 930,00 |  |  |  |  | 137 930,00 |  |  |  |  |  | 260 000,00 |  | 260 000,00 | 260 000,00 | предотвращение истощения водных объектов, их засорения и загрязнения | п.7 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  | 917 930,00 |  |  |  |  | 137 930,00 |  |  |  |  |  | 260 000,00 |  | 260 000,00 | 260 000,00 |  |  |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  | итого |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | разработка ПСД на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения г. Шенкурска. Описание состава работ: Инженерные изыскания; Основные технические решения; Проектная документация; Сметная документация; Рабочая документация | п.8 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. Консультационные услуги по составлению (восстановлению) паспорта буровой на воду скважины с составлением паспорта |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | предотвращение истощения водных объектов, их засорения и загрязнения | п.7 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Цель муниципальной программы – повышение уровня комфортности, обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания населения на территории Шенкурского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 муниципальной программы – обеспечение сохранности и безопасности муниципального жилищного фонда, поддержание надлежащего эксплуатационного состояния жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  | итого |  |  |  | 83 804,20 |  |  |  |  |  |  |  | 45 832,00 |  |  |  |  | 12 657,40 | 12 657,40 | 12 657,40 | улучшение условия проживания граждан в многоквартирных домах | п. 3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  | 83 804,20 |  |  |  |  |  |  |  | 45 832,00 |  |  |  |  | 12 657,40 | 12 657,40 | 12 657,40 |  |  |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  | итого |  |  |  | 706 980,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  | 185 660,00 | 185 660,00 | 185 660,00 | улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах | п. 1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  | 706 980,00 |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  | 185 660,00 | 185 660,00 | 185 660,00 |  |  |
| 2.3. Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области* | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  | итого |  |  |  | 121 761,63 |  |  |  |  |  |  |  | 121 761,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов | п. 1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  | 121 761,63 |  |  |  |  |  |  |  | 121 761,63 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача программы № 3: снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов, улучшение технического состояния объектов жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  | итого |  |  |  | 11 457 682,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 651 778,17 |  |  |  | 2 935 301,53 |  | 2 935 301,53 | 2 935 301,53 | снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов | п. 2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  | 11 457 682,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 651 778,17 |  |  |  | 2 935 301,53 |  | 2 935 301,53 | 2 935 301,53 |  |  |
| Задача программы № 4: улучшение жилищных условий населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям** | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 89 108,50 |  |  |  |  | 59 108,50 |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах и сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | п. 4 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  | 89 108,50 |  |  |  |  | 59 108,50 |  |  |  | 30 000,00 |  |  | 00,00 | 00,00 |  |  |
| Задача программы № 5: Реконструкция и ремонт системы уличного освещения. Увеличение протяженности сетей уличного освещения, содержание уличного освещения, установка современных светильников на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области. Обустройство сооружений для перемещения пешеходов через искусственные и естественные препятствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  | 2 348 486,60 |  |  |  |  |  | 684 185,00 |  |  | 554 767,20 |  |  | 554 767,20 | 554 767,20 | приведение освещения улично-дорожной сети Шенкурска в соответствие с ГОСТ | п. 5 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  | 2 348 486,60 |  |  |  |  |  | 684 185,00 |  |  | 554 767,20 |  |  | 554 767,20 | 554 767,20 |  |  |
| Цель программы: охрана окружающей среды и улучшение экологической обстановки на территории Шенкурского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы № 6: - оздоровление санитарной экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных территориях, в местах санкционированного размещения ТБО. Ликвидация стихийных навалов бытового мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  | 72 900,00 |  | 72 900,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | содержание территории округа в соответствии с санитарными нормами | п. 6 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  | 72 900,00 |  | 72 900,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Цель программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда, устойчивое сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы № 7: - переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 01 января 2017 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 41 896 712,57 | 0,00 |  |  |  |  | 41 896 712,57 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | увеличение общей площади расселенных жилых помещений в аварийных жилых домах на 963 кв.м. | п.9 Перечня целевых показателей муниципальной программы». |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» |  |  |  |  |  |  |  | 37 703367,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 37 703367,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3 979799,85 | 0,00 |  |  |  |  |  | 3 979799,85 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 213 545,72 | 0,00 |  |  |  |  |  | 213 545,72 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7.2. Определение выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 270 000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | увеличение общей площади расселенных жилых помещений в аварийных жилых домах на 963 кв.м. | п.9 Перечня целевых показателей муниципальной программы». |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 270 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача программы № 8: - реализация инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Реализация инициативного проекта «Приобретение оборудования для благоустройства Шенкурского округа» |  |  | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  | итого |  |  | 204 000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 204 000,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | приобретение пять мотокос для благоустройства улично-дорожной сети г. Шенкурска | п.10 Перечня целевых показателей муниципальной программы». |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 183 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 183 600,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  |  | 10 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 10 200,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инициативные платежи юридических лиц |  |  | 10 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 10 200,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | итого |  | 59 869 366,26 |  |  |  |  |  |  | 5 623 495,30 |  |  |  |  |  | 46 349 098,70 |  |  | 3 948 386,13 | 3 948 386,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства финансовой поддержки публично-правовой кампании «Фонд развития территорий» |  | 37 703367,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 37703367,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 4 163399,85 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 4 163399,85 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет округа |  | 17 992399,41 |  |  |  |  |  |  | 5 623 495,30 |  |  |  |  |  | 4 472131,85 |  |  | 3 948 386,13 | 3 948386,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | инициативные платежи юридических лиц |  | 10200,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 10200,00 |  |  | 0,00 | 0,00». |  |  |