АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  25 марта 2026 г. № 213-р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года      № 6-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 20-па.

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2025 году  высокой.

3.	Настоящее распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия главы

Шенкурского муниципального округа                                  О.М. Леонтьева

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 25 марта 2026 г. № 213-р |
| --- | --- |

О Т Ч Е Т

о реализации в 2025 году муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

- Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

В 2025 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Работы по содержанию автомобильных дорог выполнялись в рамках следующих муниципальных контрактов:

-	муниципальный контракт № 0124600007124000056 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с  муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000057 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000061 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Палешевым Николаем Павловичем;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000059 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Долгобородовыи Николаем Викторовичем;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000062 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000060 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000058 от 09 декабря 2024 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;

-	договор от 20 мая 2025 г. возмездного оказания  услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;

-	договор от 02 июня 2025 г. возмездного оказания  услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;

-	договор от 07 июля  2025 г. возмездного оказания  услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;

-	договор от 01 августа 2025 г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Сухаревым Германов Вячеславовичем;

-	муниципальный контракт № 0124600007124000053 от 29 ноября 2024 г. на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

-	муниципальный контракт № 0124600007125000017 от                 30 сентября 2025 г. на выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков с ООО «Юмиж-лес».

2)	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

-	муниципальный контракт № 0124600007125000007 от 03 июня 2025 г. на выполнение работ по текущему ремонту участка дороги  и текущему ремонту мостового сооружения через  р. Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения Подъезд к п. Плесо от автомобильной дороги Плесо-Верхняя Суланда с индивидуальным предпринимателем Рогачевым Юрием Николаевичем;

-	договор  от 16 декабря 2025 г. на выполнение работ по устройству, поддержанию в чистоте и порядке ледовой транспортной переправы через реку Вага на участке дороги д. Горская Шенкурского муниципального округа Архангельской области с индивидуальным предпринимателем Семаковым Николаем Евгеньевичем;

-	договор от 23 апреля 2025 г. на выполнение работ по текущему ремонту тротуара, пешеходной дорожки по ул. Мира у д. № 33 с индивидуальным предпринимателем Самусевым Алексеем Алексеевичем;

- 	договор № 1 от 25 июня 2025 г. на выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

-	договор № 2 от 27 июня 2025 г. на выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

-	договор  от 05 ноября 2025 г. на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования  электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа        д. Красная горка с самозанятым гражданином Российской Федерации Сизовой  Татьяной Ивановной;

-	договор  от 06 октября 2025 г.  на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа д.Павловская с самозанятым гражданином Российской Федерации Сизовой  Татьяной Ивановной;

-	договор № 1 от 06 октября 2025 г.  на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающего электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа д. Кроминская с                         ООО «Сюмастроймонтаж»;

-	договор  от 18 сентября 2025 г. на выполнение работ по уборке кустарниковой растительности вдоль водоотводных канав с последующей очисткой и углублением водоотводных канав г. Шенкурск, ул. Володарского, ул. Гагарина, ул. Семакова с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

-	договор от 10 апреля  2025 г. на выполнение работ по подготовке мостовых сооружении  к  весеннему паводку: мост через р. Суланда автомобильной дороги местного значения  «Подъезд к Плёсо»,  мост через   р. Тарня  автомобильной  дороги местного значения     « д. Рыбогорская -      д. Ивановская»,  мост через р. Паденьга  автомобильной дороги местного значения «д. Калиновская, д. Купуринская Шенкурского муниципального округа  Архангельской   области  с самозанятым гражданином Российской Федерации Клыковым Анатолием Олеговичем;

-	договор  от 10 июня 2025 г. на оказание услуг по оценке технического состояния автомобильных дорог местного  значения, находящихся в собственности  Шенкурского муниципального округа Архангельской области с ООО «Домер ПК»;

-	договор № 1 от 23 июля 2025 г. на выполнение работ по устранению деформации и повреждений (выбоины, просадки, ямы) дорог с твердым покрытием в г. Шенкурске с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода».

3)	Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения:

-	договор №  108109092 от 31 января 2025 г. на оказание услуг связи с ООО «Т2 Мобайл»;

- 	исполнительный лист от 30 сентября 2025 г. за аренду мест для размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ расположенных на территории Шенкурского муниципального округа (аренда опор);

-	договор  № АРХ-01029-Э-В/25 от 29 апреля 2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор № АРХ-01025-Э-В/25 от 25 апреля 2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор № АРХ-01024-Э-В/25 от 25 апреля 2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор  № V-000152 от 22 мая 2025 г. поставки электротоваров с ООО «Электротехснаб»;

-	договор от 20 июня 2025 г.  на выполнение работ по  текущему ремонту мостового сооружения через ручей Игошка  с ООО «Юмиж-лес»;

-	договор № АРХ-03317-Э-В/25 от 19 декабря  2025 г. тех. присоединение к линии электропередачи  с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор № 46-07/25/ВН от 17 декабря 2025 г. на выполнение работ по демонтажу и установке уличных светильников  п. Уколок с         ООО «Архоблэнерго»;

-	договор  № АР-АРХ-00036-В/24 от 01 сентября 2024 г. за аренду мест для размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ расположенных на территории Шенкурского муниципального округа (аренда опор за 4 кв. 2024 г.) с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор от 02 июня 2025 г. на выполнение работ по текущему ремонту участка дороги  и текущему ремонту мостового сооружения через   р. Ледь  с ООО «Триада»;

-	договор  от 04 июля 2025 г. на оказание услуг по составлению (разработке) локально-сметных расчетов (смет) по текущему ремонту муниципальной собственности с ООО «Сюмастроймонтаж»;

-	договор №  108109092 от 05 февраля 2024 г. на оказание услуг связи с ООО «Т2 Мобайл» (декабрь месяц 2024 г.);

-   	договор № АРХ-01027-Э-В/25 от 05 мая 2025 г. на оказание услуг  по технологическому присоединению к линиям электропередач с              ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор № РНО-АРХ-00017-В/25 от 05 ноября 2025 г. на подключение  и ремонтно-эксплуатационное обслуживание  установок уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор от 06 мая 2025 г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах улично-дорожной сети  г. Шенкурск с МУП «Чистая вода»;

-	договор  СМРНО-АРХ-00008-В/25  от 08 октября 2025 г. на выполнение работ по установке железобетонных опор уличного освещения, монтаж провода СИП, подключение светильников с ПО «Вельские электрические сети», филиал ПАО « Россети Северо-Запад»;

-	договор  № V-000252 от 10 октября 2025 г.  на поставку  электротоваров с ООО «Электротехснаб»;

-	договор от 12 декабря 2025 г.  на выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков в       г. Шенкурске с  МУП «Чистая вода»;

-	договор  № РНО-АРХ-00002-В/25  от 14 января 2025 г.  на выполнение работ  по ремонтно-эксплуатационному  обслуживанию светильников с ПО «Вельские электрические сети»;

-	договор № V-000194 от 14 августа 2025 г. на поставку электротоваров с ООО «Электротехснаб»;

-	договор  № АР-АРХ-00034-В/25 от 15 января 2025 г.  аренда мест размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ, расположенных на территории Шенкурского муниципального округа (аренда опор)  с ПО «Вельские электрические сети».

4)	Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 Шенкурск-Уколок»:

-		договор от 15 апреля 2025 г.  на оказание  услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным   тарифам по муниципальным маршрутам   регулярных   автобусных  перевозок  № 502   «Шенкурск-Керзеньга»,   № 503 «Шенкурск-Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;

-	договор от 15 апреля 2025 г. на оказание  услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным   тарифам по муниципальным маршрутам   регулярных    автобусных    перевозок   № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503  «Шенкурск-Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем.

-	договор от 01 сентября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 01 сентября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 01 ноября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 01 ноября 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 01 декабря 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 01 декабря 2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 17 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 17 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 24 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем;

-	договор от 24 сентября  2025 г. по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта с индивидуальным предпринимателем Пономаревым Максимом Александровичем.

5)	В соответствии с постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 13 ноября 2024 года        № 785-па «Об итогах  конкурса по рассмотрению инициативных проектов, поступивших в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области» муниципальная программа дополнена следующими мероприятиями:

а)	Реализация инициативного проекта «Освещение улиц села Спасское»:

- 	договор № АРХ-02302-Э-В/25 от 03 сентября 2025 г. уличное освещение д. Гребеневская, у д. № 45  с ПАО «Россети Северо-Запад»,       ПО «Вельские электрические сети»;

- 	договор № АРХ-02304-Э-В/25 от 03 сентября 2025 г. уличное освещение д. Гребеневская, у д. № 14 с ПАО «Россети Северо-Запад»,        ПО «Вельские электрические сети»;

- 	договор № РНО-АРХ-00012-В/25 от 4 сентября 2025 г. установка светильников уличного освещения с. Спасское с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

- 	договор № ПК-АРХ-00124-В/25 от 25 сентября 2025 г. работы по монтажу светильников уличного освещения, монтаж провода СИП от узла учета с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети»;

- 	договор № ПК-АРХ-00123-В/25 от 25 сентября 2025 г. работы по монтажу светильников уличного освещения, монтаж провода СИП от узла учета с ПАО «Россети Северо-Запад», ПО «Вельские электрические сети».

б)	Реализация инициативного проекта «Дорога в школу»:

-	заключен муниципальный контракт № 0124600007125000008 от 16 июня 2025 г.  на выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек (тротуаров) по ул. Г. Иванова, слева от д. № 5 до пересечения с      ул. Мира в г. Шенкурск с индивидуальным предпринимателем Самусевым Алексеем Алексеевичем.

в)	Реализация инициативного проекта «В нашей деревне огни не погашены»:

-   	заключен договор № 1 от 21 мая 2025 г. на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области, д. Никольская, д. Затуйская с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем.

4).  Реализация инициативного проекта «Дорожные перезагрузки: На пути к Комфорту»:

-	заключен договор № 1 от 15 августа 2025 г. исправление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала.

1.2.	Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 48 477 551,00  руб., из них средства:

–	федерального  бюджета – 0,00 руб.;

–	областного бюджета  – 4 473 101,03  руб.;

– 	бюджета округа – 43 872 611,96  руб.;

–	внебюджетные средства – 131 838,01 руб.

За отчетный период израсходовано 45 466 733,42 руб., из них средства:

–	федерального  бюджета – 0,00 руб.;

–	областного бюджета – 4 367 692,22 руб.;

–	бюджета округа – 40 967 203,19  руб.;

–	внебюджетные средства – 131 838,01 руб.

1.3.	Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 18 августа 2025 года № Т007-2 на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта), в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».

1.4.	Реализация мероприятия муниципальной программы  осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году муниципальная программа выполнялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы на 2025 год, утвержденным распоряжением администрации Шенкурского  муниципального округа Архангельской области от 19 февраля 2025 года      № 98-р.

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение запланированного значения одного целевого показателя муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета округа.

2. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2025 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2025 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

В Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет округа |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 29 910 117,35 | 29 906 592,62 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 910 117,35 | 29 906 592,62 | 0,00 | 0,00 | 29 906 592,62 |
| 2. Ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 10 210 000,00 | 7 313 972,01 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 210 000,00 | 7 313 972,01 | 0,00 | 0,00 | 7 313 972,01 |
| ## 3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 625 117,03 | 2 625 117,03 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 100 017,03 | 2 100 017,01 | 525 100,00 | 525 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 117,03 |
| 6. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок №502 «Шенкурск-Керзеньга», №503 «Шенкурск-Уколок» | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 695 556,60 | 695 556,60 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 556,60 | 695 556,60 | 0,00 | 0,00 | 695 556,60 |
| 9. Оплата электроснабжения за уличное освещение вдоль автомобильных дорог местного значения | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 10. Реализация инициативного проекта «Освещение улиц села Спасское» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 796 679,40 | 685 414,54 | 86 | 0,00 | 0,00 | 717 011,46 | 611 602,67 | 39 833,97 | 33 977,92 | 39 833,97 | 39 833,97 | 685414,54 |
| 11. Реализация инициативного проекта «Дорога в школу» | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 205 571,38 | 1 205 571,38 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 085 014,24 | 1 085 014,24 | 60 278,57 | 60 278,57 | 60 278,57 | 60 278,57 | 1 205 571,38 |
| 12. Реализация инициативного проекта «В нашей деревне огни не погашены» | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 188 877,00 | 188 877,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 169 989,30 | 169 989,30 | 9 443,85 | 9 443,85 | 9 443,85 | 9 443,85 | 188 877,00 |
| 13. Реализация инициативного проекта « Дорожные перезагрузки: На пути к комфорту» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 445632,24 | 445 632,24 | 100 | 0,00 | 0,00 | 401 069,00 | 401 069,00 | 22 281,62 | 22 281,62 | 22 281,62 | 22 281,62 | 445 632,24 |
| Всего по муниципальной программе |  | 48 477 551,00 | 45 466 733,42 | 94 | 0,00 | 0,00 | 4 473 101,03 | 4 367 692,22 | 43 872 611,96 | 40 967 203,19 | 131 838,01 | 131 838,01 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства

и транспортной системы  в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел жилищно–коммунального хозяйства   администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |  | плановое, на 2025 год | фактическое, за 2025 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2026 год |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 90,5 | 91 | 100 | заключение двухгодичных контрактов, исполнение по которым заканчивается в 2026 году |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 0 |  |
| 3.Инициативный проект | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | 0 | 2 | 4 | 4 | 100 | 5 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2025 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,97 | 50 | 49 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,94 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 98 баллов |  |  |  |  |  |  |