**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«22» марта 2018 года № 164р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017г. № 350-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году высокой.

3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район приступить к реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «22» марта 2018 года № 164р |

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 18.04.2017 года № 350-па подпрограммы не предусмотрены.

В 2017 году в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское»;

- благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» (пешеходного тротуара по улице Ленина в г. Шенкурске);

- благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО «Шенкурское».

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 100 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.20. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2034,243 | 2034,243 | 100 | 0 | 0 | 2011,917 | 2011,917 | 22,326 | 22,326 | 0 | 0 | 2034,243 |
| 1.21. Благоустройство  общественной территории МО «Шенкурское»  (пешеходного тротуара по улице Ленина в г. Шенкурске) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1500,545 | 1500,545 | 100 | 0 | 0 | 1489,383 | 1489,383 | 11,162 | 11,162 | 0 | 0 | 1500,545 |
| 1.22. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 597,477 | 597,477 | 100 | 0 | 0 | 593,029 | 593,029 | 4,448 | 4,448 | 0 | 0 | 597,477 |
| Итого по муниципальной программе | | 4132,265 | 4132,265 | 100 | 0 | 0 | 4094,329 | 4094,329 | 37,936 | 37,936 | 0 | 0 | 4132,265 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения  целевых  показателей | | Абсолютное  отклонение | Степень достижения целевого показателя, в  % | Обоснование  отклонений  значений целевого  показателя за  отчетный период  (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» | | | | | | |
| 1. Количество благоустроенных дворовых  территорий | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| 2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 3. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,5 | 0,5 | 0 | 100 |  |
| 4. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городские парки, скверы) | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 5. Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы) | Га | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка  (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной прогарммой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 100 % > 90%  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |