|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «07» февраля 2022 года № 80р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация  Шенкурского муниципального района (отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | 2 этап – оснащение здания школы технологическим оборудованием | срок завершения | 31 марта |  |  |  |
|  | 3 этап – демонтаж старого здания пришкольного интерната и благоустройство территории на освободившемся участке (устройство детской и спортивной площадки) | срок завершения |  |  | 31 августа |  |
| 2.4. Закупка и поставка технологического оборудования для строительства школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Выполнение работ | срок завершения |  |  | 31 августа |  |