АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  19   февраля 2025 г. №  99-р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на

территории Шенкурского муниципального округа» на 2025 год

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального  округа  Архангельской  области  от  22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа  Архангельской    области от  28 декабря  2022 года № 28-па:

1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» на 2025 год.

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. 	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

# Шенкурского муниципального округа

# Архангельской области

# от 19 февраля 2025 г. №  99-р

ПЛАН

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа»

на 2025 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Исполнитель | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | # отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | # оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | заключение контракта об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. Приобретение материалов для ремонта много-квартирных домов, находящихся в собственности администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | # отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | проведение ремонтных работ | срок завершения | - | - | 01.09.2025 | - |
| 2.5. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | # отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | проведение текущего ремонта общего имущества муниципального жилищного фонда, количество отремонтированных объектов жилого фонда | единиц | - | - | 1 | 1 |
|  |  |  | срок завершения | - | - | 01.09.2025 | - |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | срок завершения | 20.02.2025 20.03.2025 | 20.04.2025 20.05.2025 20.06.2025 | 20.07.2025 20.08.2025 20.09.2025 | 20.10.2025 20.11.2025 20.12.2025 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям** | # отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | # обследование специализированной организацией и оценка соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям, количество заключений | единиц | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 5.1.Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | # - оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  |  | # - обслуживание установок уличного освещения, количество | единиц | 238 | 238 | 238 | 238 |
|  |  | # - приобретение материалов для установки дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети на территории населенных пунктов Шенкурского муниципального округа в соответствие с требованиями ГОСТ | единиц | - | - | 4 | 4 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа | содержание территории Шенкурского муниципального округа в соответствии с санитарными нормами. Объем вывезенного мусора с мест несанкционированного складирования | куб. м. | 0 | 50 | 50 | 50 |