**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования»**

**Шенкурский муниципальный район»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «13» октября 2017 года № 957-па

г. Шенкурск

с изменениями от:

02 марта 2018 года № 168-па

24 июля 2018 года № 505-па

09 ноября 2018 года № 765-па

19 декабря 2018 года № 868-па

24 апреля 2019 года № 279-па

23 сентября 2019 года № 558-па

13 ноября 2019 года № 718-па

23 декабря 2019 года № 825-па

31 марта 2020 года № 166-па

25 августа 2020 года № 365-па

21 сентября 2020 года № 414 – па

10 ноября 2020 года № 502 – па

11 июня 2021 года № 292–па

23 августа 2021 года № 413–па

29 октября 2021 года № 532–па

28 декабря 2021 года № 660–па

07 июня 2022 года № 260–па

**Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»**

В рамках реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда», в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы) (в редакции от 14 марта 2017 года № 113-пп), Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурское»«Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Глава МО

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «23» сентября 2019 г. № 558 –па

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от «13» октября 2017 г. № 957-па

**Муниципальная программа**

**МО «Шенкурское»**

**«Формирование современной городской среды**

**МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»**

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шенкурское».  Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной программы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район», включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями. Совершенствование архитектурно - художественного облика города;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Шенкурское», а также дворовых территорий многоквартирных домов;  - организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;  - исключение несанкционированного размещения отходов;  - обеспечение проведений экологических программ по улучшению природной среды;  - разработка Генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское»;  - формирование устойчивого экологически грамотного поведения и вовлеченности населения в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 27 575,78361 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 25559,34313 тыс. рублей;  средства районного бюджета – 1525,88153 тыс. рублей;  средства бюджета поселения – 483,44755 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей |

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Для достижения этой цели необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству, прежде всего общественных и дворовых территории многоквартирных домов, так как эти территории являются важнейшей составной частью транспортной системы, от уровня развития которой зависит качество жизни населения.

Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства, а некоторые виды работ по благоустройству практически не производились, это работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых, общественных территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, благоустройства дворовых и общественных территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа.

При разработке муниципальной подпрограммы учитывались положения [постановления](consultantplus://offline/ref=4DE6E1B1A8A291A1750A96B1D19AF065A38CD2A4DD7355C1F9C286582A3DD7E6F59C8E42B0BB8A6F3C811ADBACFBm1N) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее Правила), приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № [691/пр](consultantplus://offline/ref=4DE6E1B1A8A291A1750A96B1D19AF065A38CD1A3D67755C1F9C286582A3DD7E6F59C8E42B0BB8A6F3C811ADBACFBm1N) «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» и от 18 марта 2019 года [№ 162/пр](consultantplus://offline/ref=4DE6E1B1A8A291A1750A96B1D19AF065A286D7A6DF7755C1F9C286582A3DD7E6F59C8E42B0BB8A6F3C811ADBACFBm1N) «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Муниципальная программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно- коммунальных услуг», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р](http://docs.cntd.ru/document/902130343), Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48, а также иных стратегических документах и приоритетных направлениях государственной политики в сфере охраны окружающей среды и создания благоприятных условий проживания на территории населенных пунктов,

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Определение данных обозначенных территорий, используется в значениях, предусмотренных постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261-пп «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» (далее - Порядок проведения инвентаризации территорий);

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

5) создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;  
 6) создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни городского населения.

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования

«Шенкурское»;

- благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурское»;

- обустройство существующих мест размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

- создание эффективной системы обращения с отходами на территории Шенкурского района.

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем**

Шенкурский муниципальный район расположен в южной части Архангельской области, площадь его территории— 13 285 га или 1,9 % территории области. [В](https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%92-2940.html) состав муниципального образования входят город Шенкурск и 253 сельских, населенных пункта, которые образуют 8 сельских и 1 городское поселение. Граничит с Няндомским, Плесецким, Виноградовским, Верхнетоемским, Устьянским, Вельским муниципальным районами. Ше́нкурск  является [административным центр](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80)ом [Шенкурского муниципального района](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), а также является административным центром для муниципальных образований.

Площадь территории МО «Шенкурское » составляет 1860,5 га (0,14% от общей площади Шенкурского района).

Численность населения муниципального образования «Шенкурское» на 01 января 2018 года 4772 человека.

Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск. С областным центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге федерального значения М-8 Москва–Архангельск, расположенной в 5 км. от города.

Город Шенкурск – это город, сохранивший свою самобытность, уникальность, историческую планировку, которую необходимо сохранить.

Жилой фонд МО «Шенкурское» в основном представлен одно- и двухэтажными домами деревянной застройки. Всего насчитывается 898 домов общей площадью 148,8 тыс. кв. м., из них 312 многоквартирные общей площадью 102,1 тыс. кв. м. Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов введена в эксплуатацию до 1990 года. Текущее состояние большинства дворовых и общественных территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно:

- значительная часть покрытия территорий дворов и внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как с момента массовой застройки города не проводились мероприятия по ремонту;

- практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий;

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей;

- недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок;

- изменившаяся структура потребления населения (за последние годы значительно изменились в объеме образования твердых коммунальных отходов на душу населения);

- накопленные проблемы предшествующих периодов: значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к их несанкционированному размещению ;

- отсутствие мест хранения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Имеющаяся свалка, вблизи г. Шенкурска не соответствуют экологическим требованиям, основным способом утилизации отходов в районе по-прежнему является захоронение ТБО. Накопление отходов производства и потребления и невозможность их своевременной и эффективной утилизации наносит ущерб окружающей среде. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсических веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. В населенных пунктах района неудовлетворительно решаются вопросы очистки от скапливающегося мусора, сбора, утилизации и размещения отходов производства и потребления, следствием чего возможно ухудшение санитарно-гигиенического состояния.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования | | | |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| Дворовые территории многоквартирных домов | | | |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 312 |
| 2 | Общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 2513 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | Га | 29,9 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 1 |
| 4.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед. | 0 |
| 5 | Количество населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | человек | 25 |
| 5.1 | из них проживающего в многоквартирных домах с дворовыми территориями, благоустроенными в период 2014-2016 годы | человек | 0 |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Га | 0,2 |
| 6.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га | 0 |
| 7 | Расходы, понесенные на благоустройство дворовых территорий | тыс. рублей | 120 |
| 7.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |
| Территории общего пользования | | | |
| 8 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 18 |
| 9 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | Га | 15,345 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |
| 10.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед. | 0 |
| 11 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 11.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га | 0 |
| 12 | Расходы, понесенные на благоустройство территорий общего пользования | тыс. рублей | 0 |
| 12.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |

Важнейшей задачей администрации муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, для достижения которой необходимо провести целенаправленную работу по следующим направлениям:

- ремонт покрытия дворовых территорий, в том числе отсыпка территорий дворов многоквартирных домов и внутридворовых проездов, обустройство мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам городского поселения;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- озеленение дворовых территорий;

- обустройство, ремонт и восстановление дворового освещения;

- создание дополнительных обустроенных мест (контейнерных площадок);

- исключение несанкционированного размещения отходов;

- формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.

Комплексное благоустройство дворовых, общественных территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Места массового отдыха горожан: набережная, площадь, скверы для любого города это его лицо и излюбленное место прогулок горожан и гостей города, проведения праздников, гуляний.

На сегодняшний день в городском поселении отсутствуют благоустроенные места для массового отдыха жителей. Практически 100% территории нуждается в реконструкции и благоустройстве.

За последние три года в рамках бюджетных средств (в связи с их ограниченностью) проведены незначительные работы по благоустройству территории общего пользования: частичный ремонт деревянных тротуаров по улицам города, установка дополнительных и замена существующих светильников уличного освещение, частичное асфальтирование покрытия отдельных улиц города.

Благоустройство необходимо провести на площади Победы (улица Мира): асфальтирование, установка бордюрного камня, ремонт памятника В.И. Ленину, постамента памятника, освещение, озеленение.

Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20 века, не ремонтировались с момента строительства и требуют полной реконструкции.

Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни небольших провинциальных городков. Городские парки и скверы — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.

Городской парк в г. Шенкурске требует выкорчевки, омоложения деревьев и кустарников, организации освещения, асфальтирования площадок и дорожек, установки малых архитектурных форм. Парк необходимо сделать центром семейного отдыха. На момент составления программы парк неблагоустроен и требует значительных финансовых вложений. Необходимо создание прогулочной зоны, организация системы дорожек, установка скамеек, ремонт и модернизация сцены, организация освещения парка.

За последние годы в связи с отсутствием в бюджетах муниципальных образований поселений финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по благоустройству, проводились благодаря участию граждан и организаций города: проведение субботников, посадка деревьев, кустарников, цветов, омоложение зеленых насаждений.

В сквере у парка Победы, где проходят основные городские массовые мероприятия, проведены работы по разбивке клумб и цветников, спилены старые тополя и березы, а на их место высажены новые деревья. Население принимало участие в благоустройстве своим инвентарем и посадочным материалом. В дальнейшем требуется разбить и оборудовать пешеходные дорожки твердым покрытием, установить скамейки и урны, провести еще ряд мероприятий для создания более комфортных условий отдыха горожан и гостей города.

В сквере им. М.В. Ломоносова в центре города Шенкурска, силами и средствами индивидуального предпринимателя проводится озеленение, установка малых архитектурных форм, обустройство клумб, горок, рабаток, подстрижка кустов и травы. Сквер является историческим центром города и излюбленным местом посещения горожан и гостей. Для привлечения большего числа гостей требуется продолжить дальнейшую работу по обустройству территории сквера. В частности требуется ремонт покрытия центральной аллеи, системы дорожек, клумб, рабаток, зеленых насаждений (кустарниковых, хвойных, папоротниковых), призванных внести элементы красоты, уюта и гармонии в объект, установка театральной тумбы.

Приоритетами реализации муниципальной программы являются: обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий индивидуальных и многоквартирных домов, общественных территорий и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения, повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий, обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы. Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых и общественных территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения муниципального образования «Шенкурское» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей муниципальной программы цели.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственным исполнителем программы является отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации программы в соответствии с требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении субсидии.

Муниципальной программой предусмотрена реализация следующих направлений:

1) благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Шенкурское»;

2) благоустройство общественных территорий;

3) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурское»;

4) ликвидация (рекультивацию) мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов;

5) обустройство существующие места размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

6) создание эффективной системы обращения с отходами на территории Шенкурского района.

Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых нуждаются и подлежат благоустройству (с учетом их физического состояния) в период с 2018- 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области (далее Правила).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) является обязательным и первоочередным.

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп, в соответствии с утвержденными представительными органами муниципальных образований правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов, (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству является возможным. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству территорий допускается только при выполнении в полном объеме всех видов работ или при отсутствии необходимости в выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с порядком инвентаризации территорий, в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и при условии выполнения минимального перечня работ (при необходимости).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 11 к муниципальной программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Муниципальной программой предусматривается обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее установленного Правилами.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с подпунктом « е», «ж» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утверждается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» - приложение № 7 к Программе.

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ приведен в приложении № 8 к муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 9 к муниципальной программе.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового отдыха населения, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Так же, одним из важных условий реализации программы является проведение мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет средств субсидии. Проведение комплексных кадастровых работ проводится за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, предоставляемой в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие имущественных отношений Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 479-пп.

Общественная территория - наиболее посещаемая территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

На общественных территориях при разработке проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению. Перечень приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

При этом, из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы, могут быть исключены территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ основных конструктивных элементов более 70 процентов и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом развития территории муниципального образования или другого подтверждающего документа при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», осуществляющей свою деятельность в соответствии с Положением о межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 1 марта 2017 года № 14-у (далее - межведомственная комиссия).

Так же могут быть исключены из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы, или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, или не приняли решений, являющихся условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации федерального проекта, возможно только при условии одобрения такого решения на межведомственной комиссии.

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий - необходимость производить их с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в Программу, должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и сводами правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 42.133330.2011. «Градостроительство».

Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предельная дата заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования, не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через главного распорядителя средств бюджета, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходование средств бюджета поселения и средств, аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке для благоустройства и включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, проектно-сметной документации, на проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы указаны в приложении № 5.

По результатам проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключаемыми с органами местного самоуправления. (Приложение № 12 к муниципальной программе).

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить:

- содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий;

- в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной растительности;

- установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку;

- устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту нахождения объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и размещение на городской свалке.

При этом требуется обязательное заключение соглашений с собственником объекта. Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения является приведение объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Полученные по результатам инвентаризации данные о территориях и расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп населения).

Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской среды, от уровня благоустройства которых, зависит внешний облик города. Текущее состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилам благоустройства и озеленения на территории городского поселения. Значительная часть индивидуальных жилых домов на территории города находится в ветхом состоянии, также в не удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая территория.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию индивидуальных жилых домов, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При этом владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:

- производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);

- на отведенной и прилегающей территориях проводить очистку от мусора, снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и сточных (водоотводных) канав, уход за существующими зелеными насаждениями;

- содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) участка домовладения;

- не допускать захламления и затопления отведенной и прилегающей территории.

Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения необходимо выполнить:

- первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки;

- заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки;

- представителями общественных комиссий);

- заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года.

Первичная оценка соответствия благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения требованиям Правил благоустройства поселений планируется провести в период с 2018 по 2020 годы при проведении инвентаризации уровня благоустройства данных объектов.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства представлены в приложении № 13 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Результатом реализации муниципальной программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Шенкурское». Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- улучшение экологической обстановки муниципального образования;

- формирование положительного имиджа МО «Шенкурское»;

- создание к 2024 году всех необходимых условий для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в МО «Шенкурский муниципальный район».

К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий, относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район»и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 1185-па от 29.12.2017.

Приложение № 1

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель - администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| Базовый 2016 год | Оценочный 2017 год | Прогнозные | | | | | | | |
| 2018 год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | | 2022  год | 2023 год | 2024 год |
| Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 5 | 2 | 2 | 34 | 34 | | 34 | 34 | 37 |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | процентов | 0 | 1,6 | 2.2 | 3,2 | 13,8 | 24,0 | | 35,6 | 46,5 | 58,3 |
| Задача 2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | 4 |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | процентов |  | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 2,9 | | 3,8 | 4,8 | 6,1 |
| Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. Мероприятия по  инвентаризации уровня  благоустройства  индивидуальных жилых  домов и земельных  участков,  предоставленных для их размещения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 10 |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | процентов | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| Задача 4 . Развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории МО «Шенкурское» | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администра  ция МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.Разработка и внедрение системы отработанных ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администра  ция МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Администра ия МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. Количество обустроенныхмест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | | 6 | 5 | 5 | 5 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Д= ДТ благ/ДТ \*100 %, где  Д – доля благоустроенных дворовых территорий;  ДТ благ - кол-во дворовых территорий, где проведёно благоустройство;  ДТ - общее кол-во дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве |  |
| 2.1. Количество благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства |
| 2.2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Д= ОТ благ /ОТ \*100 %, где  Д – доля благоустроенных общественных территорий;  ОТ благ - кол-во общественных территорий, где проведёно благоустройство;  ОТ - общее кол-во общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 3.1. Количество проинвентаризированных, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и  земельных участков, предоставленных для их размещения | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства |
| 3.2. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | Д= Диж/ДТ \*100 %, где  Д – доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов;  Диж - кол-во проинвентаризированных индивидуальных жилых домов;  ДТ - общее кол-во индивидуальных жилых домов на территории |  |
| 4.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Количество обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства |
| 4.2. Доля обустроенных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Из актов выполненных работ |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями муниципальной программой(подпрограммой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурсое» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 142,228 | 142,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Выполнение работ по  комплексному  благоустройству  дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий | П.1.1. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 122,83327 | 122,83327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 12,28333 | 12,28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 7,1114 | 7,1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 23486,15299 | 3262,43928 | 3857,01084 | 6274,84198 | 3568,2513 | 3234,72579 | 3206,40526 | 82,47853 | | Выполнение работ по  благоустройству общественных территорий, увеличение количества благоустроенных  общественных территорий муниципального образования, площади благоустроенных  муниципальных территорий общего пользования | П.1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы муниципальный район» на 2018-2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 22507,56494 | 2965,85389 | 3712,75573 | 6150,54198 | 3491,81335 | 3062,67326 | 3123,92673 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 495,1405 | 296,58539 | 74,25511 | 124,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет поселения | 483,44755 | 0 | 70,0 | 0 | 76,43795 | 172,05253 | 82,47853 | 82,47853 | |
| внебюджетные  средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Благоустройство мест  массового отдыха населения (городские парки) муниципального  образования «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 135,59074 | 135,59074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Выполнение работ по  комплексному благоустройству  мест массового отдыха  населения (городских  парков) муниципального  образования, создание условий для отдыха населения, улучшение эстетического вида территории поселения | П.1.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 123,2643 | 123,2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 12,32644 | 12,32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального  образования «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | П.1.5.  Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | |
| в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.Обустройство и содержание контейнерных площадок | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 1669,625 | 0 | 1669,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Строительство контейнерных площадок, соответствующих правилам благоустройства муниципальных образований и требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | П.4.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 1335,7 | 0 | 1335,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 333,925 | 0 | 333,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Проведение акций и субботников экологического направления | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Проведение акций и субботников экологического направления (не менее 15 мероприятий в год) | П.4.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Размещение информации на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | П.4.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Информирование учащихся | П.4.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ликвидация мест несанкционированного размещения | П. 4.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Разработка и внедрение системы отработанных ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Обустройство и содержание мест накопления опасных отходов. | П. 1.10. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Разработка генеральной схемы очистки территории  МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | | Наличие ГСО, согласно санитарным правилам содержания  территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88) | П.1.11. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 677,18688 | 0 | 0 | 476,44777 | 0 | 200,73911 | 0 | 0 | | Поддержание в санитарном и техническом состоянии мест(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов МО «Шенкурское» | П.1.12. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет | 404,98062 | 0 | 0 | 404,98062 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| муниципальный бюджет: районный | 272,20626 | 0 | 0 | 71,46715 | 0 | 200,73911 | 0 | 0 | |
| 13. Благоустройство территорий МО «Шенкурское» и приобретение уборочной и коммунальной техники |  | итого | 1065,0 | 0 | 0 | 1065,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | Приобретение 4 единиц оборудования, материалов, инструментов, механизмов, уборочной и коммунальной техники для выполнения работ по благоустройству территории МО «Шенкурское» | П.1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы муниципальный район» на 2018-2024 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 1065,0 | 0 | 0 | 1065,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| муниципальный бюджет: районный  поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 14.  Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов в МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 | Улучшение экологической обстановки, снижение уровня загрязнения.  Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО. | П. 4.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| муниципальный бюджет: районный  поселения | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 100,0 | 100,0 | | 0 |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | итого | **27575,78361** | **3540,25802** | **5526,63584** | **7816,28975** | **3768,25130** | **3535,4649** | **3306,40526** | | **82,47853** |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| областной бюджет | **25559,34313** | **3211,95146** | **5048,45573** | **7620,5226** | **3491,81335** | **3062,67326** | **3123,92673** | | **0,00** |  |  |
| муниципальный бюджет: районный | **1525,88153** | **321,19516** | **408,18011** | **195,76715** | **200,00** | **300,73911** | **100,00** | | **0,00** |  |  |
| бюджет поселения | **483,44755** | **0,00** | **70,00** | **0,00** | **76,43795** | **172,05253** | **82,47853** | | **82,47853** |  |  |
| внебюджетные  средства | **7,1114** | **7,1114** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории

которых, подлежат благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму | Планируемый срок  проведения  благоустройства |
| 1 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1 | 2021-2024 |
| 2 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2 | 2021-2024 |
| 3 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2а | 2021-2024 |
| 4 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.3 | 2021-2024 |
| 5 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.4 | 2021-2024 |
| 6 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.5 | 2021-2024 |
| 7 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.7 | 2021-2024 |
| 8 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.8 | 2021-2024 |
| 9 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.10 | 2021-2024 |
| 10 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.12 | 2021-2024 |
| 11 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.13а | 2021-2024 |
| 12 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15 | 2021-2024 |
| 13 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15а | 2021-2024 |
| 14 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.20 | 2021-2024 |
| 15 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.24 | 2021-2024 |
| 16 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.26 | 2021-2024 |
| 17 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.34 | 2021-2024 |
| 18 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.60 | 2021-2024 |
| 19 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.62 | 2021-2024 |
| 20 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.66 | 2021-2024 |
| 21 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.70 | 2021-2024 |
| 22 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.91 | 2021-2024 |
| 23 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.4 | 2021-2024 |
| 24 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.6 | 2021-2024 |
| 25 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.14 | 2021-2024 |
| 26 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.15 | 2021-2024 |
| 27 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.21а | 2021-2024 |
| 28 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.22б | 2021-2024 |
| 29 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.23 | 2021-2024 |
| 30 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.26 | 2021-2024 |
| 31 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.27 | 2021-2024 |
| 32 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.28 | 2021-2024 |
| 33 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.53 | 2021-2024 |
| 34 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.68 | 2021-2024 |
| 35 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Луначарского,д 7 | 2021-2024 |
| 36 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.2а | 2021-2024 |
| 37 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.4 | 2021-2024 |
| 38 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.14 | 2021-2024 |
| 39 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.16 | 2021-2024 |
| 40 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.17 | 2021-2024 |
| 41 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.30 | 2021-2024 |
| 42 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.32 | 2021-2024 |
| 43 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.36 | 2021-2024 |
| 44 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.40 | 2021-2024 |
| 45 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42а | 2021-2024 |
| 46 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42б | 2021-2024 |
| 47 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42 | 2021-2024 |
| 48 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.44 | 2021-2024 |
| 49 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.46 | 2021-2024 |
| 50 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.2 | 2021-2024 |
| 51 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.4 | 2021-2024 |
| 52 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.6 | 2021-2024 |
| 53 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.8 | 2021-2024 |
| 54 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.12 | 2021-2024 |
| 55 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.14 | 2021-2024 |
| 56 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.15 | 2021-2024 |
| 57 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.16 | 2021-2024 |
| 58 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1б | 2021-2024 |
| 59 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1а | 2021-2024 |
| 60 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1в | 2021-2024 |
| 61 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2б | 2021-2024 |
| 62 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2в | 2021-2024 |
| 63 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.7 | 2021-2024 |
| 64 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.13 | 2021-2024 |
| 65 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.21 | 2021-2024 |
| 66 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.23 | 2021-2024 |
| 67 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.22 | 2021-2024 |
| 68 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.24 | 2021-2024 |
| 69 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.25 | 2021-2024 |
| 70 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.26 | 2021-2024 |
| 71 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.27 | 2021-2024 |
| 72 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.3 | 2021-2024 |
| 73 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.5 | 2021-2024 |
| 74 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.9а | 2021-2024 |
| 75 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.10 | 2021-2024 |
| 76 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.11 | 2021-2024 |
| 77 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.13 | 2021-2024 |
| 78 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.64 | 2021-2024 |
| 79 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.66 | 2021-2024 |
| 80 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.70 | 2021-2024 |
| 81 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.68 | 2021-2024 |
| 82 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.67 | 2021-2024 |
| 83 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, д.21 | 2021-2024 |
| 84 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.4 | 2021-2024 |
| 85 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.6 | 2021-2024 |
| 86 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7 | 2021-2024 |
| 87 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7а | 2021-2024 |
| 88 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.9а | 2021-2024 |
| 89 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14а | 2021-2024 |
| 90 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14 | 2021-2024 |
| 91 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.28 | 2021-2024 |
| 92 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.30 | 2021-2024 |
| 93 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.32 | 2021-2024 |
| 94 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Богового, д.10 | 2021-2024 |
| 95 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Богового, д.20 | 2021-2024 |
| 96 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2 | 2021-2024 |
| 97 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2а | 2021-2024 |
| 98 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.6а | 2021-2024 |
| 99 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, д.3 | 2021-2024 |
| 100 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.4 | 2021-2024 |
| 101 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.11 | 2021-2024 |
| 102 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.11а | 2021-2024 |
| 103 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.12 | 2021-2024 |
| 104 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.15 | 2021-2024 |
| 105 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.15а | 2021-2024 |
| 106 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.17 | 2021-2024 |
| 10 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.24 | 2021-2024 |
| 108 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.31 | 2021-2024 |
| 109 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.31а | 2021-2024 |
| 110 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.35б | 2021-2024 |
| 111 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.39а | 2021-2024 |
| 112 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.37а | 2021-2024 |
| 113 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.46 | 2021-2024 |
| 114 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.1 | 2021-2024 |
| 115 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.4 | 2021-2024 |
| 116 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.5 | 2021-2024 |
| 117 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д.1 | 2021-2024 |
| 118 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.1 | 2021-2024 |
| 119 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.3 | 2021-2024 |
| 120 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.4 | 2021-2024 |
| 121 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.5 | 2021-2024 |
| 122 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.6 | 2021-2024 |
| 123 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.7 | 2021-2024 |
| 124 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.11 | 2021-2024 |
| 125 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12 | 2021-2024 |
| 126 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12а | 2021-2024 |
| 127 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.13 | 2021-2024 |
| 128 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2021-2024 |
| 129 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16 | 2021-2024 |
| 130 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.4 | 2021-2024 |
| 131 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.5 | 2021-2024 |
| 132 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.7 | 2021-2024 |
| 133 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.14 | 2021-2024 |
| 134 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д.10а | 2021-2024 |
| 135 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.17 | 2021-2024 |
| 136 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.40 | 2021-2024 |
| 137 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 | 2021-2024 |
| 138 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.17 | 2021-2024 |
| 139 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22 | 2021-2024 |
| 140 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22а | 2021-2024 |
| 141 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.45 | 2021-2024 |
| 142 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.47 | 2021-2024 |
| 143 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.2 | 2021-2024 |
| 144 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.3 | 2021-2024 |
| 145 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.4 | 2021-2024 |
| 146 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.5 | 2021-2024 |
| 147 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.10 | 2021-2024 |
| 148 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.11 | 2021-2024 |
| 149 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.13 | 2021-2024 |
| 150 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.16 | 2021-2024 |
| 151 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.49 | 2021-2024 |
| 152 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.58а | 2021-2024 |
| 153 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.60 | 2021-2024 |
| 154 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.23 | 2021-2024 |
| 155 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.24 | 2021-2024 |
| 156 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.38а | 2021-2024 |
| 157 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48 | 2021-2024 |
| 158 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48а | 2021-2024 |
| 159 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.50 | 2021-2024 |
| 160 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.61а | 2021-2024 |
| 161 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.63 | 2021-2024 |
| 162 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.12б | 2021-2024 |
| 163 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 | 2021-2024 |
| 164 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2 | 2021-2024 |
| 165 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2а | 2021-2024 |
| 166 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.32 | 2021-2024 |
| 167 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.1 | 2021-2024 |
| 168 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.3 | 2021-2024 |
| 169 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.21а | 2021-2024 |
| 170 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.22 | 2021-2024 |
| 171 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 17 | 2021-2024 |
| 172 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 2021-2024 |
| 173 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 41 | 2021-2024 |
| 174 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 43 | 2021-2024 |
| 175 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 45 | 2021-2024 |
| 176 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 15б | 2021-2024 |
| 177 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул.Мира 33 корп. 3 | 2021-2024 |

Приложение № 4

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

Перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий (тыс. руб) | Планируемый срок проведения работ |
| 1 | г. Шенкурск, Парк на пересечении улиц К.Либкнехта и Ленина | Установка антивандальных скамеек и урн, устройство тротуара, освещения и ограждения по периметру парка. | 1500,0 | 2018-2019 |
| 2 | г. Шенкурск, Парк между улицами 50 лет Октября и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки) | Устройство универсальной спортивной площадки, освещение.. | 7000,0 | 2020 |
| 3 | г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | Устройство детской игровой площадки, устройство сцены для уличных мероприятий, замена бордюрного ограждения, благоустройство площадки у памятника Ленину. | 5000,0 | 2020, 2021 |
| 4 | г. Шенкурск, Сквер у площади Победы | Планировка территории, обустройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка), установка антивандальных скамеек и урн, ограждение, газон, благоустройство Мемориала памяти павшим героям - землякам. | 1300,0 | 2018,2019, 2021 |
| 5 | г. Шенкурск, Набережная р. Ваги | Укрепление береговой полосы, благоустройство дорожных проездов к набережной р. Вага,  обустройство спуска улицы Ленина к береговой полосе, ремонт водоотвода от Екатерининского ручья, устройство подъема от реки в сторону улицы Мира, обустройство смотровых площадок. | 17000,0 | 2022 |
| 6 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1, въезд в город | Планировка территории, обустройство детской и спортивной площадки, устройство водоотвода. | 1500,0 | 2018 |
| 7 | г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД) | Реконструкция детской площадки. | 1800,0 | 2022 |
| 8 | Центральная рыночная площадь на пересечении улиц им. Ленина и Карла Либкнехта | Асфальтирование площади, устройство ограждения, установка контейнерных площадок, общественного туалета. | 5000,0 | 2022 |
| 9 | г. Шенкурск, улица им.К.Либкнехта (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 5600,0 | 2018,2019 |
| 10 | г. Шенкурск, улица им. Ленина (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 5500,0 | 2017, 2022 |
| 11 | г. Шенкурск, улица им. Ломоносова (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | 6000,0 | 2023 |
| 12 | г. Шенкурск, улица им. Мира (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров, реконструкция лестницы - тротуара - выхода от набережной р. Вага со стороны ул. Ленина на ул. Мира. | 6000,0 | 2023 |
| 13 | г. Шенкурск, земельный участок по руслу Екатерининского ручья, водопропускная система г. Шенкурска от точки ул. Детгородок, д.9 до впадения в р. Вага | Углубление русла, расчистка береговой линии ручья от кустарников и мелкой поросли, укрепление земляных откосов с применением "ГЕОВЕБ" с последующей засыпкой щебнем, укладка железобетонных лотков водоотведения. | 10000,0 | 2023 |
| 14 | г. Шенкурск, улица Кудрявцева, территория у здания памятника архитектуры Сретенская церковь | Расчистка территории от кустарников и мелкой поросли, отсыпка территории, установка ограждения | 1830, 0 | 2024 |
| 15 | г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 7, земельный участок, территория храма Зосимы и Савватия, | Планировка территории, установка освещения, ограждения | 2300,0 | 2023 |
| 16 | г. Шенкурск, земельный участок ограниченный проезжей частью улиц Ломоносова и ул. Мира земельными участками частных домов Ломоносова, 33 и Мира, 25 | Демонтаж фундамента разрушенного здания, планировка территории, расчистка сорной поросли, установка стеллы | 1550,0 | 2023 |
| 17 | г. Шенкурск, земельный участок ограниченный улицами Мира, Г. Иванова и прилегающими территориями зданий № 10 по улице Мира и № 11 по ул. Г. Иванова | Очистка участка от сорной поросли, кустарника, планировка территории, устройство спортивной площадки | 1710,6 | 2024 |
| 18 | г. Шенкурск, территория вдоль улицы Кудрявцева от площади Победы до пересечения с улицей Красноармейская | Подготовка территории для устройства тротуара и укладка тротуарной плитки, устройство освещения, озеленение территории (газон), установка скамеек. | 1300,0 | 2019-2020 |

Приложение № 5

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [«Формирование](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) современной городской среды МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы» | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | |
| 2018-2024 год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий у многоквартирных домов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 4 | |  | | --- | | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | Собственники, арендаторы объектов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие № 5 | |  | | --- | | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 6

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением индекса СМР для Архангельской области, действующих в данный период.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве для районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Нормативная стоимость работ составляет:

- по минимальному перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ | Единица измерения | Сумма на ед. изм.,  не более, тыс. рублей |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и подъезда к дворовой территории | 1 м2 | 3,4 |
| 2 | Установка скамеек | шт | 18,0 |
| 3 | Установка урн | шт | 8,0 |
| 4 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21,0 |

- по дополнительному перечню:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ | единица измерения | сумма на ед. изм.,  не более, тыс. рублей |
| 1 | проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 м2 | 3,4 |
| 2 | обустройство тротуаров, мостовых, (в том числе тротуарной плиткой) | 1 м2 | 4,2 |
| 3 | установка бордюрных камней | м | 1,4 |
| 4 | установка песочниц | шт | 39,2 |
| 5 | установка качелей | шт | 39,2 |
| 6 | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) | 1 м2 | 4,3 |
| 7 | освещение детской и спортивной площадок | м | 2,6 |
| 8.1 | оборудование детской (игровой) площадки | площадка | 560,0 |
| 8.2 | оборудование спортивной площадки | площадка | 330,0 |
| 9 | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | территория МКД | 500,0 |
| 10 | газонные ограждения, ограждения для клумб | территория МКД | 500,0 |
| 11 | обрезка деревьев и кустарников | территория МКД | 500,0 |
| 12 | уборка сухостойных деревьев | территория МКД | 500,0 |
| 13 | демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) | постройка | 150,0 |
| 14 | строительство сараев | постройка | 180,0 |
| 15 | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров - мусоросборников | площадка | 150,0 |
| 16 | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, ПГС | 1 м2 | 1,3 |
| 17 | устройство площадок для выгула животных | 1 м2 | 1,1 |
| 18 | устройство велопарковок | шт | 40,0 |
|  | Оборудование площадки отдыха | 1 шт. | 29,2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ремонт качелей | 1 шт. | 28,7504 |
| 20 | Устройство декоративных ограждений для цветников | 1 м2 | 19,0495 |
| 21 | Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных | 1 м2 | 95,288 |
| 22 | Малые архитектурные формы |  |  |
| 22.1 | Вешала для сушки белья | 1 шт | 42,1148 |
| 22.2 | Вешала для ковров | 1 шт | 11,44380 |

Приложение № 7

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

**Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием**

**1.Общие положения**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в рамках муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием.

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.  
 3. Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, муниципальной программы (далее - адресный перечень) в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.  
 4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании утвержденных муниципальными правовыми актами порядков ежегодного отбора заявок от заинтересованных лиц.

5. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика, администратора доходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация).

6. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает администрация в органах казначейства.

7. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

8. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД,.

9. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

11. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

12. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

16. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

17. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

18. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

19. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 8

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ**

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 9

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных в муниципальную программу МО «Шенкурское» «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурское» на 2018-2024 годы»**

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Шенкурское», включенных в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурское» на 2018-2024 годы» (далее – Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория – это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2. Общественная территория - наиболее посещаемая территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

2.3. Заинтересованные лица – представители органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, в том числе собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Под дизайн – проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой или общественной территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн – проект). Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению на  
соответствующей территории.

4. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - уполномоченный орган).

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий и территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территории.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

7.4. общественное обсуждение дизайн-проекта общественной территории;

7.4. утверждение дизайн-проектов общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган направляет дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

10. На основании решения общественной муниципальной комиссии дизайн-проект утверждается постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Приложение № 10

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды работ** | | |
| 1. **Ремонт дворовых проездов** http://www.berniki.ru/upload/medialibrary/ee0/sdf_1.jpg | | |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий** | | |
|  | | Размер 690х335х310 мм.  Мощность 100 Вт.  Пластиковый корпус,  защитное стекло |
| 1. **Установка скамеек** | | |
|  | **Скамья без спинки**     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1,5 м;  Ширина – 380 мм;  Высота - 680 мм. | | |
|  | **Скамья без спинки**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,0 м;  Ширина - 385 мм;  Высота - 660 мм. | |  |  | | |
|  | **Скамья со спинкой**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 2,085 м;  Ширина - 770 мм;  Высота - 975 мм. | | |
| 1. **Установка урн** | | |
|  | * **Урна металлическая** * **«Деревянный декор»**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 665мм;  Ширина - 420 мм;  Объем: 10 л | | |
|  | **Урна для мусора**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 540 м  Ширина – 400 мм  Объем: 20 л | | |
|  | **Урна уличная**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 570 мм;  Ширина - 480 мм;  Объем: 40 л | | |

Приложение № 11

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

**Перечень**

**дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

1. Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
2. Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).
3. Установка бордюрных камней.
4. Установка песочниц.
5. Установка качелей.
6. Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).
7. Освещение детских и спортивных площадок.
8. Оборудование детской (игровой) площадки.
9. Оборудование спортивной площадки.
10. Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).
11. Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.
12. Обрезка деревьев и кустов.
13. Уборка сухостойных деревьев.
14. Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.
15. Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.
16. Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.
17. Устройство площадок для выгула животных.
18. Устройство велопарковок.
19. Иные виды работ

Приложение № 12

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления**

1. ИП Красильникова Н.Д., магазин «Бристоль», г. Шенкурск ул. Ленина, 20;

2. ИП Петухов Е.А., магазин, г. Шенкурск ул. Ломоносова, 1А;

3. ИП Верещагин А.Б., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 40;

4. ИП Теремецкая Е.Г., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6;

5. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 14А;

6. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Шушкина, 1А;

7. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 15А;

8. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 19Б;

9. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 29;

10. ИП Львова Т., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 7;

11. ООО «Астероид», магазин Русалка, , г. Шенкурск, ул. Ленина, 17А;

12. ПО «Шенкурское», универмаг, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.8;

13.. ИП Старостина Е.В., магазин «Одежда», г. Шенкурск, ул. Ленина, д.17;

14. ИП Новиков В.А., фотоцентр «Парус», г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.5А;

15. ИП Красильникова Н.Д., кафе «Шенкурский посад», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.15;

16. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Чайка», г. Шенкурск, ул. Ленина, 42;

17. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Ваганочка», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19А;

18. ИП Шпанова О.Э., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19;

19. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области, филиал ФГУП «Почта Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 22;

20. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области, филиал ФГУП «Почта Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 10;

21. ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6, 14А, 18;

22. ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», г. Шенкурск, ул. Мира, 33, ул. Красноармейская, 15;

23. ГБУ АО «Шенкурская райСББЖ», г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.44, ул. Х. Мурата, 21.

Приложение № 13

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурское» на 2018-2024 год»

**Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

1. г. Шенкурск, ул. Богового;

2. г. Шенкурск, ул. Володарского;

3. г. Шенкурск, ул. Гагарина;

4. г. Шенкурск, ул. Г. Иванова;

5. г. Шенкурск, ул. Карла Маркса;

6. г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта;

7. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева;

8. г. Шенкурск, ул. Кузнецова;

9. г. Шенкурск, ул. Красноармейская;

10. г. Шенкурск, ул. Комсомольская;

11. г. Шенкурск, ул. Ленина;

12. г. Шенкурск, ул. Ломоносова;

13. г. Шенкурск, ул. Левачева;

14. г. Шенкурск, ул. Луначарского;

15. г. Шенкурск, ул. Мира;

16. г. Шенкурск, ул.Набережная;

17. г. Шенкурск, ул. Павла Глазачева;

18. г. Шенкурск, ул. П. Виноградова;

19. г. Шенкурск, ул. Пластинина;

20. г. Шенкурск, ул. Пролетарская;

21. г. Шенкурск, ул.Пионерская;

22. г. Шенкурск, ул. Октябрьская;

23. г. Шенкурск, ул. Семакова;

24. г. Шенкурск, ул. Садовая;

25. г. Шенкурск, ул.Урицкого;

26. г. Шенкурск, ул.Шукшина;

27. г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата;

28. г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября;

29. г. Шенкурск, ул. кв. Энергетиков;

30. г. Шенкурск, пер. Лесной.

Приложение №14 к муниципальной программе

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной

городской среды

МО «Шенкурский

муниципальный район»

**Порядок**

**распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов**

1. Настоящий порядок определяет правила распределения, предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских поселений на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – иные межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – бюджет района).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городских поселений с целью дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в связи с решением вопросов в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2. Распределение и предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах средств запланированных в бюджете района в соответствии с программными мероприятиями муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» (далее- муниципальная программа), реализуемых в муниципальных образованиях городских поселениях.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие мероприятия муниципальной программы:

- на содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными поселениями утверждается решением Собрания депутатов о бюджете района.

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района, лимитами бюджетных обязательств и в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета района, на соответствующий финансовый год на основании правового акта, подготовленного главным распорядителем бюджетных средств.

4.Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов поселений на счета в органе Федерального казначейства, открытые для казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов.

5. Суммы иных межбюджетных трансфертов отражаются в доходах бюджетов городских поселений в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации.

Полученные иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и отражаются в расходах бюджета городского поселения по соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с использование в коде целевой статьи кода направления расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), идентичного коду соответствующего направления расходов бюджета района, по которым отражаются расходы бюджета района на предоставление иных межбюджетных трансфертов из  бюджета района. В бюджете городского поселения допускается необходимая детализация пятого разряда кодов направлений расходов при отражении расходов бюджетов городских поселений, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета района, по направлениям расходов в рамках целевого назначения предоставляемых иных межбюджетных трансфертов.

Кассовые расходы осуществляют в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в органах Федерального казначейства при осуществлении казначейского обслуживания исполнения местных бюджетов.

6. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов является соглашение, заключенное между администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области ( далее – администрация района) и органом местного самоуправления городского поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского поселения (далее – соглашение).

В соглашении в обязательном порядке отражаются программные мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы, сумма средств предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, порядок возврата в бесспорном порядке иных межбюджетных трансфертов при использовании их по нецелевому назначению, право администрации района на осуществление проверки использования средств иных межбюджетных трансфертов.

При предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям городских поселений, в которых администрация муниципального образования не образуется, в соответствии с п.2 статьи 34 федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» подписание соглашения осуществляется между администрацией района и ответственным должностным лицом в органе местного самоуправления Шенкурского муниципального района Архангельской области, уполномоченным на подписание соглашений со стороны городского поселения (далее - должностное лицо).

Заключение соглашения между администрацией района и органом местного самоуправления поселения, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, на предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в следующем порядке:

1) положения, включаемые в соглашение, определяются администрацией района, с учетом положений абзаца второго настоящего пункта;

2) соглашение заключается в срок, определенный администрацией района.

7. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет района в бесспорном порядке.

8. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов возлагается на орган местного самоуправления использующий иной межбюджетный трансферт.

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший иные межбюджетные трансферты, и органы муниципального финансового контроля Шенкурского муниципального района Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.»