Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«09» ноября 2020 года  № 498-па

г. Шенкурск

О внесении изменений в муниципальную   программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района на 2018-2020 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря  2016 г. № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области                            п о с т а н о в л я ет:

1.	Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» ««Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 12 октября 2017 года № 953-па следующие изменения:

1.1. 	В наименовании и по тексту постановления слова «на 2018-2020 годы» исключить.

1.2. В наименовании, по тексту муниципальной программы, утвержденной указанным постановлением и в приложениях к ней слова      «на 2018-2020 годы» исключить.

1.3. 	Паспорт муниципальной программы изложить в  новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. 	Паспорт подпрограммы № 2  изложить в  новой редакции, согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

1.5. 	Приложение № 1 к муниципальной программе  изложить в новой редакции, согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

1.6. 	Приложение № 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. 	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования за исключением пунктов 1.1 и 1.2 изменений утвержденных настоящим постановлением.

3. 	Действие пунктов 1.1 и 1.2 вступает  в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования, и до вступления его в силу применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов

Приложение  1

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

от «09» ноября 2020 г. № 498 – па

ПАСПОРТ

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район»                 «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - | районный отдел образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»; Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»; Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»; Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» Подпрограмма № 5 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Шенкурского района» |
| Цели муниципальной программы | - | создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности; активизация индивидуального жилищного строительства; обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования на территории муниципальных образований; поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Перечень целевых показателей представлен в приложении № 1 |
| Задачи муниципальной программы |  | задача № 1: улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности; задача № 2: увеличение объемов индивидуального жилищного строительства на территории района; задача № 3 оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства; задача № 4: повышение образовательного уровня учащихся в образовательных учреждениях. задача № 5: повышение уровня доступности жилья. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2018-2021 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 536261,23893 тыс. рублей: в том числе: средства федерального и областного бюджета – 522735,81559 тыс. рублей; средства муниципального бюджета – 10689,86034 тыс. рублей; средства внебюджетных источников – 2835,56300 тыс. рублей |

Приложение  2

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район

Архангельской области

от «09» ноября 2020 г. №  498 – па

### Паспорт

подпрограммы N 2 муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Развитие жилищного строительства  и объектов социальной сферы  Шенкурского района»

| Наименование подпрограммы | - | «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» (далее – подпрограмма № 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители подпрограммы | - | районный отдел образования администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | - | муниципальные бюджетные образовательные учреждения Шенкурского района; |
| Цели подпрограммы | - | обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Шенкурского района. Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении № 1 |
| Задачи подпрограммы | - | задача № 1: обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям граждан задача № 2; создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2018-2021 годы. Подпрограмма N 2 реализуется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет – 522463,46625 тыс. рублей: в том числе: средства федерального и областного бюджета – 513349,84414 тыс. рублей; средства муниципального бюджета – 9113,62211 тыс. рублей |

Приложение  3

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

## от «09» ноября 2020 г. № 498  – па

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  Шенкурского района"

Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2017 год | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля введенного индивидуального жилищного строительства | % | 1,3 | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,6 |
| 2.Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,7 | 1,7 |  | 1,8 |  | 1,8 |  | - |
| 3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - |  | - |  | 0,13 |  | 0,13 |
| 4.Доля разработанных документов территориального планирования | % | 50 | 50 |  | - |  | - |  | - |
| Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | % | 0,5 | 0,9 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | - |
| 2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | % | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | - |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - |  | - |  | 0,13 |  | 0,13 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,5 | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | - |
| подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля разработанных генеральных планов поселений от общего количества поселений, для которых необходима разработка генеральных планов | % | 25 |  | 35 |  | 40 |  | - | - |
| 2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки | % | 25 |  | 35 |  | 40 |  | - | - |
| подпрограмма № 5 «"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Шенкурского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года | % | - |  | - |  | - |  | - | 10 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей муниципальной программы <*> | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Доля введенного индивидуального жилищного строительства | ДЖв = КЖг/КЖп х 100 где: ДЖв – доля введенного жилья; КЖг – количество жилья, введенного за год; КЖп – количество жилья, планируемого к сдаче | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах», ежегодно предоставляемые администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 2. Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия | ДСу = ЧНу / ЧНв х 100 где: ДСу – доля семей, улучшивших свои жилищные условия; ЧНу – численность населения, улучшившие жилищные условия; ЧНв – численность населения всего | Формы федерального статистического наблюдения № 4-Жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», ежегодно предоставляемые администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | ДМв = КМг / КМв х 100 где: ДМв – доля вновь введенных мест; КМг – количество вновь введенных мест за год; КМв – количество мест всего. | Формы федерального статистического наблюдения С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», ежегодно предоставляемые администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 4. Доля разработанных генеральных планов поселений от общего количества поселений, для которых необходима разработка генеральных планов | ДРг = КГг / КГв х 100 где: ДРг –доля разработанных генпланов; КГг – количество генпланов, разработанных за год; КГв – количество необходимых геннпланов. | Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 5. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки | ДРпзз = КРпззг / КРпзз х 100 где: ДРпзз –доля разработанных правил землепользования и застройки; КРпззг – количество генпланов, разработанных за год; КРпзз – количество необходимых правил землепользования и застройки. | Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» |

* Указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых показателей подпрограмм.

Приложение 4

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

Архангельской области

от «09» ноября 2020 г. № 498 - па

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы  Шенкурского района"

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам | Связь с целевыми ми показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021г. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 4338,38418 | 1350,00223 |  | 2988,38195 |  | 0,00 |  | 0,00 | Улучшение жилищных условий 14 семей, проживающих в сельской местности. Ввод в эксплуатацию и приобретение 2750 кв. м. жилья | Пункт 1 подпрограммы № 1 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 2450,18295 | 466,801 |  | 1983,38195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 32,63823 | 7,63823 |  | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1855,563 | 875,563 |  | 980,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Задача 2. обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 2988,38195 | 0,0 |  | 2988,38195 |  | 0,00 |  | 0,00 | Улучшение жилищных условий 4 молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Ввод в эксплуатацию и приобретение 250 кв. м. жилья | Пункт 2 подпрограммы № 1 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 1983,38195 | 0,00 |  | 1983,38195 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 25,00 | 0,00 |  | 25,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 980,00 | 0,00 |  | 980,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 1 |  |  | итого | 7326,76613 | 1350,00223 |  | 5976,7639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 4433,5649 | 466,801 |  | 3966,7639 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 57,63823 | 7,63823 |  | 50,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2835,563 | 875,563 |  | 1960,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Шенкурского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 513968,36877 | 99210,36268 |  | 170309,09206 |  | 164518,83495 |  | 79930,07908 | Ввод в эксплуатацию 250 мест для обучения. Ввод в эксплуатацию 50 мест для проживания | Пункт 1 подпрограммы № 2 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 513349,84414 | 98939,2424 |  | 170113,50982 |  | 164446,94292 |  | 79850,149 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 618,52463 | 271,12028 |  | 195,58224 |  | 71,89203 |  | 79,93008 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Корректировка проектно - сметой документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 4847,17972 | 26,87972 |  | 2080,00 |  | 2740,30 |  | 0,00 | Проектно – сметная документация | Пункт 1 подпрограммы № 2 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 4847,17972 | 26,87972 |  | 2080,00 |  | 2740,30 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 3117,91776 | 1140,80 |  | 1447,11776 |  | 530,00 |  | 530,00 | Подключенный объект | Пункт 1 подпрограммы № 2 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 3117,91776 | 1140,80 |  | 1447,11776 |  | 530,00 |  | 530,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 |  |  | итого | 522463,46625 | 100378,0424 |  | 173836,20982 |  | 167789,13495 |  | 80460,07908 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 513349,84414 | 98939,2424 |  | 170113,50982 |  | 164446,94292 |  | 79850,149 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 9113,62211 | 1438,80 |  | 3722,70 |  | 3342,19203 |  | 609,93008 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - поддержка в решении жилищных проблем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление молодым семьям, участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выплата молодым семьям субсидии в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья. |  | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 1314,40655 |  | 387,072 |  | 271,29193 |  | 656,04262 | 0,00 | Улучшение жилищных условий 5 семей, в т.ч.: 2018 г. – 2 семьи; 2019 г. – 1 семья; 2020 г. – 2 семьи | Пункт 1 подпрограммы №3 приложения №1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 812,40655 |  | 261,072 |  | 145,29193 |  | 406,04262 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 502,00 |  | 126,00 |  | 126,00 |  | 250,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 3 |  |  | итого | 1314,40655 |  | 387,072 |  | 271,29193 |  | 656,04262 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 812,40655 |  | 261,072 |  | 145,29193 |  | 406,04262 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 502,00 |  | 126,00 |  | 126,00 |  | 250,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – создание системы градостроительного планирования Шенкурского района для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия Шенкурского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение территории Шенкурского района и его частей документами территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Разработка генерального плана поселения «Усть-Паденьгское» |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 473,00 |  | 0,00 |  | 473,00 |  | 0,00 | 0,00 | Разработанный генеральный план поселения | Пункт 1 подпрограммы № 4 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 473,00 |  | 0,00 |  | 473,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Верхоледское» |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Разработанные правила землепользования и застройки | Пункт 2 подпрограммы № 4 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Верхопаденьгское» |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Разработанные правила землепользования и застройки | Пункт 2 подпрограммы № 4 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Сюмское» |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Разработанные правила землепользования и застройки | Пункт 2 подпрограммы № 4 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) «Усть-Паденьгское» |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Разработанные правила землепользования и застройки | Пункт 2 подпрограммы № 4 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 84,15 |  | 84,15 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме № 4 |  |  | итого | 809,60 |  | 336,60 |  | 473,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 809,60 |  | 336,60 |  | 473,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 5 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня доступности жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам. |  | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы, администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | итого | 4347,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4347,00 | Приобретение 4-х квартир | Пункт 1 подпрограммы № 5 приложения № 1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 4140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4140,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 207,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 207,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 5 |  |  | итого | 4347,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4347,00 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 4140,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4140,00 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 207,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 207,0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | итого | 536261,23893 |  | 102451,71663 |  | 180557,26565 |  | 168445,17757 | 84807,07908 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный и областной бюджет | 522735,81559 |  | 99667,1154 |  | 174225,56565 |  | 164852,98554 | 83990,14900 |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный поселения | 10689,86034 |  | 1909,03823 |  | 4371,70 |  | 3592,19203 | 816,90008 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2835,563 |  | 875,563 |  | 1960,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |