**Архангельская область**

**Муниципальное образование**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Администрация муниципального образования**

**«Шенкурский муниципальный район»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«28» марта 2018 года № 187р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2017 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское»**

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году средней.

3. Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район» В.В.Парфенов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  от «28» марта 2018 года № 187р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

В 2017 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» (далее - муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- зимнее содержание;

- летнее содержание;

- приобретение горячего асфальта;

- укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно;

- приобретение недостающих знаков дорожного движения;

- паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения;

- приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники;

- оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники;

- оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости;

- оплата по договорам гражданско-правового характера.

Объем финансирования муниципальной программы составил 4381,52036 тыс. рублей в том числе:

- средства муниципального бюджета – 3423,12036 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 958,4 тыс. рублей.

Предусмотренные программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2017 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» за 2017 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 80 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет (бюджет поселения) | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Зимнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 587,55 | 587,55 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,55 | 587,55 | 0,0 | 0,0 | 587,55 |
| 1.2. Летнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 349,8 | 349,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,8 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 349,8 |
| 1.3. Приобретение горячего асфальта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 120,0 | 120,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1958,4 | 1958,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1958,4 |
| 1.5. Оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска и закупка хозяйственных перчаток | Администрация  МО «Шенкурский муниципальный район» | 313,87036 | 313,87036 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,87036 | 313,87036 | 0,0 | 0,0 | 313,87036 |
| 2.3 Приобретение недостающих знаков дорожного движения | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 99,5 | 99,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
| 2.4.Паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 60,0 | 60,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 |
| 2.5. Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 83,3 | 83,3 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,3 | 83,3 | 0,0 | 0,0 | 83,3 |
| 2.6. Оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 388,8 | 388,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 388,8 |
| 2.7. Оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 32,1 | 32,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 32,1 | 0,0 | 0,0 | 32,1 |
| 2.8. Оплата по договорам гражданско-правового характера | Администрация МО  «Шенкурский  муниципальный  район» | 388,2 | 388,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 388,2 | 388,2 | 0,0 | 0,0 | 388,2 |
| Итого по муниципальной программе | | 4381,52036 | 4381,52036 | 100 | 0,0 | 0,0 | 958,4 | 958,4 | 3423,12036 | 3423,12036 | 0,0 | 0,0 | 3423,12036 |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

по итогам 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 года | | | | | | |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети | процент | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50 |  |
| 2. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска барьерными ограждениями | процент | 0,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Доля проведения паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проектов организации дорожного движения | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,6 | 50 | 30 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 80 % = 80%  Эффективность реализации муниципальной программы **средняя.** | | | | | | |