АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 июня 2023 г. № 342-р

г. Шенкурск

О проведении мероприятий по избавлению

от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории Шенкурского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2013 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной  городской среды», обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области:

- Сформировать и утвердить прилагаемый состав рабочей группы.

- Утвердить прилагаемый план-график выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шенкурского муниципального округа по инфраструктуре  Рослякова Александра Александровича.

Глава Шенкурского муниципального округа                   О.И. Красникова

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

от 09 июня 2023 г. № 342-р

СОСТАВ

рабочей группы для организации и проведения мероприятий, направленных на избавление от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Росляков Александр Александрович | _ | заместитель главы Шенкурского муниципального округа по инфраструктуре (председатель рабочей группы), |
| --- | --- | --- |
| Тучин Андрей Андреевич | _ | Заместитель начальника отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа (заместитель председателя рабочей группы), |
| Костина Татьяна Александровна | _ | главный специалист отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа (секретарь рабочей группы), |
| Кубрякова Людмила Евгеньевна | _ | главный специалист отдела ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа, |
| Коробицын Евгений Михайлович | _ | руководитель управляющей компании ООО «Уютный город» (по согласованию), |
| Питолина Ирина Владимировна | _ | председатель Шенкурского отделения региональной общественной организации «Союз женщин России» (по согласованию). |

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Шенкурского муниципального округа

от 09 июня 2023 г. № 342-р

|  | ПЛАН - ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика территории Шенкурского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий |
|  |  |  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства |  |  |  |
|  | 1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 20.10. 2017 | 20.10.2017 | Решение муниципального Совета МО "Шенкурское" от 20.10.2017 № 48 "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования "Шенкурское" (в редакции от 18.12.2020 № 152) (пункты 4.5, 4.16) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | г. Шенкурск, ул. Ленина | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. | г. Шенкурск, ул. Мира | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зданий обследовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | рекламных конструкций | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, около дома 2а | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1 | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 8 | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 40 | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 9 | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. | г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 11Б | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого рекламных конструкций обследовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | г. Шенкурск, ул. Детгородок - Троицкий монастырь | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8 - Прокуратура | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 - Краеведческий музей | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 17 - магазин-аптека | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22 - жилой дом | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/9- пустующее здание | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.7. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/16 - магазин-библиотека | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.8. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 17 - склад | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.9. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 23 - архив | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.10. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 39 - магазин | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.11. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 93 - здание котельной | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.12. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 - здание начальной школы | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.13. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева - здание Сретенской церкви | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.14. | г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 - здание терапевтического отделения | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.15. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 2 - дом Мастера | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.16. | г. Шенкурск, Мира, д. 9 - жилой дом | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.17. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35 - неиспользуемое здание стоматалогии | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.18. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 38- пустующий жилой дом | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.19. | г. Шенкурск, ул. октябрьская, д. 2 - здание полиции | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого кол-во объектов культурного наследия | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Размещение информационной памятки на странице администрации в социальной сети ВКонтакте | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Распространение информационных листовок | 31.08. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | не планируется | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации. |  |  |  |  |  |  |  |  |