Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «05» марта 2022 г. № 154р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2021 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  22.10.2020г. № 461–па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

3.	Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Шенкурского муниципального района                А.А. Росляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «05» марта 2022 года № 154р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район»  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 22.10.2020 года № 461–па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

–	пропаганда энергосберегающего поведения;

–	проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии;

–	снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБОУ «Боровская ОШ»;

–	работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную с. Шеговары МО «Шеговарское».

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил – 677,0 тыс. рублей, из них средства:

–	местного бюджета – 677,0 тыс. рублей.

Участия в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области не принимали. Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы не заключались.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия реализованы полностью.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» за 2021 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 99  баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2021 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

### муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.3. Снятие, установка и поверка приборов учёта тепловой энергии зданий МБОУ «Боровская ОШ» | МБОУ «Боровская ОШ» | 80,0 | 56,4 | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 56,4 | 0,0 | 0,0 | 56,4 |
| 1.6. Работы по приобретению, доставке и монтажу водогрейного котла в котельную с. Шеговары МО «Шеговарское» | Администрация МО «Шеговарское» | 597,0 | 597,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 677,0 | 653,4 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 677,0 | 653,40 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

### муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

### муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

по итогам 2021 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  |  |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год |  |  | отчет |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля замены котельного оборудования и инженерных сетей, отслуживших нормативный срок, находящихся в аварийном состоянии от общего количества |  | % |  | 33,0 | 33,0 |  | 0 | 100 |  |  |
| 2.Доля зданий муниципальных бюджетных учреждений от общего планового количества, где проведен ремонт конструктивных элементов, выполнено утепление или прочие энергосберегающие мероприятия |  | % |  | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 100 |  |  |
| 3. Доля проведения поверок приборов учёта энергоресурсов от общего планового количества |  | % |  | 33,3 |  | 33,3 | 33,3 | 100 |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

за 2021 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,97 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 99 баллов Эффективность реализации муниципальной программы высокая. |  |  |  |  |  |  |