| Согласовано Председатель комитета по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» ___________________ С.Н.Лукошков «28» февраля 2020 года | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «05» марта 2020 года № 161р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Чистая вода на 2020-2024 годы»

на 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проведение эколого - гидрогеологических исследований на участке недр для определения дебета и качества воды для водоснабжения МО «Шенкурское» и разработка проектно – сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения г.Шенкурска | # Проведение первого этапа работ по подтверждению дебета и качества воды для обустройства нового водозаборного сооружения в целях водоснабжения г.Шенкурска, разработке ПСД на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения г.Шенкурска | Срок завершения |  |  |  | 4кв. |