| Согласовано Председатель комитета по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» ___________________ С.Н.Лукошков «28» февраля 2020 года | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «06» марта 2020 года № 163р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

на 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» | х | х | х | х | х | х |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурское» | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Благоустройство общественной территории МО «Шенкурское» | # Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурское» | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «Шенкурское» | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | единиц | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Обеспечение регулярного информирования граждан о ходе реализации мероприятий муниципальных программ. Количество публикаций о ходе реализации программы на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | единиц | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Проведение комплексных кадастровых работ | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами в 2019 | х | х | х | х | х | х |
| Обустройство и содержание контейнерных площадок МО «Шенкурское» | Строительство контейнерных площадок. Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | единиц | 29 | 29 | 29 | 51 |
| Проведение акций и субботников экологического направления | Проведение акций и субботников экологического направления. Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | единиц | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами | Размещение информации на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | единиц | 3 | 5 | 6 | 15 |
| Организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи | Информирование учащихся. Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | единиц | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Разработка генеральной схемы очистки территории | Наличие ГСО, согласно санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88) |  |  |  |  | 8 |