| Согласовано Председатель комитета по финансам и экономике МО «Шенкурский муниципальный район» ___________________ С.Н.Лукошков «28» февраля 2020 года | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «10» марта 2020 года № 168р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

на 2020 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание, ремонт, установка дополнительных приоров уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 64120 | 80200 | 90920 | 112700 |
|  | Обслуживание установок уличного освещение | единиц | 238 | 238 | 238 | 238 |
|  | Приобретение материалов для установки дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети г.Шенкурска в соответствие с требованиями ГОСТ | единиц | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | # Ежемесячная оплата за оказанные услуги по сбору платы с нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенным контрактом. Заключение контракта об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда | срок завершения | 20 февраля 20 марта | 20 апреля 20 мая 20 июня | 20 июля 20 августа 20 сентября | 20 октября 20 ноября 20 декабря |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в МО «Шенкурское» | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | количество многоквартирных домов | 13 | 13 | 15 | 15 |
|  | Количество жилых помещений, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | количество квартир | 365 | 365 | 370 | 370 |
|  | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | срок завершения | 20 февраля 20 марта | 20 апреля 20 мая 20 июня | 20 июля 20 августа 20 сентября | 20 октября 20 ноября 20 декабря |
| Содержание свалки твердых бытовых отходов в г.Шенкурске | Содержание территории поселения в соответствии с санитарными нормами. Объем захороненного мусора с территории поселения | куб.м. | 100 | 100 | 100 | 100 |