ИНН 3702569869  КПП 370201001  Р/сч 40702810617000090324

Ивановское Отделение №8639 ПАО Сбербанк БИК 042406608 л/с 30101810000000000608

ОКАТО 24401370000  /  ОКПО 88003221, 153007,  г. Иваново,  ул 7-я  Минеевская, д. 87/10

Менеджер: 8-800-775-42-23 (звонок бесплатный) Тел.8(4932) 57-56-91

Сайт: www.alfadorproekt2008.rue-mail: AlfaDorProekt@mail.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ШЕНКУРСКОГО муниципального

района АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Этап 4. Разработка мероприятий в рамках КСОДД

на территории Шенкурского муниципального района на прогнозные периоды

| Заказчик: Администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области. Утверждено: Глава администрации Шенкурского муниципального района ______________________ «_______»_________________2019 г. | Разработчик: ООО «АльфаДорПроект» Директор: ____________________________ И. Б. Панов «_______»_________________2019 г. |
| --- | --- |

Иваново – 2019 г

Содержание

Введение	3

1	Разработка мероприятий по развитию УДС и организация движения транспорта на территории Шенкурского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)	5

2	Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских

перевозок на территории Шенкурского муниципального района

на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу

(до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)…………………………8

3	Разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения 	10

4	Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района………………………………………………………………..…………….12

5	Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории Шенкурского муниципального района 	16

6	Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения	18

7	Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий	23

Список используемых источников 	30

Введение

Объектом исследования является транспортная система Шенкурского муниципального района Архангельской области.

Цель этапа – разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприятий, а также разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности данной Программы.

В результате выполнения данного этапа разработаны мероприятия на краткосрочную перспективу (0-5 лет), на среднесрочную перспективу (6-10 лет) и на долгосрочную перспективу (более 10 лет):

- мероприятия по развитию улично-дорожной сети муниципального образования и организации движения легкового и грузового транспорта с учетом существующих программ развития территории и социально-экономических прогнозов Шенкурского муниципального района;

- мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории района и в межмуниципальном и межсубъектном сообщении в том числе:

1) мероприятия по развитию сети межмуниципальных и межсубъектных маршрутов автомобильного пассажирского транспорта;

2) мероприятия по обеспечению приоритета проезда маршрутного пассажирского транспорта;

- мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории района;

- мероприятия по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения на территории района;

- мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории района в том числе:

1) мероприятия по обустройству участков улично-дорожной сети дополнительными техническими средствами организации дорожного движения;

2) повышение видимости технических средств организации дорожного движения;

- Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории района с укрупненным расчетом стоимости, указанием сроков реализации указанных мероприятий;

- система показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий (общих и локальных) по выбранным критериям.

Разработка мероприятий по развитию УДС и организация движения транспорта на территории Шенкурского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)

- 1.1 Мероприятия по развитию УДС и организации движения транспорта на территории Шенкурского муниципального района

В ходе проведенного анализа было выявлено, что существующая УДС Шенкурского муниципального района отвечает сложившемся интенсивностям движения. При этом одним из основных недостатков УДС является то, что покрытие автомобильных дорог района представлено переходными, либо твердыми (не усовершенствованными) типами покрытия, что вносит определенные ограничения при движении по ним. Также к недостаткам УДС можно отнести необходимость реконструкции ряда инженерных сооружений и дорог с целью повышения безопасности движения по ним и приведения к нормам с целью обеспечения движения пассажирского транспорта.

Так в рамках КСОДД были разработаны мероприятия на краткосрочную перспективу до 2020 г, на среднесрочную перспективу до 2025 г и на долгосрочную перспективу до 2035 г. Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень реконструктивно-планировочных мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструктивно-планировочные мероприятия |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района. Протяженность определяется проектом | 2025 г |
| 2 | Строительство нового участка автомобильной дороги федерального значения «Обход г. Шенкурск». Протяженность – 36 км | 2035 г |
| 3 | Строительство АЗС, СТО на территории Шенкурского муниципального района | 2035 г |
| 4 | Реконструкция а/д «Шенкурск-Россохи». Протяженность – 70 км | 2020 г |
| 5 | Строительство а/д «Россохи-Бесстужево». Протяженность – 32 км | 2035 г |
| 6 | Строительство а/д «Россохи-Шахановка-Каменное-Авнюгский». Протяженность – 45 км | 2035 г |
| 7 | Строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск | 2035 г |
| 8 | Строительство моста через р.Ледь на а/д «Подъезд к д.Лопухинская» | 2025 г |
| 9 | Строительство а/д «Обход г.Шенкурск: Понтонная переправа – а/д «Шенкурск-Никифоровская». Протяженность – 6 км | 2035 г |
| 10 | Реконструкция имеющихся а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск. Протяженность определяется проектом | 2035 г |
| 11 | Строительство новых а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск. Протяженность определяется проектом | 2035 г |
| 12 | Строительство и организация малого кольцевого пересечения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова в г.Шенкурск | 2025 г |
| Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта |  |  |
| 13 | Организация парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская | 2035 г |

- 1.2 Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового автотранспорта

В рамках КСОДД предлагается организовать парковку для грузового транспорта на 20 машино-мест на М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская.

На рисунке 1 представлена схема реконструктивно-планировочных мероприятий в рамках КСОДД.

Рисунок 1 – Реконструктивно-планировочные мероприятия в рамках КСОДД

Разработка мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Шенкурского муниципального района на краткосрочную перспективу (до 2020 г), на среднесрочную перспективу (до 2025 г) и на долгосрочную перспективу (до 2035 г)

Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Шенкурского муниципального района в рамках КСОДД представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень мероприятий по оптимизации системы пассажирских перевозок на территории Шенкурского муниципального района в рамках КСОДД

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Шенкурского муниципального района | 2020 г |
| 2 | Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2035 г |
| 3 | Строительство, реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: г.Шенкурск, г.Шенкурск-левый берег, пов. на Шенкурск, Шипуновская, Никольский погост, Одинцовская, Красная Горка, Чаплинская, пов. на Шеговары, Варамино, Куликовская, Мармино, Марека, Глубышевская, Петровская (по требованию), Петровская, Романовская, Семеновская, Шелашский, Усть-Паденьга, Усть-Паденьга (по требованию), пов. на Керзеньгу, Березник, Шереньга, Рудинская, Палыгинская, Усть-Пуя, пов. на Никольскую, По требованию, Тухариново, Демидовская-Нижняя Пуя, Демидовское, Тырлинская, пов. на Пасьву, Ровдино (35 ООТ) | 2025 г |
| 4 | Строительство автостанции в г.Шенкурск | 2025 г |

В ходе анализа, проведенного на первом этапе данного проекта, было выявлено, что ряд остановочных пунктов на территории района не отвечают нормам ОСТ 218.1.002-2003. Также стоит отметить, что в ряде поселений с целью улучшения транспортного обслуживания населения предлагается строительство новых остановочных пунктов, данные мероприятия представлены в таблице 3.

С целью оптимизации маршрутной сети транспорта общего пользования Шенкурского муниципального района в рамках КСОДД предлагается разработка «Проекта оптимизации сети общественного транспорта Шенкурского муниципального района», который будет включать в себя мероприятия по совершенствованию пассажирских перевозок и повышение транспортной доступности населенных пунктов района. На рисунке 2 представлен перечень мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок в рамках КСОДД.

Рисунок 2 – Мероприятий по оптимизации пассажирских перевозок на территории Шенкурского муниципального района.

Разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения

На территории Шенкурского муниципального района отсутствуют велодорожки и веломаршруты. Программными документами не планируется организация велосипедных маршрутов.

Основные потоки пешеходного движения на территории населенных пунктов планируется организовать по взаимоувязанной системе пешеходных улиц, пешеходных дорожек, тротуаров и направить к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта.

Проанализировав данные по развитию инфраструктуры района, в рамках КСОДД предлагается организация тротуаров с целью совершенствования и повышения безопасности пешеходного движения на территории населенных пунктов. Данные тротуары, с целью учета велосипедного движения, в рамках КСОДД предлагается организовать совместно с велосипедными дорожками. Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфраструктуры представлены в таблице 3 и на рисунке 3.

Таблица 3 – Планируемые к строительству объекты вело- и пешеходной инфраструктуры на территории населенных пунктов Шенкурского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство, реконструкция тротуаров в г.Шенкурск. Общая протяженность – 22,0 км | 2025 г |
| 2 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Раковская и п.Уколок. Общая протяженность – 8,0 км | 2025 г |
| 3 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Ивановское и д.Артемьевская. Общая протяженность – 6,0 км | 2025 г |
| 4 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Шипуновская. Общая протяженность – 6,0 км | 2025 г |
| 5 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Ровдино. Общая протяженность – 10,0 км | 2025 г |
| 6 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Куликовская. Общая протяженность – 3,0 км | 2025 г |
| 7 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Усть-Паденьга и п.Шелашский. Общая протяженность – 12,0 км | 2025 г |
| 8 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Никифоровская и д.Бобыкинская. Общая протяженность – 11,0 км | 2025 г |
| 9 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Шеговары и д.Одинцовская. Общая протяженность – 12,0 км | 2025 г |

Рисунок 3 – Перечень мероприятий по развитию велосипедного и пешеходного движения в Шенкурском муниципальном районе

Разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района

На безопасность дорожного движения на территории района в целом влияют следующие факторы: высокий уровень правонарушений связанных с превышением скоростного режима; отсутствие пешеходной инфраструктуры и отсутствие технических средств организации движения.

На сегодняшний день на территории Шенкурского района отсутствуют места концентрации ДТП. Для повышения общего уровня безопасности движения, в рамках КСОДД, был разработан ряд мероприятий, перечень которых представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Шенкурского района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.Ломоносова в районе Квартала энергетиков в г.Шенкурск | 2025 г |
| 2 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на Наводовском шоссе в районе Окружной дороги в г.Шенкурск | 2025 г |
| 3 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.К.Либкхнехта на въезде в г.Шенкурск | 2025 г |
| 4 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.Ленина в районе ул.Молодежная в д.Никифоровская | 2025 г |
| 5 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская | 2025 г |
| 6 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Петровская | 2025 г |
| 7 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе п.Шелашский | 2025 г |
| 8 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Усть-Паденьга | 2025 г |
| 9 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.им.В.А.Кудрявцева в районе школы, ПУ№44 и д/с «Ваганочка» в г.Шенкурск | 2020 г |
| 10 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Иванова в районе д/с в г.Шенкурск | 2020 г |
| 11 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Мира в районе ЦРБ в г.Шенкурск | 2020 г |
| 12 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Лесная в районе школы в д.Никифоровская | 2020 г |
| 13 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Волосатова в районе школы в д.Шипуновская | 2020 г |
| 14 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Ледская в районе школы в п.Уколок | 2020 г |
| 15 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11К-749 в районе школы в п.Красная Горка | 2020 г |
| 16 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы и школы-интернат в с.Шеговары | 2020 г |
| 17 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы в д.Куликовская | 2020 г |
| 18 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11К-932 в районе школы в д.Артемьевская | 2020 г |
| 19 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы в д.Усть-Паденьга | 2020 г |
| 20 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул. Ленина в школы в с.Ровдино | 2020 г |
| 21 | Устройство, реконструкция пешеходного перехода в районе ООТ: г.Шенкурск, г.Шенкурск-левый берег, пов. на Шенкурск, Шипуновская, Никольский погост, Одинцовская, Красная Горка, Чаплинская, пов. на Шеговары, Варамино, Куликовская, Мармино, Марека, Глубышевская, Петровская (по требованию), Петровская, Романовская, Семеновская, Шелашский, Усть-Паденьга, Усть-Паденьга (по требованию), пов. на Керзеньгу, Березник, Шереньга, Рудинская, Палыгинская, Усть-Пуя, пов. на Никольскую, По требованию, Тухариново, Демидовская-Нижняя Пуя, Демидовское, Тырлинская, пов. на Пасьву, Ровдино (35 пеш. переходов) | 2025 г |

В рамках КСОДД для повышения безопасности пешеходов, снижение уровня ДТП и во избежание возникновение аварийных ситуаций с их участием при движении в населенных пунктах в районах остановок общественного транспорта планируется устройство (реконструкция) пешеходных переходов. Возле образовательных учреждений планируется устройство пешеходных переходов с 2-мя искусственными неровностями с двухсторонним ограждением проезжей части, оборудованных светофорами Т7. На рисунке 4,5 представлены мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения.

Рисунок 4 – Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории г.Шенкурск

Рисунок 5 – Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района

Разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории Шенкурского муниципального района

На сегодняшний день на территории Шенкурского муниципального района насчитывается 3050 машино-мест парковочного пространства, а потребное количество машино-мест на территории района, рассчитанных в соответствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», составляет 3240 машино-мест, что говорит о дефиците парковочного пространства на территории района.

Планируемые мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории Шенкурского района представлены в таблице 5 и на рисунке 6.

Месторасположение гаражей, а также их количество (количество машино-мест) уточняется при разработке проекта на строительство.

Таблица 5 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории Шенкурского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство стоянок, парковок для индивидуального автотранспорта в районах жилой, общественной и деловой застройки в г.Шенкурск | 2025 г |
| 2 | Строительство гаражных комплексов в г.Шенкурск | 2035 г |

Рисунок 6 – Мероприятия по оптимизации парковочного пространства на территории города Шенкурск

Разработка Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения

Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Программа взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района | 2025 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность определяется проектом |
| 2 | Строительство нового участка автомобильной дороги федерального значения «Обход г. Шенкурск» | 2035 г | Строительство. Протяженность 36 км |
| 3 | Строительство АЗС, СТО на территории района | 2035 г | Строительство |
| 4 | Реконструкция а/д «Шенкурск-Россохи» | 2020 г | Асфальтирование, кап.ремонт. Протяженность 70 км |
| 5 | Строительство а/д «Россохи-Бесстужево» | 2035 г | Строительство. Протяженность 32 км |
| 6 | Строительство а/д «Россохи-Шехановка-Каменное-Авнюгский» | 2035 г | Строительство. Протяженность 45 км |
| 7 | Строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск | 2035 г | Строительство |
| 8 | Строительство моста через р.Ледь на а/д «Подъезд к д.Лопухинская» | 2025 г | Строительство |
| 9 | Строительство а/д «Обход г.Шенкурск: Понтонная переправа – а/д «Шенкурск-Никифоровская» | 2035 г | Строительство. Протяженность 6 км |
| 10 | Реконструкция имеющихся а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск | 2035 г | Асфальтирование, ремонт. Протяженность определяется проектом |
| 11 | Строительство новых а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск | 2035 г | Строительство. Протяженность определяется проектом |
| 12 | Строительство и организация малого кольцевого пересечения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова в г.Шенкурск | 2025 г | Строительство. Протяженность 0,5 км |
| Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта |  |  |  |
| 13 | Организация парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская | 2035 г | Строительство |
| Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок |  |  |  |
| 14 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Шенкурского муниципального района | 2020 г | Разработка проекта |
| 15 | Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2035 г | Разработка плана мероприятий |
| 16 | Строительство, реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: г.Шенкурск, г.Шенкурск-левый берег, пов. на Шенкурск, Шипуновская, Никольский погост, Одинцовская, Красная Горка, Чаплинская, пов. на Шеговары, Варамино, Куликовская, Мармино, Марека, Глубышевская, Петровская (по требованию), Петровская, Романовская, Семеновская, Шелашский, Усть-Паденьга, Усть-Паденьга (по требованию), пов. на Керзеньгу, Березник, Шереньга, Рудинская, Палыгинская, Усть-Пуя, пов. на Никольскую, По требованию, Тухариново, Демидовская-Нижняя Пуя, Демидовское, Тырлинская, пов. на Пасьву, Ровдино | 2025 г | 35 ООТ |
| 17 | Строительство автостанции в г.Шенкурск | 2025 г | Строительство павильона, устройство заездных карманов, площадки для отстоя общественного транспорта |
| Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры |  |  |  |
| 18 | Строительство, реконструкция тротуаров в г.Шенкурск | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 22 км, шир. 1,5 м |
| 19 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Раковская и п.Уколок | 2025 г | Строительство тротуаров. Общая протяженность – 8 км, шир. 1,5 м |
| 20 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Ивановское и д.Артемьевская | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 6 км, шир. 1,5 м |
| 21 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Шипуновская | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 6 км, шир. 1,5 м |
| 22 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Ровдино | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 10 км, шир. 1,5 м |
| 23 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Куликовская | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 3 км, шир. 1,5 м |
| 24 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Усть-Паденьга и п.Шелашский | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 12 км, шир. 1,5 м |
| 25 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Никифоровская и д.Бобыкинская | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 11 км, шир. 1,5 м |
| 26 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Шеговары и д.Одинцовская | 2025 г | Реконструкция, кап.ремонт, асфальтирование тротуаров. Общая протяженность – 12 км, шир. 1,5 м |
| Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 27 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.Ломоносова в районе Квартала энергетиков в г.Шенкурск | 2025 г | 1 камера |
| 28 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на Наводовском шоссе в районе Окружной дороги в г.Шенкурск | 2025 г | 1 камера |
| 29 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.К.Либкхнехта на въезде в г.Шенкурск | 2025 г | 1 камера |
| 30 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.Ленина в районе ул.Молодежная в д.Никифоровская | 2025 г | 1 камера |
| 31 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская | 2025 г | 1 камера |
| 32 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Петровская | 2025 г | 1 камера |
| 33 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе п.Шелашский | 2025 г | 1 камера |
| 34 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Усть-Паденьга | 2025 г | 1 камера |
| 35 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.им.В.А.Кудрявцева в районе школы, ПУ№44 и д/с «Ваганочка» в г.Шенкурск | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 36 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Иванова в районе д/с в г.Шенкурск | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 37 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Мира в районе ЦРБ в г.Шенкурск | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 38 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Лесная в районе школы в д.Никифоровская | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 39 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Волосатова в районе школы в д.Шипуновская | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 40 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Ледская в районе школы в п.Уколок | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 41 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11К-749 в районе школы в п.Красная Горка | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 42 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы и школы-интернат в с.Шеговары | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 43 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы в д.Куликовская | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 44 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11К-932 в районе школы в д.Артемьевская | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 45 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы в д.Усть-Паденьга | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 46 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул. Ленина в школы в с.Ровдино | 2020 г | 1 пешеходный переход с 2-мя неровностями, ограждением и светофором Т7 |
| 47 | Устройство, реконструкция пешеходного перехода в районе ООТ: г.Шенкурск, г.Шенкурск-левый берег, пов. на Шенкурск, Шипуновская, Никольский погост, Одинцовская, Красная Горка, Чаплинская, пов. на Шеговары, Варамино, Куликовская, Мармино, Марека, Глубышевская, Петровская (по требованию), Петровская, Романовская, Семеновская, Шелашский, Усть-Паденьга, Усть-Паденьга (по требованию), пов. на Керзеньгу, Березник, Шереньга, Рудинская, Палыгинская, Усть-Пуя, пов. на Никольскую, По требованию, Тухариново, Демидовская-Нижняя Пуя, Демидовское, Тырлинская, пов. на Пасьву, Ровдино (35 пеш. переходов) | 2025 г | 59 пешеходных переходов |
| Мероприятия по оптимизации парковочного пространства |  |  |  |
| 48 | Строительство стоянок, парковок для индивидуального автотранспорта в районах жилой, общественной и деловой застройки в г.Шенкурск | 2025 г | Строительство |
| 49 | Строительство гаражных комплексов в г.Шенкурск | 2035 г | Строительство |

Разработка системы показателей и прогнозная оценка эффективности Программы мероприятий

В таблице 7 отражена предлагаемая система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района.

Так, реализация мероприятий, отраженных в КСОДД и программных документах по развитию улично-дорожной сети, в долгосрочной перспективе позволит сократить среднее время реализации корреспонденций с 27 до 23 минут (до 2035 года). Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, возрастет с 60% до 75% (в долгосрочной перспективе до 2035 года).

При разработке мероприятий в рамках КСОДД основной упор был сделан на снижение аварийности УДС и повышение безопасности и комфорта дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района. Так, после реализации данных мероприятий, прогнозируемый уровень социального риска снизится в долгосрочной перспективе (до 2035 года) с 31,4 чел./100 тыс. чел. до значений 4,0 чел./100 тыс. чел.

Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района представлена в таблице 8.

Таблица 7 – Система показателей, характеризующих эффективность Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущее значение 2018 год | Краткосрочная перспектива (до 2020 года) | Среднесрочная перспектива (до 2025 года) | Долгосрочная перспектива (до 2035 года) |
| Развитие улично-дорожной сети и повышение уровня организации автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |
| Протяжённость автодорог общего пользования с твердым покрытием: - федерального значения - регионального и межмуниципального значения; - местного значения | км | 127,00 358,74 596,85 | 127,00 358,74 596,85 | 127,00 358,74 597,35 | 163,00 441,74 597,35 |
| Снижение средних затрат времени в пути по трудовым поездкам, минут | мин/час «пик» | 27 | -1 (26) | -1 (25) | -2 (23) |
| Совершенствование условий велосипедного и пешеходного движения |  |  |  |  |  |
| Доля дорог отвечающих нормативным требованиям | % | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Социальный риск (смертность на 100 тыс. человек населения района) (численность населения на 2018 г.– 12759 чел.) | чел./100 тыс. чел. | 31,4 | менее 20,0 | 4,0 | 4,0 |

Таблица 8 – Прогнозная стоимость Программы взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Шенкурского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Очередь реализации | Стоимость реализации, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструктивно-планировочные мероприятия. Развитие УДС |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам района | 2025 г | Стоимость определяется проектом |
| 2 | Строительство нового участка автомобильной дороги федерального значения «Обход г. Шенкурск» | 2035 г | 504000 |
| 3 | Строительство АЗС, СТО на территории района | 2035 г | Стоимость определяется проектом |
| 4 | Реконструкция а/д «Шенкурск-Россохи» | 2020 г | 735000 |
| 5 | Строительство а/д «Россохи-Бесстужево» | 2035 г | 448000 |
| 6 | Строительство а/д «Россохи-Шехановка-Каменное-Авнюгский» | 2035 г | 630000 |
| 7 | Строительство моста через р.Вага в г.Шенкурск | 2035 г | 20000 |
| 8 | Строительство моста через р.Ледь на а/д «Подъезд к д.Лопухинская» | 2025 г | 15000 |
| 9 | Строительство а/д «Обход г.Шенкурск: Понтонная переправа – а/д «Шенкурск-Никифоровская» | 2035 г | 84000 |
| 10 | Реконструкция имеющихся а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск | 2035 г | Стоимость определяется проектом |
| 11 | Строительство новых а/д местного значения и улиц в г.Шенкурск | 2035 г | Стоимость определяется проектом |
| 12 | Строительство и организация малого кольцевого пересечения на примыкании ул.К.Либкхнехта к ул.Ломоносова в г.Шенкурск | 2025 г | 10000 |
| Мероприятия по совершенствованию системы движения грузового транспорта |  |  |  |
| 13 | Организация парковки для грузового автотранспорта на 20 машино-мест на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская | 2035 г | 12000 |
| Мероприятия по оптимизации системы пассажирских перевозок |  |  |  |
| 14 | Разработка Проекта оптимизации общественного транспорта Шенкурского муниципального района | 2020 г | 1000 |
| 15 | Разработка и реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями на существующих остановочных пунктах | 2035 г | Стоимость определяется мероприятиями |
| 16 | Строительство, реконструкция, приведение к нормативному состоянию, устройство заездных карманов, павильонов остановочных пунктов общественного транспорта: г.Шенкурск, г.Шенкурск-левый берег, пов. на Шенкурск, Шипуновская, Никольский погост, Одинцовская, Красная Горка, Чаплинская, пов. на Шеговары, Варамино, Куликовская, Мармино, Марека, Глубышевская, Петровская (по требованию), Петровская, Романовская, Семеновская, Шелашский, Усть-Паденьга, Усть-Паденьга (по требованию), пов. на Керзеньгу, Березник, Шереньга, Рудинская, Палыгинская, Усть-Пуя, пов. на Никольскую, По требованию, Тухариново, Демидовская-Нижняя Пуя, Демидовское, Тырлинская, пов. на Пасьву, Ровдино | 2025 г | 8750 |
| 17 | Строительство автостанции в г.Шенкурск | 2025 г | Стоимость определяется проектом |
| Мероприятия по усовершенствованию вело- и пешеходной инфраструктуры |  |  |  |
| 18 | Строительство, реконструкция тротуаров в г.Шенкурск | 2025 г | 231000 |
| 19 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Раковская и п.Уколок | 2025 г | 84000 |
| 20 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Ивановское и д.Артемьевская | 2025 г | 63000 |
| 21 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Шипуновская | 2025 г | 63000 |
| 22 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Ровдино | 2025 г | 105000 |
| 23 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Куликовская | 2025 г | 31500 |
| 24 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Усть-Паденьга и п.Шелашский | 2025 г | 126000 |
| 25 | Строительство, реконструкция тротуаров в д.Никифоровская и д.Бобыкинская | 2025 г | 115500 |
| 26 | Строительство, реконструкция тротуаров в с.Шеговары и д.Одинцовская | 2025 г | 126000 |
| Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 27 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.Ломоносова в районе Квартала энергетиков в г.Шенкурск | 2025 г | 3000 |
| 28 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на Наводовском шоссе в районе Окружной дороги в г.Шенкурск | 2025 г | 3000 |
| 29 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.К.Либкхнехта на въезде в г.Шенкурск | 2025 г | 3000 |
| 30 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на ул.Ленина в районе ул.Молодежная в д.Никифоровская | 2025 г | 3000 |
| 31 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Шипуновская | 2025 г | 3000 |
| 32 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Петровская | 2025 г | 3000 |
| 33 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе п.Шелашский | 2025 г | 3000 |
| 34 | Установка камеры фото-, видео- фиксации нарушений скоростного режима на а/д М-8 «Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск» в районе д.Усть-Паденьга | 2025 г | 3000 |
| 35 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.им.В.А.Кудрявцева в районе школы, ПУ№44 и д/с «Ваганочка» в г.Шенкурск | 2020 г | 200 |
| 36 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Иванова в районе д/с в г.Шенкурск | 2020 г | 200 |
| 37 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Мира в районе ЦРБ в г.Шенкурск | 2020 г | 200 |
| 38 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Лесная в районе школы в д.Никифоровская | 2020 г | 200 |
| 39 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Волосатова в районе школы в д.Шипуновская | 2020 г | 200 |
| 40 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Ледская в районе школы в п.Уколок | 2020 г | 200 |
| 41 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11К-749 в районе школы в п.Красная Горка | 2020 г | 200 |
| 42 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы и школы-интернат в с.Шеговары | 2020 г | 200 |
| 43 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы в д.Куликовская | 2020 г | 200 |
| 44 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на а/д 11К-932 в районе школы в д.Артемьевская | 2020 г | 200 |
| 45 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул.Центральная в районе школы в д.Усть-Паденьга | 2020 г | 200 |
| 46 | Устройство пешеходного перехода, оборудованного светофором Т7, 2-мя искусственными неровностями и ограждением проезжей части на ул. Ленина в школы в с.Ровдино | 2020 г | 200 |
| 47 | Устройство, реконструкция пешеходного перехода в районе ООТ: г.Шенкурск, г.Шенкурск-левый берег, пов. на Шенкурск, Шипуновская, Никольский погост, Одинцовская, Красная Горка, Чаплинская, пов. на Шеговары, Варамино, Куликовская, Мармино, Марека, Глубышевская, Петровская (по требованию), Петровская, Романовская, Семеновская, Шелашский, Усть-Паденьга, Усть-Паденьга (по требованию), пов. на Керзеньгу, Березник, Шереньга, Рудинская, Палыгинская, Усть-Пуя, пов. на Никольскую, По требованию, Тухариново, Демидовская-Нижняя Пуя, Демидовское, Тырлинская, пов. на Пасьву, Ровдино (35 пеш. переходов) | 2025 г | 3500 |
| Мероприятия по оптимизации парковочного пространства |  |  |  |
| 48 | Строительство стоянок, парковок для индивидуального автотранспорта в районах жилой, общественной и деловой застройки в г.Шенкурск | 2025 г | Стоимость определяется проектом |
| 49 | Строительство гаражных комплексов в г.Шенкурск | 2035 г | Стоимость определяется проектом |

Общая стоимость мероприятий КСОДД по развитию транспортной инфраструктуры Шенкурского муниципального района составляет 3442650 тыс. руб., в том числе:

- мероприятия до 2020 г. – 738400 тыс. руб. (стоимость остальных мероприятий в 2020 г. определяется проектами);

- мероприятия до 2025 г. – 1006250 тыс. руб. (стоимость остальных мероприятий в 2025 г. определяется проектами);

- мероприятия до 2035 г. – 1698000 тыс. руб. (стоимость остальных мероприятий в 2035 г. определяется проектами).

Список используемых источников

1. ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»

2. ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог»

3. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» №ОС-557-р от 24.06.2002 г.

4. ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

5. ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»

6. ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»

7. ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»

8. ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

9. ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»

10. ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»

11. ГОСТ Р 51256-2011. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

12. ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».