Приложение 2

к постановлению администрации

Шенкурского муниципального района Архангельской области

от  « 02 » марта 2022 г. № 85 –па

Приложение №  1

к муниципальной программе МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной

и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности

на территории МО «Шенкурское»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2013 год | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля многоквартирных домов, где проведён капитальный ремонт | % | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - |  | - | - |
| 2.Доля оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска осветительными приборами | % | 31 | 49 | 66 | 84 | 100 | 117 | 125 | 134 | - |  | - | - |
| 3.Доля оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска дорожными знаками | % | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 4. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска | % | 14 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |  | - | - |
| 5.Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска | % | 0 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |  | - | - |
| 6.Доля исполнения требований федерального законодательства в части разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 7.Доля исполнения решений судебных органов в части разработки проекта зон санитарной охраны водозабора на р. Вага и генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское» | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 8. Доля расселённых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 76 | 76 | 96 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 9. Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городские парки, скверы) | Ед. | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы) | Га | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Количество отчетов с подсчетом запасов питьевых подземных вод с протоколом государственной экспертизы запасов подземных вод | Ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. Проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» с положительным заключением Госэкспертизы | Ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16. Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области | Ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

| # Наименование целевых показателей муниципальной программы <*> | # Порядок расчета | # Источники информации |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |
| 1.Доля многоквартирных домов, где проведён капитальный ремонт | # Д= МКДко /МКД *100 %, # где # Д – доля многоквартирных домов, где проведён капитальный ремонт; # МКДко- многоквартирные дома, где проведён капитальный ремонт; 33 штуки # МКД- общее количество многоквартирных домов (325 штук) | # Форма Федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» по состояния на 31.12.2012 г., данные производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 2.Доля оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска осветительными приборами | # Доп = Куоп /К топ*100 %, где # Д оп – доля оснащённости улично-дорожной сети осветительными приборами; # К уоп – количество установленных осветительных приборов; # К топ – требуемое количество осветительных приборов улично-дорожной сети. | # ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», расчёт главного специалиста производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» С.В. Тюлюбаева |
| 3.Доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска дорожными знаками | # Ддз=Зу/Зт*100 %, где # Ддз- доля снижения потребности в оснащённости улично-дорожной сети г. Шенкурска дорожными знаками; # Зу- количество установленных дорожных знаков в текущем году; # Зт- общее количество требуемых к установке дорожных знаков. | # ГОСТ Р 52766-2007 «Автомобильные дороги общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», данные производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 4. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска | # Дв = ВСз/ВС* 100%, где # Дв – доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска; # ВСз- протяжённость ветхих водопроводных сетей заменённых в текущем году в метрах; # ВС- общая протяжённость ветхих водопроводных сетей в метрах. | # Ежегодный годовой отчёт о техническом состоянии объектов ЖКХ, предоставляемый администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области |
| 5.Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска | # Дк = КСз/КС* 100%, где # Дк – доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска; # КСз- протяжённость ветхих сетей канализации заменённых в текущем году в метрах; # КС- общая протяжённость ветхих канализационных сетей в метрах. | # Ежегодный годовой отчёт о техническом состоянии объектов ЖКХ, предоставляемый администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области |
| 6.Доля исполнения требований федерального законодательства в части разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | # Дит=Ти/Т * 100%, где # Дит- доля исполнения требований федерального законодательства в части разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; # Ти- количество исполненных требований в текущем году; # Т- общее количество требований. | # Федеральные законы РФ от 07.12.2011 г. № 416 «о водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| 7.Доля исполнения решений судебных органов в части разработки проекта зон санитарной охраны водозабора на р. Вага и генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское» | # Дир=Ри/Р * 100%, где # Дир- доля исполнения решений судебных органов в части разработки проекта зон санитарной охраны водозабора на р. Вага и генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское»; # Ри-количество исполненных решений судебных органов в части разработки проекта зон санитарной охраны водозабора на р. Вага и генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское» в текущем году; # Р- общее количество решений судебных органов в части разработки проекта зон санитарной охраны водозабора на р. Вага и генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурское». | Решения Виноградовского районного суда Архангельской области от 11.06.2013 г. по делу № 2-299/2013, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 8. Доля расселённых жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | ДРПА= КПА / КРПА х 100 где: ДРПА - доля расселённых жилых помещений в МКД, признанных в установленном порядке аварийными; КПА – количество помещений в аварийных МКД; КРПА – количество расселённых помещений в аварийных МКД. | Учётные данные производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 9. Количество благоустроенных дворовых территорий | 1 | Ведомственная отчетность |
| 10. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0 | Ведомственная отчетность |
| 11. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |  | Ведомственная отчетность |
| 12. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городские парки, скверы) | 0 | Ведомственная отчетность |
| 13. Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (парки, скверы) | 1 Га | Данные земельно-кад.учета |
| 14. Количество отчетов с подсчетом запасов питьевых подземных вод с протоколом государственной экспертизы запасов подземных вод | - | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 15. Проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» с положительным заключением Госэкспертизы | - | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| 16. Проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области | - | Данные отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района |

* Указываются только целевые показатели муниципальной программы в целом без целевых показателей подпрограмм.