АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 10 » февраля 2023 г.     №  76 -р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на

территории Шенкурского муниципального округа» на 2023 год

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального  округа  Архангельской  области  от  22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского  муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Шенкурского  муниципального округа  Архангельской  области от  28 декабря  2022 года  № 29-па:

1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории Шенкурского муниципального округа» на 2023 год.

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

# Шенкурского муниципального округа

# Архангельской области

# от 10 февраля 2023 г. № 76-р

ПЛАН

реализации муниципальной программы

Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на

территории Шенкурского муниципального округа»

на 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории г. Шенкурска Шенкурского муниципального округа Архангельской области | # Разработка и согласование проектно-сметной документации, госэкспертиза инженерных изысканий проектной документации, разработка и согласование рабочей документации | Срок завершения работ | - | - | - | до 20.12.2023 |
| 2.1. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | # Оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 650 | 900 | 1200 | 2002 |
| 2.2. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Контракт об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (платы за наем) | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области* | # Проведение работ капитального характера внутри жилых помещений муниципального жилищного фонда | Количество отремонтированных жилых помещений | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Срок завершения | - | 30.06.2023 |  |  |
| 2.4. Приобретение материалов для ремонта много-квартирных домов, находящихся в собственности администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | # Проведение ремонтных работ | Срок завершения | - | - | 01.09.2023 | - |
| 3.1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Шенкурского муниципального округа Архангельской области | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | Срок завершения | 20.02.2023 20.03.2023 | 20.04.2023 20.05.2023 20.06.2023 | 20.07.2023 20.08.2023 20.09.2023 | 20.10.2023 20.11.2023 20.12.2023 |
| 4.1. Проведение обследования и оценки соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям** | # Обследование специализированной организацией и оценка соответствия многоквартирного дома, установленным требованиям | Количество заключений | 0 | 16 | 16 | 16 |
| 4.2. Обоснования инвестиций для строительства многоквартирных домов*** | # Проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства | Количество отчетов | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5.1.Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение | # - Оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 55500 | 35000 | 5000 | 67063 |
|  | # - обслуживание установок уличного освещения | Единиц | 238 | 238 | 238 | 238 |
|  | # - приобретение материалов для установки дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети на территории населенных пунктов Шенкурского муниципального округа в соответствие с требованиями ГОСТ | Единиц | - | - | 4 | 4 |
| 6.1. Ликвидация несанкционированных свалок вне границ поселений | Содержание территории Шенкурского муниципального округа в соответствии с санитарными нормами. Объем вывезенного мусора с мест несанкционированного складирования | Куб. м. | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 6.2. Обустройство межпоселенческого кладбища | Подготовка разрешительной документации для обустройства территории межпоселенческого кладбища | Срок завершения | - | - | - | до 25.12.2023 |