АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от « 10 » февраля 2023 г.     №  77 -р

г. Шенкурск

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы Шенкурского муниципального округа  Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» на 2023 год

В соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области,  утверждённым постановлением администрации Шенкурского муниципального  округа  Архангельской  области  от  22 декабря 2022 года № 6-па, в целях реализации муниципальной программы Шенкурского  муниципального округа Архангельской области «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации Шенкурского  муниципального округа  Архангельской  области от  28 декабря  2022 года  № 29-па:

1.  Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области  «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» на 2023 год.

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шенкурского муниципального округа                    О.И. Красникова

# УТВЕРЖДЕН

# распоряжением администрации

# Шенкурского муниципального округа

# Архангельской области

# от 10 февраля 2023 г. № 77-р

ПЛАН

реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа»

на 2023 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел ЖКХ администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. |  | 1 п/г |  | 9 мес. |  | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов г. Шенкурска | # Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 Благоустройство общественных территорий г. Шенкурска | Количество благоустроенных общественных территорий | Единиц | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |
| 1.3. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественной территории: г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | Срок завершения | - |  | - |  | - |  | 25.12.2023 |
| 1.4. Проведение комплексных кадастровых работ | Увеличение количества кадастровых кварталов, на которых проведены комплексные кадастровые работы | Количество кварталов | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |
|  | Выполнение работ по комплексным кадастровым работам | Срок завершения | - |  | - |  | 30.09.2023 |  |  |
| 1.5. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Шенкурского муниципального округа | Количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Единиц | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |
|  | Выполнение работ по инвентаризации | Срок завершения | - |  | - |  | - |  | 30.12.2023 |
| 1.6. Проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий | Количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | Человек | 0 |  | 700 |  | 730 |  | 730 |
| 1.7. Размещение на сайте ГИС ЖКХ и на официальном сайте администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации актуальной и своевременной информации о ходе реализации проекта | Количество публикаций о ходе реализации программы | Количество публикаций | 2 |  | 4 |  | 12 |  | 12 |
|  | Полнота размещения информации на сайте ГИС ЖКХ | Процент размещения | 0 |  | 30 |  | 70 |  | 100 |
| Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и безопасного обращения с отходами производства и потребления Шенкурского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Заключение контракта по указанному мероприятию | Срок завершения | - | 30.06.2023 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Единиц | 0 | 0 |  | 25 |  | 25 |  |
|  | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Единиц | 0 | 0 |  | 50 |  | 50 |  |
| 2.3. Ликвидация несанкционированного размещения отходов | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | Срок завершения |  |  |  | 30.09.2023 |  |  |  |