СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по финансам и экономике

МО «Шенкурский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Лукошков

28.02.2018г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2022 годы»

на 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (производственный отдел)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия | | | |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурский муниципальный район» | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 2. Благоустройство общественной территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 |