|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «04» февраля 2022 года № 73р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог | км. | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | Доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществляются мероприятия по содержанию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Заключение муниципальных контрактов на зимнее содержание автомобильных дорог | срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | # Ежегодные мероприятия по содержанию автомобильных дорог | км. | 239,5 | 239,5 | 239,5 | 239,5 |
|  | # Доля автомобильных дорог, в отношении которых осуществляются мероприятия по содержанию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | # Передача финансовых средств в МО поселения и контроль за целевым использованием средств | срок завершения | 1 кв. | 2кв. | 3кв. | 4 кв. |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта на укладку асфальтобетонной смеси на дорожное полотно улично-дорожной сети г.Шенкурска | срок завершения |  |  | до 30 июля |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  | до 30 сентября |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Проведение конкурсных процедур на заключение муниципального контракта | срок завершения | до 28 февраля |  |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  |  | до 31 декабря |
| Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Проведение конкурсных процедур на заключение | срок завершения |  | до 30 июня |  |  |
|  | Исполнение муниципальных контрактов | срок завершения |  |  | до 30 июля |  |

Примечания:  1.  По  графе  1  указывается  наименование подпрограммы и (или)   мероприятия   в   соответствии   с   постановлением   Администрации МО «Шенкурский муниципальный район» о муниципальной программе.

2.  В графе 2 указываются основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели   реализации  мероприятия,  отражающие  описание  планируемых  к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях.

3.  В  графах  4  -  7  указываются,  соответственно, плановые значения сроков   выполнения   основных   этапов   мероприятий  и  (или)  достижения показателей  реализации мероприятий муниципальной программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).