|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «07» февраля 2022 года № 76р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание УДС | Механизированная снегоочистка автомобильных дорог | км. | 390,06 | 390,06 | 390,06 | 541,75 |
|  | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов | км. | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 303,38 |
|  | Борьба с зимней скользкостью | км. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 35,0 |
|  | Уборка снежных валов с обочин | км. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | # Уборка снежных валов от пешеходных переходов и с перекрестков | км. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
|  | # Профилирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием | км. | 0,0 | 76,02 | 152,04 | 202,72 |
|  | # Уборка мусора с проезжей части дорог, тротуаров и обочин | км. | 32,5 | 126,1 | 226,9 | 270,1 |
| Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска | # Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Восстановление уличного освещения | метров | 0 | 0 | 0 | 825 |
|  | Ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | метров | 0 | 0 | 0 | 200 |
|  | Доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети | процент | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера двух трактористов | Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости | Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |