|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «07» февраля 2022 года № 77р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Шенкурского муниципального района (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание, ремонт, установка дополнительных приоров уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 42000 | 55000 | 69000 | 106000 |
|  | Обслуживание установок уличного освещение | единиц | 238 | 238 | 238 | 238 |
|  | Приобретение материалов для установки дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети г.Шенкурска в соответствие с требованиями ГОСТ | единиц | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | # Ежемесячная оплата за оказанные услуги по сбору платы с нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с заключенным контрактом. | Контракт об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда (платы за наем) МО «Шенкурское» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в МО «Шенкурское» | Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | количество многоквартирных домов | 16 | 16 | 18 | 18 |
|  | Количество жилых помещений, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | количество квартир | 355 | 355 | 355 | 355 |
|  | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | срок завершения | 20 февраля 20 марта | 20 апреля 20 мая 20 июня | 20 июля 20 августа 20 сентября | 20 октября 20 ноября 20 декабря |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО «Шенкурское» | Содержание территории поселения в соответствии с санитарными нормами. Объем захороненного мусора с территории поселения | куб.м. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г.Шенкурск» с положительным заключением Госэкспертизы | Снижение потерь энергоресурсов, повышение качества предоставления коммунальных услуг | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |