АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 21 марта 2025 г. № 179-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2024 году муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе», утвержденной постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 20-па.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году высокой.

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Шенкурского муниципального округа О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот 21 марта 2025 г. № 179-р |

**О Т Ч Е Т**

**о реализации в 2024 году муниципальной программы**

**Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области**

1.1. В 2024 году в рамках муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе» (далее – муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

 Работы по содержанию автомобильных дорог выполнялись в рамках следующих муниципальных контрактов:

- муниципальный контракт № 0124600007123000012\_374505 от 21 апреля 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Долгобородовым Н.В.;

 - муниципальный контракт № 0124600007123000013\_374505 от 2 мая 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;

 - муниципальный контракт № 0124600007123000014\_374505 от 2 мая 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с МУП «Чистая вода»;

 - муниципальный контракт № 0124600007123000016\_374505 от 2 мая 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;

 - муниципальный контракт № 0124600007123000017\_374505 от 2 мая 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с ООО «Юмиж-лес»;

 - муниципальный контракт № 0124600007123000018\_374505 от 2 мая 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Палешевым Н.П.;

 - муниципальный контракт № 0124600007123000025\_374505 от 10 мая 2023г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шенкурского муниципального округа с МУП «Чистая вода»;

 - договор от 18 января 2024г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Батухтиным Александром Михайловичем;

 - договор от 18 января 2024г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Истоминым Александром Викторовичем;

 - договор от 18 января 2024г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Ошурковым Николаем Анатольевичем;

 - договор от 1 февраля 2024г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Ошурковым Николаем Анатольевичем;

 - договор от 1 февраля 2024г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Терентьевой Еленой Григорьевной;

 - договор от 1 февраля 2024г. возмездного оказания услуг с гражданином Российской Федерации Истоминым Александром Викторовичем;

 - контракт № 0124600007124000003­\_374505 от 21 февраля 2024г. на оказание услуг по содержанию улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа;

 - контракт № 0124600007124000026 от 26 августа 2024г. на выполнение работ по устройству дорожных ограждений в г. Шенкурске;

 - муниципальный контракт № 0124600007124000030 от 26 августа 2024г. на выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков;

 - муниципальный контракт № 0124600007124000037 от 7 февраля 2024г. на поставку дорожных знаков;

 - договор от 25 января 2024г. на выполнение работ по устройству, поддержанию в чистоте и порядке ледовой транспортной переправы через реку Вага на участке дороги д. Горская Шенкурского муниципального округа Архангельской области с индивидуальным предпринимателем Семаковым Николаем Евгеньевичем;

 - заключен договор от 16 декабря 2024г. на выполнение работ по устройству, поддержанию в чистоте и порядке ледовой транспортной переправы через реку Вага на участке дороги д. Горская Шенкурского муниципального округа Архангельской области с индивидуальным предпринимателем Семаковым Николаем Евгеньевичем;

 - муниципальный контракт № 0124600007124000041 от 2 ноября 2024г. на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шенкурского муниципального округа;

 - договор №1 от 13 сентября 2024г. на выполнение работ по устройству дорожных ограждений в г. Шенкурске с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор №1 от 17 июля 2024г. на выполнение работ по уборке кустарниковой растительности вдоль отводных канав с последующей очисткой и углублением водоотводных канав с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

 - договор № 1 от 27 ноября 2024г. на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор № 1 от 7 октября 2024г. на выполнение работ по устранению деформации и повреждений (выбоины, просадки, ямы) дорог с твердым покрытием в г. Шенкурске с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор № 2 от 21 октября 2024г. выполнение работ по устранению деформации и повреждений (выбоины, просадки, ямы) дорог с твердым покрытием в г. Шенкурске с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор от 21 мая 2024г. на выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки на пешеходных переходах улично-дорожной сети г. Шенкурска;

 - договор от 17 июля 2024г. на оказание услуг по замене поврежденных дорожных знаков с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

 - договор от 5 февраля 2024г. на оказание услуг связи с ООО «Т2 Мобайл»;

 - договор от 5 апреля 2024г. на выполнение работ по подготовке мостовых сооружений к весеннему паводку: мост через р. Суланда автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плёсо», мостр через р. Тарня автомобильной дороги местного значения «д. Рыбогорская-д. Ивановская», мост через р. Паденьга автомобильной дороги местного значения « д. Калиновская-д. Купуринская» Шенкурского муниципального округа Архангельской области;

 - договор от 5 ноября 2024г. на выполнение работ по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (прочистка, профилирование, укрепление водоотводных канав) в г. Шенкурске с ООО «Сюмастроймонтаж»;

 - договор от 20 февраля 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 20 февраля 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 20 февраля 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 25 октября 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 25 октября 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 25 октября 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 25 октября 2024г. на осуществление технологического присоединения энергосберегающих устройств с ПАО « Россети Северо-Запад»;

 - договор от 19 января 2024г.на ремонтно-эксплуатационное обслуживание установок наружного освещения, находящихся на балансе Заказчика с ПАО «Россети Северо-Запад»;

 - договор от 1 сентября 2024г. за аренду мест для размещения светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4кВ с ПАО «Россети Северо-Запад».

 2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

 Работы по ремонту автомобильных дорог выполнялись в рамках следующих муниципальных контрактов:

 - муниципальный контракт № 0124600007124000014 от 14 мая 2024г. на выполнение работ по текущему ремонту тротуара, пешеходной дорожки по ул. Мира в г. Шенкурске, от д. № 25 до д. № 33;

 - договор № 1 от 17 июля 2024г. на выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

 - договор № 2 от 17 июля 2024г. на выполнение работ по замене звеньев водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами с муниципальным унитарным предприятием «Чистая вода»;

 - договор от 4 октября 2024г. на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор № 4 от 16 декабря 2024г. на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор от 4 октября 2024г. на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор № 3 от 27 ноября 2024г. на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа с индивидуальным предпринимателем Храмовым Дмитрием Сергеевичем;

 - договор от 30 октября 2024г. на выполнение работ по устройству (восстановлению) недостающих элементов и оборудования электроосвещения на территории Шенкурского муниципального округа с самозанятым гражданином Российской Федерации Сизовой Татьяной Ивановной;

 - договор от 20 мая 2024г. на выполнение работ по обустройству переезда с деревянным настилом через ручей на 14 км. автодороги М-8 д. Клемушино с ООО «Юмиж-лес»;

 - договор от 12 августа 2024г. на оказание услуг по замене покрытия тротуаров, текущий ремонт тротуаров с ООО «Сюмастроймонтаж»;

 - договор от 24 мая 2024г. на оказание услуг по составлению (разработке) локально-сметных расчетов (смет) с ООО «Сюмастроймонтаж».

 3) Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 Шенкурск-Уколок»:

 - договор от 11 марта на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503

« Шенкурск- Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;

 - договор от 11 марта на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 « Шенкурск- Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;

 - договор от 29 марта на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 « Шенкурск- Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;

 - договор от 27 апреля на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 « Шенкурск- Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;

 - договор от 27 мая на оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок № 502 «Шенкурск-Керзеньга», № 503 « Шенкурск- Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем.

 - муниципальный контракт № 0124600007124000016 от 10 июня 2024г. на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок: № 503 «Шенкурск-Уколок» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем;

 - муниципальный контракт № 0124600007124000017 от 10 июня 2024г. на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок: №502 «Шенкурск-Керзеньга» с индивидуальным предпринимателем Четвериковым Евгением Владимировичем.

 4) Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 Работы проводились в рамках муниципального контракта № 0124600007124000054 от 2 декабря 2024г. на паспортизацию автомобильных дорог общего пользования местного значения Шенкурского муниципального округа.

5) Выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа.

 Работы выполнялись в рамках муниципального контракта № 0124600007124000040 от 29 октября 2024г. на выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа.

 6) Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружений, в том числе улиц.

 Кадастровые работы выполнялись в рамках следующих муниципальных контрактов:

 - договор от 1 октября 2024г. на оказание услуги по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения с ООО «Домер ПК»;

 - договор от 21 октября 2024г. на оказание услуги по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры с ООО «ТБ ЦКБ»;

 - муниципальный контракт № 0124600007124000012-1039087-166537 от 06.05.2024г. на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружении (улиц) с индивидуальным предпринимателем Дроздовым А.В.;

 - муниципальный контракт № 0124600007124000022 от 02.07.2024г. на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружении (улиц) с индивидуальным предпринимателем Дроздовым А.В.;

 - договор от 03.10.2024г. на выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружении (улиц) с индивидуальным предпринимателем Дроздовым А.В.

 7) Инициативный проект «Ремонт дороги, строительство моста через овраг». В рамках реализации проекта заключен муниципальный контракт № 0124600007124000034 от 17 сентября 2024г. на выполнение работ по текущему ремонту участка дороги и текущему ремонту мостового сооружения через овраг в д. Гребеневская.

1.2. Для реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены финансовые средства в размере 51 422 402,33 рублей, из них средства:

средства федерального бюджета – 0,00 рублей;

средства областного бюджета – 10 159 228,56 рублей;

средства бюджета округа – 41 188 173,77 рублей;

внебюджетные средства – 75 000,00 рублей.

 За отчетный период израсходовано 46 368 131,89 рублей, из них средства:

областного бюджета ­– 10 158 599,30 рублей;

бюджета округа – 36 134 532,59 рублей;

внебюджетные средства – 75 000,00рублей.

1.3. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области «Об утверждении плана мероприятий по социально-экономическому развитию Шенкурского муниципального округа Архангельской области» от 12 февраля 2024 года № 69-рп, соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 04.07.2024 № Т053-7 на
организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских
муниципальных маршрутах автомобильного транспорта, в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области.

1.4. В отчетном периоде при реализации мероприятий муниципальной программы произошло отклонение от плана реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. | выполнение мероприятий по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию установок наружного освещения и временному пользованию мест для размещения светильников уличного освещения на территории Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | аренда мест для размещения светильников уличного освещения на опорах.  Ремонтно-эксплуатационное обслуживание установок наружного освещения | 2 квартал 2024 года | 2 квартал 2024 года | контракт двухгодичный | контроль |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На оценку эффективности реализации муниципальной программы отрицательно повлияло невыполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и не достижение двух целевых показателя муниципальной программы, а также освоение не в полном объеме средств бюджета округа.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2024 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6–па.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

 «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

| Наименование мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы, рублей |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет округа | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 33 648 830,42 | 30 073 050,15 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 648 830,42 | 30 073 050,15 | 0,00 | 0,00 | 30 073 050,15 |
| 2. Ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 6 209 866,60 | 4 732 183,17 | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 209 866,60 | 4 732 183,17 | 0,00 | 0,00 | 4 732 183,17 |
| 3. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | отдел жилищно –коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 5 701 167,06 | 5 701 360,32 | 100 | 0,00 | 0,00 | 4 447 690,31 | 4 447 061,05 | 1 254 476,75 | 1 254 299,27 | 0,00 | 0,00 | 5 701 360,32 |
| 4. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 489 254,89 | 489 254,89 | 100 | 0,00 | 0,00 | 489 254,89 | 489 254,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 254,89 |
| 5. Выполнение работ по текущему ремонту гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети Шенкурского муниципального округа | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6. Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных автобусных перевозок №502 «Шенкурск-Керзеньга», №503 «Шенкурск-Уколок» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 2 372 283,36 | 2 372 283,36 | 100 | 0,00 | 0,00 | 2 372 283,36 | 2 372 283,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372 283,36 |
| 7. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с изготовлением технических планов линейных сооружений, в том числе улиц | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 500 000,00 | 500 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 8. Инициативный проект « Ремонт дороги, строительство моста через овраг» | отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 1 500 000,00 |
| Всего по муниципальной программе | 51 422 402,33 | 46 368 131,89 | 90 | 0,00 | 0,00 | 10 159 228,56 | 10 158 599,30 | 41 188 173,77 | 36 134 532,59 | 75 000,00 | 75 000,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя <\*> |
| фактические за 2 года, предшествующие отчетному году | плановое, на 2024 год | фактическое, за 2024 год | степень достижения планового значения целевого показателя, % | плановое на 2025 год |
| 2022 год |  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Шенкурского муниципального округа Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе »  |
| 1. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 90,5 | 99,5 | 100 | заключение двухгодичных контрактов, исполнение по которым заканчивается в 2024 году |
| 2. Доля рейсов по муниципальным маршрутам, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | процентов | - | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | 100 |  |
| 3.Инициативный проект  | отдел жилищно–коммунального хозяйства администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 100 | - |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы в Шенкурском муниципальном округе»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Шенкурского муниципального округа

Архангельской области «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

в Шенкурском муниципальном округе»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 | 6из8(75) |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,99 | 50 | 49 | 299,3/3=99,8 |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой  | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 | 90 |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 92 балла |