Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«20»  марта 2019 года  № 175р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  12.10.2017г. № 953-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году удовлетворительной.

3.	Продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «20» марта 2019 года № 175р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»   «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»   (далее   -  муниципальная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма №  1 "Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района"

Субсидии на софинансирование мероприятий предоставляются в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 года № 461-пп.

В 2018 году заключено соглашение с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий от 03.07.2018 года № 11658000-1-2018-008.

Объем финансирования подпрограммы  в отчетном периоде составил:

а) Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности 1350,00223 тыс. рублей, в том числе:

- 	средства федерального бюджета – 61,86967 тыс. рублей;

- 	средства областного бюджета – 404,93133 тыс. рублей;

- 	средства муниципального бюджета – 7,63823 тыс. рублей;

- 	внебюджетные источники – 875,5630 тыс. рублей.

б) Строительство и  приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности 0,0 тыс. рублей:

- 	средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- 	средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- 	средства муниципального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- 	внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Средства на приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, не предусмотрены в связи с тем, что не было претендентов на участие в программе.

По состоянию на 01 января 2019 года на мероприятия  по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности фактически использовано средств в объеме 1350,00 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил – 2, 23 рубля.

Субсидии на строительство жилых домов получила 1 семья:

-	  МО «Усть-Паденьгское».

Введено жилья 2 участниками программы прошлых лет в объеме 245,1 кв. метра. (МО «Шеговарское» - 104,0 кв.м., МО «Усть-Паденьское»- 141,1 кв.м.).

Мероприятия подпрограммы выполнены на 99,99%.

Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)».

В 2018 году заключен договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области от 15 марта 2018 года между ООО «Регион-Инвест» и ООО «РК- Инвест».

Объем финансирования объекта в отчетном периоде составляет 99210,36268 тыс. рублей, в том числе:

-	средства федерального  бюджета – 47389,48991 тыс. рублей;

-	средства областного бюджета – 51549,75249 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 271,12028 тыс. рублей.

На 01.01.2019 года выполнение  строительно - монтажных работ по объекту составило 69 528,12044 тыс. рублей.

За выполненные работы перечислено средств подрядчику – 69528,12044 тыс. рублей в том числе:

-	средства федерального бюджета – 47389,48991 тыс. рублей;

-	средства областного бюджета – 21867,51025 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 271,12028 тыс. рублей.

Незавершенное строительство на 01.01.2019 года по объекту составляет 119034,77244 тыс. рублей.

На корректировку проектно-сметной документации объекта заключен  муниципальный контракт от 10.01.2019 года, стоимость контракта - 2080,00 тыс. рублей. Работы будут завершены 30 апреля текущего года.

На осуществление авторского надзора заключен муниципальный контракт от 09 июля 2018 года с ООО «РК-Инвест», цена контракта – 99,00 тыс. рублей.     	Оплачено – 99,0 тыс. рублей.

Заключен договор об осуществлении технологического присоединения  к объектам энергосетевого хозяйства с ПАО «МРСК Северо-Запада», размер оплаты составляет 623,572 тыс. рублей.

Оплачен аванс – 93,53583 тыс. рублей.

Договор подряда на выполнение инженерно-экологических изысканий  от 28 сентября 2018 года № 75-2018, цена работ составляет – 95,228 тыс. рублей.

Оплачено – 95,228 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены на  70 %.

Подпрограмма №  3 "Обеспечение жильем молодых семей"

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья за счет средств федерального и областного бюджета осуществляется на основании подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2017 года № 1710.

На 2018 год   на выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья запланировано средств 387,072 тыс. рублей, в том числе:

-	средства федерального бюджета –  135,15225 тыс. рублей;

-	средства областного бюджета – 125,91975 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 126,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2019 года   средства использованы в объеме:

а) на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 352,800 тыс. рублей, в том числе:

-	средства федерального бюджета –  135,15225 тыс. рублей;

-	средства областного бюджета – 125,91975 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 91,728 тыс. рублей.

Улучшила жилищные условия 1 семья.

Мероприятия подпрограммы выполнены на  91%.

Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»

На 2018 год на завершение разработки правил землепользования и застройки запланировано средств местного бюджета в объеме -  336,6 тыс. рублей, в том числе:

-	МО «Верхоледское» - 84,15 тыс. рублей;

-	МО «Верхопаденьгское» - 84,15 тыс. рублей;

-	МО «Сюмское» - 84,15 тыс. рублей;

-	МО «Усть-Паденьгское» - 84,15 тыс. рублей.

Правила землепользования и застройки разработаны по всем вышеуказанным поселениям ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» в соответствии с муниципальными контрактами от 31.07.2017 года и утверждены решением Собрания депутатов МО «Шенкурский муниципальный район» от 06 апреля 2018 года.

Средства в размере 336,6 тыс. рублей перечислены подрядчику.

Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 71 балл.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 1350,00223 | 1350,00 | 99,99 | 61,86967 | 61,86967 | 404,93133 | 404,92910 | 7,63823 | 7,63823 | 875,5630 | 875,5630 |  |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 99210,36268 | 69528,12044 | 70 | 47389,48991 | 47389,48991 | 51549,75249 | 21867,51025 | 271,12028 | 271,12028 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Корректировка проектно - сметой документации на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 26,87972 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,87972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 1140,80 | 287,76383 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1140,80 | 287,76383 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Выплаты молодым семьям субсидий в соответствии со свидетельством на приобретение или строительство жилья | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики | 387,072 | 352,8 | 91 | 135,15225 | 135,15225 | 125,91975 | 125,91975 | 126,0 | 91,728 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхоледское» | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 84,15 | 84,15 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 00, | 84,15 | 84,15 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Верхопаденьгское» | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 84,15 | 84,15 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,15 | 84,15 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Сюмское» | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 84,15 | 84,15 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,15 | 84,15 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14.Разработка правил землепользования и застройки поселения (его частей) муниципального образования «Усть-Паденьгское» | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 84,15 | 84,15 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,15 | 84,15 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 102451,71663 | 71855,28427 | 70 | 47586,51183 | 47586,51183 | 52080,60357 | 22398,3591 | 1909,03823 | 994,85034 | 875,563 | 875,563 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района на 2018-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1.Доля введенного индивидуального жилищного строительства | % | 1,4 | 3,7 | 2,3 | 264 | - |
| 2. Доля семей, признанных нуждающимися, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,7 | 1,75 | 0,05 | 103 | - |
| 3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | - | - | - | - | - |
| 4. Доля разработанных документов территориального планирования | % | 50 | 50 | 0 | 100 | - |
| 1. Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Доля введенного жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности | % | 0,9 | 0,12 | -0,78 | 13 | - |
| 1.2. Доля введенного жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 100 | - |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия | % | 1,5 | 1,7 | +0,2 | 113 | - |
| Подпрограмма 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Доля разработанных правил землепользования и застройки поселений (их частей) от общего количества поселений, для которых необходима разработка правил землепользования и застройки | % | 35 | 35 | 0 | 100 | - |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района» на 2018 – 2020 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» на 2018– 2020 годы»

за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,4 | 30 | 12 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,9 | 50 | 45 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 1 | 0,7 | 14 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 71 % > 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |