Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«29»  марта 2019 года  № 196р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году неудовлетворительной.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «29» марта 2019 года № 196р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 226-шп, подпрограммы не предусмотрены.

1.	В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское»;

-	плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями;

-	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское».

2. 	Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил  2999,9 тыс. рублей, в том числе:

-	средства бюджета МО «Шенкурское» - 2999,9 тыс. рублей;

3. 	За отчетный период израсходовано 2670,12 тыс. рублей, в том числе:

-	средства бюджета МО «Шенкурское» – 2670,12 тыс. рублей.

4.	Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО «Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали.

5. 	Перечень    мероприятий подпрограммы (муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план реализации муниципальной программы:

-	содержание свалки твердых бытовых отходов, программное мероприятие не исполнено, т.к. не был заключен контракт с подрядчиком на данные виды работ в связи с поломкой техники.

-	приобретение материалов для ремонта многоквартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

Низкий процент (19%) освоения по программному мероприятию:

-	оплата электроэнергии  за общедомовые нужды (на оплату электроэнергии в местах общего пользования многоквартирных домов, где не установлены приборы учета) в связи с  отсутствием фактических расходов.

Остальные мероприятия программы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  48 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

### «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1195,8 | 1052,48 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1195,8 | 1052,48 | 0,0 | 0,0 | 1052,48 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1514,1 | 1514,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1514,1 | 1514,1 | 0,0 | 0,0 | 1514,1 |
| 1.13. Содержание свалки твердых бытовых отходов в г. Шенкурске | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 150,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.16. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 18,72 | 3,53 | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,72 | 3,53 | 0,0 | 0,0 | 3,53 |
| 1.18.Приобретение материалов для ремонта много квартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 21,28 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,28 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2999,9 | 2670,12 | 89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2999,9 | 2670,12 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

### «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

### повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | процент | 21 | 21 | 0 | 100 |  |
| 2. Доля оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска осветительными приборами | процент | 117 | 117 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска | процент | 4 |  | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 4. Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска | процент | 8 | 0 | 0 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

за 2017 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 15 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 48 % <70% Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |