Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«28»  марта 2019 года  № 195р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 227-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году удовлетворительной.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район» приступить к реализации  муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 26.10.2018г. № 726-па (далее – муниципальная программа).

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «28» марта 2019 года № 195р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

- Муниципальной программой подпрограммы не предусмотрены.

В  2018  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	зимнее содержание автомобильных дорог;

-	летнее содержание автомобильных дорог;

-	укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно на участках ул. Мира, Луначарского, Ломоносова г. Шенкурск);

-	оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц;

-	приобретение недостающих знаков дорожного движения;

-	паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения;

-	оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники;

-	оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости;

-	оплата по договорам гражданско-правового характера.

2.	Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 5130,4 тыс. рублей в том числе:

-	средства областного бюджета – 1152,0 тыс. рублей;

-	средства бюджета поселения – 1978,4 тыс. рублей;

-	средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» -  2000,0 тыс. рублей.

3.	За отчетный период израсходовано 4905,9 тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 1152,0 тыс. рублей;

-	средства бюджета поселения – 1753,9

-	средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» - 2000,0

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы» за 2018 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 74 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2018 году

### муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет поселения |  | бюджет МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. Зимнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 502,9 | 442,83 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,9 | 442,83 | 0,0 | 0,0 | 442,83 |
| 1.2. Летнее содержание | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 190,0 | 190,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 |
| 1.4. Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3152,0 | 3152,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1152,0 | 1152,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 3152,0 |
| 1.5. Оплата по контрактам трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска и закупка хозяйственных перчаток | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 306,18 | 306,18 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 306,18 | 306,18 | 0,0 | 0,0 | 306,18 |
| 2.3 Приобретение недостающих знаков дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 71,67 | 71,67 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,67 | 71,67 | 0,0 | 0,0 | 71,67 |
| 2.4.Паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проекта организации дорожного движения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 83,83 | 83,83 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,83 | 83,83 | 0,0 | 0,0 | 83,83 |
| 2.6. Оплата по контрактам двух трактористов, слесаря по ремонту автодорожной техники | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 492,93 | 380,28 | 77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 492,93 | 380,28 | 0,0 | 0,0 | 380,28 |
| 2.7. Оплата рабочего за содержание перекрестков, треугольников видимости | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 29,2 | 29,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 29,2 |
| 2.8. Оплата по договорам гражданско-правового характера | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 301,69 | 249,9 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,69 | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 249,9 |
| Итого по муниципальной программе |  | 5130,4 | 4905,89 | 96 | 0,0 | 0,0 | 1152,0 | 1152,0 | 1978,4 | 1753,89 | 2000,0 | 2000,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

по итогам 2018 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 года |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети | процент | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 50 | Недостаточность средств в местном бюджете |
| 2. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска барьерными ограждениями | процент | 0,6 | 0,27 | -0,33 | 45 | Недостаточность средств в местном бюджете |
| 4. Доля проведения паспортизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и разработка проектов организации дорожного движения | процент | 0,6 | 0,6 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2018 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог

улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения

на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории МО «Шенкурское» на 2016-2018 годы»

за 2018 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,7 | 30 | 21 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,7 | 50 | 35 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 74 % > 70% Эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |