Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 15 » апреля 2019 года  № 240 - р

г. Шенкурск

О проведении мероприятий по избавлению от « визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования «Шенкурское»

В соответствии с приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приведения в порядок территории городского поселения и организации выполнения работ, направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Шенкурское»:

- Для организации и проведение мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории муниципального образования «Шенкурское», создать рабочую группу в составе:

| Председатель Комиссии | - первый заместитель глава МО «Шенкурский муниципальный район» -Тепляков С.Н., |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | председатель муниципального Совета Шенкурского городского поселения, - руководитель Шенкурского городского поселения - Питолина И.В., |
| секретарь Комиссии | - главный специалист производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район» - Костина Т.А. |
| Члены Комиссии: |  |
|  | - Кубрякова Л.Е., главный специалист производственного отдела администрации МО «Шенкурский муниципальный район», |
|  | - Коробицын Е.М. – руководитель управляющей компании ООО «Уютный город», |
|  | - Семакова Е.С., депутат муниципального Совета МО «Шенкурское». |

- Утвердить план-график выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования «Шенкурское» согласно приложению.

- Обеспечить эффективное взаимодействие с организациями, предприятиями, учреждениями, во владении либо собственности которых находятся здания, строения, сооружения, на которых размещены вывески и рекламные конструкции, с целью приведения их в соответствие с требованиями Правилам благоустройства на территории муниципального образования «Шенкурское».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы МО «Шенкурский муниципальный район» - Теплякова Сергея Николаевича.

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к распоряжению администрации муниципального образования "Шенкурский муниципальный район" от 15.04.2019 года № 240-р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План-график |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнения мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Шенкурский муниципальный район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия |  | Результат выполнения мероприятий |  |  |  |  | Причины невыполнения мероприятий |  |
|  |  |  | План | Факт | По проверке соответствия объекта требованиям законодательства и правилам благоустройства |  |  | Результат инвентаризации объекта (фотоотчет) ДО | Результат выполнения мероприятий по приведению объекта в соответствие установленным требованиям (фотоотчет) ПОСЛЕ |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  |  | федерального законодательства | МР Минстроя России (приказ от 13.04.2017 № 711/пр | правилам благоустройства |  |  |  |  |
|  | 1. | Принятие (внесение изменений) правил благоустройства, определяющие правила размещения вывесок и рекламных конструкций | 20.10. 2017 | 20.10.2017 | Решение муниципального Совета МО "Шенкурское" от 20.10.2017 № 48 "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования "Шенккрское" |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Инвентаризация качества городской среды (проверка соответствия): | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | вывесок, размещенных на фасадах зданий: | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | г. Шенкурск, ул. Ленина | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. | г. Шенкурск, ул. Мира | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого зданий обследовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | рекламных конструкций | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, около дома 2а | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 1 | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 20 | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 8 | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 40 | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 9 | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.7. | г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д. 11Б | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого рекламных конструкций обследовано. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии со ст.35.1 Федерального закона от 25.06.2002г №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" и п.3.1 ст. 19 ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе), | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1 | г. Шенкурск, ул. Детгородок - Троицкий монастырь | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 8 - Прокуратура | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 13 - Краеведческий музей | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.4. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 17 - магазин-аптека | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5. | г. Шенкурск, ул. Ленина, д. 22 - жилой дом | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.6. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/9- пустующее здание | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.7. | г. Шенкурск, ул. К.Либкнехта, д. 20/16 - магазин-библиотека | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.8. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 17 - склад | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.9. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 23 - архив | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.10. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 39 - магазин | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.11. | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 93 - здание котельной | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.12. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д. 18 - здание начальной школы | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.13. | г. Шенкурск, ул. Кудрявцева - здание Сретенской церкви | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.14. | г. Шенкурск, ул. К.Маркса, д. 15 - здание терапевтического отделения | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.15. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 2 - дом Мастера | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.16. | г. Шенкурск, Мира, д. 9 - жилой дом | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.17. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 35 - неиспользуемое здание стоматалогии | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.18. | г. Шенкурск, ул. Мира, д. 38- пустующий жилой дом | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.19. | г. Шенкурск, ул. октябрьская, д. 2 - здание полиции | 30.06. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого кол-во объектов культурного наследия | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с населением и предпринимателями по вопросам приведения вывесок и рекладмынх конструкций в соответствие с требованиями федерального законодательства и правил благоустройства | 30.04. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Семинар-совещание | 30.08. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Распространение информационных буклетов | 31.07. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество участников мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Внедрение современной системы городской навигации (реквизиты нормативно-правового, правового характера, утвердившего современную систему навигации) | не планируется | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Комплекс знаков, указателей, схем. Обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для жителей муниципального образования и посетителей города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого количество размещенных знаков, указателей, схем размещенных в целях создания современной системы городской навигации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |