|  | Утвержден распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от «24» февраля 2021 года № 101р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения  на территории МО «Шенкурское» на 2019-2021 годы»

на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования  «Шенкурский муниципальный район» (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Содержание УДС | Механизированная снегоочистка автомобильных дорог | км. | 216,7 | 260,0 | 260,0 | 346,7 |
|  | Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов | км. | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 195,0 |
|  | Борьба с зимней скользкостью | км. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 35,0 |
|  | Уборка снежных валов с обочин | км. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | # Уборка снежных валов с пешеходных переходов и с треугольников видимости | км. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 |
|  | # Профилирование автомобильных дорог с грунтовым покрытием | км. | 0,0 | 50,7 | 101,4 | 139,4 |
|  | # Уборка мусора с проезжей части дорог и обочин | км. | 38,0 | 76,0 | 114,0 | 152,0 |
| Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера трех дворников за содержание улиц г.Шенкурска | # Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно и ремонт гравийных оснований дорожного полотна грунтовых дорог улично-дорожной сети г.Шенкурска | Укладка (восстановление) асфальтобетонного покрытия УДС районного центра г. Шенкурск и восстановление гравийных и грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 5200 |
|  | Доля приведения в нормативное состояние автомобильных дорог улично-дорожной сети | процент | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| Приобретение краски для нанесения дорожной разметки | Нанесение дорожной разметки на дорожное полотно с асфальтобетонным покрытием 2 раза в год на перекрестках улиц: Ленина-К.Либкнехта; К.Либкнехта-Кудрявцева; К.Либкнехта-Ломоносова; Ломоносова-Мира; Ломоносова-Красноармейская; Красноармейская-Кудрявцева; Кудрявцева-Мира; Кудрявцева-50лет Октября | срок завершения |  | 30 июня | 30 сентября |  |
| Приобретение (установка) барьерного ограждения | Количество приобретенных (установленных) барьерных ограждений на дорогах, в зоне пешеходных переходов и учебных заведений | м.п. | 0 | 0 | 200 | 200 |
|  | Доля снижения потребности в устанавливаемых барьерных ограждениях | процент | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Приобретение недостающих знаков дорожного движения | Количество приобретенных знаков дорожного движения | единиц | 0 | 0 | 42 | 42 |
|  | Доля снижения потребности в оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска дорожными знаками | процент | 0 | 0 | 0 | 0,9 |
| Оплата по договорам и контрактам гражданско-правового характера (трактористы) | Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оплата рабочего за содержание перекрёстков, треугольников видимости | Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Приобретение запасных частей для ремонта автодорожной техники | Приобретение запасных частей | штук | 20 | 40 | 80 | 100 |
| Оплата по договорам гражданско-правового характера за содержание улично-дорожной сети г.Шенкурска | Количество договоров гражданско-правового характера | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Замена водопропускных труб | Замена водопропускных труб, исправление изоляции и стыков водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами | м. | 0 | 0 | 20 | 20 |