Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«19»  марта 2021 года  № 173р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185 – па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2020 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 10.10.2018г. № 679 – па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году средней.

3.	Продолжить реализацию муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                       О.И. Красникова

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области от « » марта 2021 года № р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2020 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2018 № 679-па подпрограммы не предусмотрены.

В 2020 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих  мероприятий:

-	обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (ежегодные     мероприятия   по  содержанию и текущему ремонту дорог);

-	обеспечение бесперебойного движения автотранспортных  средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет предоставления  иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий муниципальным образованиям – поселений) (ежегодные  мероприятия   по  содержанию автомобильных  дорог);

-	ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  МО «Шенкурское» (укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул. К-Либкнехта);

-	ремонт переезда через р.Кодима (выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  «Ровдинское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Ровдинское»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  «Никольское», МО «Усть – Паденьгское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Никольское», МО «Усть –Паденьгское»);

-	содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО  «Федорогорское» (мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО  «Федорогорское»);

-	текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» (мероприятия по устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения  по решению Виноградовского районного суда);

-	приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района (организация транспортного обслуживания населения в муниципальных сообщениях);

-	выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО «Никольское» (мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения);

-	обследование и испытания мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта (проведение экспертного обследования на предмет соответствия объемов выполненных работ и оформление паспорта сооружения).

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил   25358,03011 тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 4258,0 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 21100,03011 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в  рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, тыс. руб. | 1194,18284 | 511,150 | разница перенесена на мероприятие - Ремонт переезда через р.Кодима |  |
| 12. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское», тыс. руб. | 1750,0 | 506,0 | экономия средств в результате электронного аукциона | - |
| 13. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  | экономия средств в результате электронного аукциона | - |
| 14. | Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | устранение нарушений требований к содержанию автомобильной дороги, тыс. рублей | 500,0 | 0,0 | невозможность подъезда к месту работ, в связи с ремонтом моста через р.Тарня, расположенного на автомобильной дороге местного значения «Рыбогорская-Ивановская» | сроки исполнения мероприятия перенесены на 2021 год |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2020 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 82 балла.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2020 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1194,18284 | 511,150 | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1194,18284 | 511,150 | 0,0 | 0,0 | 511,150 |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2214,6 | 2214,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2214,6 | 2214,6 | 0,0 | 0,0 | 2214,6 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3561,100 | 3541,103 | 99 | 0,0 | 0,0 | 3383,0 | 3364,004 | 178,100 | 177,099 | 0,0 | 0,0 | 3541,103 |
| 9. Ремонт переезда через р.Кодима | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1039,26716 | 1039,26716 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1039,26716 | 1039,26716 | 0,0 | 0,0 | 1039,26716 |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3099,250 | 2945,250 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3099,250 | 2945,250 | 0,0 | 0,0 | 2945,250 |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2000,0 | 1860,0 | 93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 1860,0 | 0,0 | 0,0 | 1860,0 |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1750,0 | 506,0 | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 506,0 | 0,0 | 0,0 | 506,0 |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1065,0 | 603,650 | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,0 | 603,650 | 0,0 | 0,0 | 603,650 |
| 14. Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 500,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. Текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км.автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2857,66711 | 2781,35528 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2857,66711 | 2781,35528 | 0,0 | 0,0 | 2781,35528 |
| 16. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 2375,0 | 2363,125 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 870,625 | 1500,000 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 2363,125 |
| 17. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО «Никольское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3603,963 | 3585,94318 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3603,963 | 3585,94318 | 0,0 | 0,0 | 3585,94318 |
| 21. Обследование и испытания мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 98,00 | 98,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 25358,03011 | 22049,44362 | 87 | 0,0 | 0,0 | 4258,0 | 4234,629 | 21100,03011 | 17814,81462 | 0,0 | 0,0 | х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

по итогам 2020 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | процент | 0,4 | 0,4 | 0 | 100 |  |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | процент | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | процент | 0,2 | 0,1 | 0 | 50 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2020 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

за 2020 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,8 | 50 | 40 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,9 | 20 | 18 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 82 балла Эффективность реализации муниципальной программы средняя. |  |  |  |  |  |  |