#### Приложение  2

#### к  постановлению администрации МО

#### «Шенкурский муниципальный район»

#### от   « 15  »  августа   2019г. № 491  -па

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

#### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия | Связь с целевыми показателями и муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Общий объем средств, в т.ч.: | 54 595 ,68073 | 9 538, 78073 | 12 501,40 | 13 439,90 | 9 557,80 | 9 557,80 | ежегодные мероприятия по содержанию 331,3 км автомобильных дорог | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» |
|  |  | Средства областного бюджета | 1 246,6 | 1 246,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 53 349 ,08073 | 8 292,18073 | 12 501,40 | 13 439,90 | 9 557,80 | 9 557,80 |  |  |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Общий объем средств, в т.ч.: | 11 044,448 | 2 186,20 | 2 214,562 | 2 214,562 | 2 214,562 | 2 214,562 | ежегодные мероприятия по содержанию 256,55 км автомобильных дорог | П.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» |
|  |  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 11 044,448 | 2 186,20 | 2 214,562 | 2 214,562 | 2 214,562 | 2 214,562 |  |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Общий объем средств, в т.ч.: | 9 290,398 | 4 295,998 | 2 494,60 | 2 499,80 | 0,00 | 0,00 | 2019-2021 гг. Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Шукшина, ул.Левачева г.Шенкурск | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» |
|  |  | Средства областного бюджета | 6 241,00 | 1 246,60 | 2 494,60 | 2 499,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 3 049,398 | 3 049,398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения «Подъезд к д. Лопухинская» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | Общий объем средств, в т.ч.: | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект |  |
|  |  | Средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по программе |  | Общий объем средств, вт.ч.: | 75 802,42873 | 16 892,88073 | 17 210,562 | 18 154,262 | 11 772,362 | 11 772,362 |  |  |
|  |  | Средства областного | 7 487,6 | 2 493,20 | 2494,60 | 2499,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства районного бюджета | 68 314,82873 | 14 399,68073 | 14 715,962 | 15 654,462 | 11 772,362 | 11 772,362 |  |  |

Приложение  1

к постановлению администрации МО                           «Шенкурский муниципальный район»

от « 15 » августа 2019 г. №   491  -  па

## Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»

## «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |
| Цели муниципальной программы | - | улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе |
| Задачи муниципальной программы | - | ## задача №1 - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2019 - 2023 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы – 75 802,42873 тыс. рублей: 2019 год – 16 8982,88073 тыс. рублей; 2020 год – 17 210,562 тыс. рублей; 2021 год – 18 154,262 тыс. рублей; 2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 2023 год – 11 772,362 тыс. рублей; в том числе: - средства областного бюджета – 7 487,6 тыс. рублей: 2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 2020 год – 2 494,60 тыс. рублей; 2021 год – 2 499,80 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс.рублей; - средства районного бюджета 68 314,82873 тыс. рублей: 2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 2020 год – 14 715,962 тыс. рублей; 2021 год – 15 654,462 тыс. рублей; 2022 год – 11 772,362 тыс. рублей; 2023 год –11 772,362 тыс. рублей. |

Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

«  15  »  августа  2019 года  №   491-  па

г. Шенкурск

О внесении изменений  в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район»   п о с т а н о в л я е т:

- В муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10 октября 2018 года № 679-па внести следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы»  исключить.

1.3 Приложение № 3 к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» считать соответственно приложением № 2.

1.4 Приложение № 2 к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о.главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н.Тепляков