Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования»

Шенкурский муниципальный район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 23 » августа 2019 г.    № 515 - па

г. Шенкурск

О внесении изменений в постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 № 956-па «Об утверждении муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па, администрация МО «Шенкурский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район от 13.10.2017 № 956-па изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

И.о. главы МО

«Шенкурский муниципальный район»                                           С.Н. Тепляков

Приложение

к постановлению администрации

МО «Шенкурский муниципальный район»

от 23 августа 2019 г. №  515 –па

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»

от «13» октября 2017 г. № 956-па

Муниципальная программа

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма № 1«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»; Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами на 2019-2024 годы» |
| Цели муниципальной программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» - создание экологически безопасной системы обращения с отходами; - определение первоочередных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории муниципального района при обращении с бытовыми отходами; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»; -переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами. Перечень целевых показателей муниципальной программы указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной программы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район», включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями. Совершенствование архитектурно - художественного облика города; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район», а также дворовых территорий многоквартирных домов; - организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; - исключение несанкционированного размещения отходов; - обеспечение проведений экологических программ по улучшению природной среды; - разработка Генеральной схемы очистки территории МО «Шенкурский муниципальный район»; - формирование устойчивого экологически грамотного поведения и вовлеченности населения в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы 296182,86131. рублей, в том числе: средства областного бюджета –268623,10472 тыс. рублей; средства районного бюджета – 27552,6451 тыс. рублей; внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей |

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

Для создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства  мест массового отдыха населения и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы».

Программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48, а также иных стратегических документах и приоритетных направлениях государственной политики в сфере охраны окружающей среды и создания благоприятных условий проживания на территории населенных пунктов.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации программы являются:

1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, а также мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Определение данных обозначенных территорий, используется в значениях, предусмотренных постановлением Правительства Архангельской области от 04 июля 2017 года № 261-пп «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков,

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» (далее - Порядок проведения инвентаризации территорий);

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

5) создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;
	6) создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, снижение заболеваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими условиями, рост продолжительности жизни городского населения.

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- 	благоустройство дворовых территорий муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»;

- 	благоустройство муниципальных территорий общего пользования;

- 	благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

- ликвидация (рекультивацию)  мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов;

- обустройство существующие места размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

- создание эффективной системы обращения с отходами на территории Шенкурского района.

- Характеристика подпрограмм муниципальной программы

## 2.1. Паспорт подпрограммы № 1 муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Наименование муниципальной подпрограммы | муниципальная подпрограмма МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | Администрация «Шенкурский муниципальный район» |
| Цели муниципальной подпрограммы | повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район». Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы указан в приложении №1 |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район», включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями. Совершенствование архитектурно - художественного облика города; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район», а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы | 2018-2024 годы. Муниципальная подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы | общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 293746, 23629 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –267 287, 40472 тыс. средства районного бюджета – 26 451, 72017 тыс. рублей; внебюджетные средства – 7,1114 тыс. рублей; |

## 2.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Для достижения этой цели необходимо провести ряд мероприятий по благоустройству, прежде всего дворовых территории многоквартирных домов, так как дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы, от уровня развития которой зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства, а некоторые виды работ по благоустройству практически не производились. Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Настоящая муниципальная подпрограмма определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории МО «Шенкурский муниципальный район».

При разработке настоящей муниципальной подпрограммы учитывались положения постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее Правила), приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» и от 18 марта 2019 года № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Настоящая муниципальная программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3 (далее - федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»). Государственная программа реализуется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», утвержденного протоколом проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9 (далее - региональный проект).

В соответствии с указанными правовыми актами основными приоритетами реализации настоящей муниципальной подпрограммы являются:

1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования.

В целях настоящей муниципальной подпрограммы под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам (далее - МКД), с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД, а под общественными территориями - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория);

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

## 2.3. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы,

## описание основных проблем

Шенкурский муниципальный район расположен в южной части Архангельской области, площадь его территории— 13 285 га или 1,9 % территории области. В состав муниципального образования входят город Шенкурск и 253 сельских, населенных пункта, которые образуют 8 сельских и 1 городское поселение. Граничит с Няндомским, Плесецким, Виноградовским, Верхнетоемским, Устьянским, Вельским муниципальным районами. Ше́нкурск  является административным центром Шенкурского муниципального района, а также  является административным центром для  муниципальных образований.

Площадь территории МО «Шенкурское » составляет 1860,5 га (0,14% от общей площади Шенкурского района).

Численность населения  муниципального  образования «Шенкурский муниципальный район»  на  01  января  2018 года  12 610 человек.

Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск. С областным центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге федерального значения М-8 Москва–Архангельск, расположенной в 5 км. от города.

Город Шенкурск – это город, сохранивший свою самобытность, уникальность, историческую планировку, которую необходимо сохранить.

Жилой фонд МО «Шенкурское» в основном представлен одно- и двухэтажными домами деревянной застройки. Всего насчитывается 898 домов общей площадью 148,8 тыс. кв. м., из них 312 многоквартирные общей площадью 102,1 тыс. кв. м. Из общего числа многоквартирных домов основная часть домов введена в эксплуатацию до 1990 года. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а именно: значительная часть покрытия территорий дворов и внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как с момента массовой застройки города не проводились мероприятия по ремонту, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

| Текущее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |  |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 312 |
| 2 | Общее количество населения, проживающего в многоквартирных домах | человек | 2513 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов | Га | 29,9 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 1 |
| 4.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед. | 0 |
| 5 | Количество населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | человек | 25 |
| 5.1 | из них проживающего в многоквартирных домах с дворовыми территориями, благоустроенными в период 2014-2016 годы | человек | 0 |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Га | 0,2 |
| 6.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га | 0 |
| 7 | Расходы, понесенные на благоустройство дворовых территорий | тыс. рублей | 120 |
| 7.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |
| Территории общего пользования |  |  |  |
| 8 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 18 |
| 9 | Общая площадь муниципальных территорий общего пользования | Га | 15,345 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 0 |
| 10.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Ед. | 0 |
| 11 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 11.1 | из них благоустроенных в период 2014-2016 годы | Га | 0 |
| 12 | Расходы, понесенные на благоустройство территорий общего пользования | тыс. рублей | 0 |
| 12.1 | из них в период 2014-2016 годы | тыс. рублей | 0 |

Важнейшей задачей администрации муниципального образования является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения района,  для достижения которой необходимо провести целенаправленную работу по следующим направлениям:

- 	ремонт покрытия дворовых территорий, в том числе отсыпка  территорий дворов многоквартирных домов и внутридворовых проездов, обустройство мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам городского поселения;

- 	максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- 	ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

- 	озеленение дворовых территорий;

- 	обустройство, ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых, общественных территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Общественные территории - это места массового отдыха жителей муниципального образования, это лицо любого населенного пункта и излюбленное место прогулок горожан и гостей города, проведения праздников, гуляний

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и набережные.

На сегодняшний день в городском поселении отсутствуют благоустроенные общественные территории. Практически 100% территории нуждается в реконструкции и благоустройстве.

За последние три года в рамках бюджетных средств (в связи с их ограниченностью)  проведены незначительные работы по благоустройству  территории общего пользования: частичный ремонт деревянных тротуаров по улицам города, установка дополнительных и замена существующих светильников уличного освещение, частичное асфальтирование покрытия  отдельных улиц города.

Благоустройство необходимо провести на площади Победы (улица Мира): асфальтирование, установка бордюрного камня, ремонт памятника В.И. Ленину, постамента памятника, освещение, озеленение.

Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20 века, не ремонтировались с момента строительства и требуют полной реконструкции.

Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни небольших провинциальных городков. Городские парки и скверы — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.

Городской парк в г. Шенкурске требует выкорчевки, омоложения деревьев и кустарников, организации освещения, асфальтирования площадок и дорожек, установки малых архитектурных форм. Парк необходимо сделать  центром семейного отдыха. На момент составления программы парк неблагоустроен и требует значительных  финансовых вложений. Необходимо создание прогулочной зоны, организация системы дорожек, установка скамеек, ремонт и модернизация сцены,  организация освещения парка.

За последние годы в связи с отсутствием в бюджетах муниципальных образований поселений финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по благоустройству, проводились благодаря  участию граждан и организаций города: проведение субботников, посадка  деревьев, кустарников, цветов, омоложение зеленых насаждений.

В сквере у парка Победы, где проходят основные городские массовые мероприятия, проведены работы по разбивке клумб и цветников, спилены старые тополя и березы, а на их место высажены новые деревья. Население принимало участие в благоустройстве своим инвентарем и посадочным материалом. В дальнейшем требуется разбить и оборудовать пешеходные дорожки твердым покрытием, установить скамейки и урны, провести еще ряд мероприятий для создания более комфортных условий отдыха горожан и гостей города.

В сквере им. М.В. Ломоносова в центре города Шенкурска, силами и средствами индивидуального предпринимателя проводится озеленение, установка малых архитектурных форм, обустройство клумб, горок, рабаток, подстрижка кустов и травы.  Сквер является историческим центром города и излюбленным местом посещения горожан и гостей. Для привлечения большего числа гостей требуется продолжить дальнейшую работу по обустройству территории сквера. В частности требуется ремонт покрытия центральной аллеи, системы дорожек, клумб, рабаток, зеленых насаждений (кустарниковых, хвойных, папоротниковых), призванных внести элементы красоты, уюта и гармонии в объект, установка театральной тумбы.

Одним из приоритетов муниципальной подпрограммы являются повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий,  обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы. Использование  программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых и общественных территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей муниципальной подпрограммы цели.

## 2.4. Механизм реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Ответственным исполнителем муниципальной  подпрограммы является отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства  администрации МО «Шенкурский муниципальный район». Ответственный исполнитель осуществляет текущее управление реализацией муниципальной подпрограммы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и готовит  предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования муниципальной подпрограммы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации муниципальной подпрограммы в соответствии с требованиями соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство) и муниципальным образованием «Шенкурский муниципальный район» о предоставлении субсидии.

Муниципальной подпрограммой предусмотрена реализация трех направлений:

1)	благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»;

2) 	благоустройство общественных территорий;

3) 	благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Перечень основных программных мероприятий представлен в приложении № 3.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории, которых нуждаются и подлежат благоустройству (с учетом их физического состояния) в период с 2018- 2024 годы исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 4 к муниципальной подпрограмме.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области (далее Правила).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству (с учетом физического состояния дворовой территории) является обязательным и первоочередным.

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 04.07.2017 № 261-пп, в соответствии с утвержденными представительными органами муниципальных образований правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) приведен в приложении № 11 к муниципальной подпрограмме.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных МО «Шенкурский муниципальный район» в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов, (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству), определяется Правилами. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству является возможным. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству территорий допускается только при выполнении в полном объеме всех видов работ или при отсутствии необходимости в выполнении работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Необходимость выполнения работ по благоустройству в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству определяется по итогам инвентаризации дворовых территорий, проведенной в соответствии с порядком инвентаризации территорий, в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями правилами благоустройства территорий, а также с учетом предложений заинтересованных лиц в части выполнения работ по благоустройству дворовых территорий и при условии выполнения минимального перечня работ (при необходимости).

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень) приведен в приложении № 12 к муниципальной подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведена в приложении № 7 к муниципальной подпрограмме.

Подпрограммой предусматривается обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее установленного Правилами.

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом государственной власти Архангельской области в соответствии с подпунктом « е», «ж» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, утверждается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» - приложение № 8 к Подпрограмме.

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ  приведен в приложении № 9 к муниципальной подпрограмме.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, содержащих текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории – приложение № 10 к муниципальной подпрограмме.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего пользования и мест массового отдыха населения, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

Общественная территория - наиболее посещаемая территория соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).

На общественных территориях при разработке проектных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных пространств муниципального образования включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

По результатам проведенной инвентаризации сформирован Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению. Перечень приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

Обязательное условие производства работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий - необходимость производить их с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в Программу, должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для  инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и сводами правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 42.133330.2011. «Градостроительство».

Порядок и условия предоставления финансирования на проведение мероприятий муниципальной программы регламентируются федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

Муниципальная подпрограмма реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. Субсидии муниципальному образованию «Шенкурский муниципальный район» предоставляются в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды.

Финансирование мероприятий осуществляется в установленном порядке, через главного распорядителя средств бюджета, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе принципа софинансирования за счет средств бюджета поселения, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, уточняются объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации муниципальной программы. Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по реализации муниципальной программы в установленном порядке и в установленные сроки, а также проведению ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с установленным порядком.

Мероприятия муниципальной подпрограммы будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Расходование средств бюджета поселения и средств, аккумулированных за счет финансового участия заинтересованных лиц, допускается на разработку дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, отобранных в установленном муниципальным образованием порядке для благоустройства и включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы, проектно-сметной документации, на проведение государственной экспертизы (при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектно-сметной документации - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий), в отношении соответствующих дворовых территорий, а также на осуществление строительного контроля при выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Сроки реализации мероприятий муниципальной подпрограммы указаны в приложение № 6 к муниципальной программе.

По результатам проведенной инвентаризации сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключаемыми с органами местного самоуправления. (Приложение № 13 к муниципальной программе).

Как правило, обязательный перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

Правообладатели объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны обеспечить:

- содержание и своевременный ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий;

- в летнее время поливку отведенной и прилегающей территорий и удаление сорной растительности;

- установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку;

- устройство собственной контейнерной площадки для сбора отходов, либо заключение договора с организацией, имеющей контейнерную площадку по месту нахождения объекта, на пользование контейнерной площадкой для сбора отходов, их вывоз и размещение на городской свалке.

При этом требуется обязательное заключение соглашений с собственником объекта.  Основанием для понуждения собственника к заключению соглашения является приведение объекта в нормативное состояние, а также положения статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Полученные по результатам инвентаризации данные о территориях и расположенных на ней элементах позволят оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, ремонт дорожного покрытия, освещения, строительство детских и спортивных площадок для отдыха, достаточность озеленения, наличие приспособлений для маломобильных групп населения).

Объект индивидуального жилищного строительства — отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для проживания одной семьи.

Индивидуальные жилые дома являются важнейшей составной частью городской среды. От уровня благоустройства индивидуальных жилых домов зависит внешний облик города. Текущее состояние большинства индивидуальных жилых домов не соответствует современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилам благоустройства и озеленения на территории поселений. Значительная часть индивидуальных жилых домов на территории поселений находится в ветхом состоянии, также в не удовлетворительном состоянии находятся ограждения и придомовая территория.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию индивидуальных жилых домов, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При этом владельцы индивидуальных жилых домов обязаны:

- производить своевременный ремонт фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);

- на отведенной и прилегающей территориях проводить очистку от мусора, снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и сточных (водоотводных) канав, уход за существующими зелеными насаждениями;

- содержать в исправном и эстетическом состоянии забор (ограждение) участка домовладения;

- не допускать захламления и затопления отведенной и прилегающей территории.

Для инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения необходимо выполнить:

- первичную инвентаризацию индивидуальной жилой застройки;

- заполнить паспорта территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки - представителями общественных комиссий);

- заключить соглашения с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года.

Первичная оценка соответствия благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения требованиям Правил благоустройства поселений планируется провести в период с 2018 по 2020 годы при проведении инвентаризации уровня благоустройства данных объектов.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства представлены в приложении № 14 к Программе.

2.5. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Наименование подпрограммы | «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы» (далее –подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |
| Цели подпрограммы | -создание экологически безопасной системы обращения с отходами; -определение первоочередных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды на территории муниципального района при обращении с бытовыми отходами ; -улучшение экологической обстановки на территории муниципального района; -переход к устойчивому развитию в сфере обращения с отходами |
| Задачи подпрограммы | -организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов; -исключение несанкционированного размещения отходов; -обеспечение проведений экологических программ по улучшению природной среды; - разработка Генеральной схемы очистки территории Шенкурского района -формирование устойчивого экологически грамотного поведения и вовлеченности населения в вопросах обращения с твердыми коммунальными отходами. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2436,625 тыс. рублей в т.ч. за счет средств областного бюджета 1335,700 тыс.руб., за счет бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» в размере 1100,925 тыс. рублей. |

2.6. Приоритеты государственной политики в сфере реализации                     муниципальной программы

В настоящее время проблема накопления отходов, в том числе отходов производства и потребления, является одной из основных угроз экологической безопасности как для Российской Федерации в целом, так и для Шенкурского района в частности. Неуклонно возрастают объемы образования отходов, растет число несанкционированных свалок. Проблема безопасного обращения с отходами стала приоритетной с точки зрения социально-экономического развития на средне- и долгосрочную перспективу.

Настоящая муниципальная подпрограмма направлена на выявление необходимого комплекса мероприятий и перспективного развития организации деятельности с отходами производства и потребления и улучшение экологического состояния на территории Шенкурского района.

2.7. Характеристика сферы реализации подпрограммы,                              описание основных проблем

Существующая в Шенкурском  районе проблема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, приводит к неблагоприятным социально-экономическим и экологическим последствиям. Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами являются:

- изменившаяся структура потребления населения (за последние годы значительно изменились в  объеме образования твердых коммунальных отходов на душу населения);

- накопленные проблемы предшествующих периодов: значительное количество отходов, не утилизированных из-за отсутствия технологий переработки;

- устаревшая и не отвечающая современному состоянию технология сбора и переработки отходов;

- недостаточный контроль за сферой образования отходов, отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования, что приводит к их несанкционированному размещению;

- отсутствие мест хранения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Многие свалки Шенкурского района не соответствуют экологическим требованиям, основным способом утилизации отходов в районе  по-прежнему является захоронение ТБО. Накопление отходов производства и потребления и невозможность их своевременной и эффективной утилизации наносит ущерб окружающей среде. Негативное воздействие отходов выражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсических веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. В населенных пунктах района неудовлетворительно решаются вопросы очистки от скапливающегося мусора, сбора, утилизации и размещения отходов производства и потребления, следствием чего возможно ухудшение санитарно-гигиенического состояния.

На территории района размещение (захоронение) отходов осуществляется на полигоне бытовых отходов, расположенному по адресу: г.Шенкурск кв.51 Шенкурского лесничества Шенкурского лесхоза и в местах временного хранения отходов, расположенных на специально отведенных для таких целей земельных участках или несанкционированных местах размещения отходов. Размещение отходов на не обустроенных в соответствии с природоохранными требованиями свалках, а также стихийных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в районе.

Целью Подпрограммы является создание экологически безопасной и экономически эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории МО «Шенкурский муниципальный район».

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение следующих задач:

- создание дополнительных обустроенных мест (контейнерных площадок);

- исключение несанкционированного  размещения отходов;

- формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами.

2.8. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет происходить через систему мероприятий, которые должны обеспечить выполнение поставленных задач и достижение запланированных целевых показателей. Данная Программа является составной частью Программы МО «Шенкурский муниципальный район» « Формирование  современной городской среды на 2019-2024 годы».

Реализация муниципальной подпрограммы позволит:

- производить ликвидацию (рекультивацию)  мест несанкционированного размещения (захоронения) отходов;

- обустроить существующие места размещения отходов в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации;

- создать эффективную систему обращения с отходами на территории Шенкурского района.

В результате реализации программных мероприятий предусматривается создать к 2024 году все необходимые условия для устойчивого функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в МО «Шенкурский муниципальный район».

2.9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной подпрограммы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования МО «Шенкурский муниципальный район».

Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

-	обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- 	сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- 	 улучшение экологической обстановки муниципального образования;

- формирование положительного имиджа МО «Шенкурский муниципальный район».

К числу основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий, относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» № 1185-па от 29.12.2017.

Приложение №  1

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель _производственный отдел  администрации МО «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя |  | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый 2016 год | Оценочный 2017 год | Прогнозные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 5 | 2 |  | 2 |  |  | 34 |  | 34 |  | 34 | 34 | 37 |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | процентов | 0 | 1,6 | 2.2 |  | 3,2 |  |  | 13,8 |  | 24,0 |  | 35,6 | 46,5 | 58,3 |
| Задача 2.Увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 4 |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | процентов |  | 0,3 | 0,6 |  |  |  | 1,0 |  | 1,9 | 2,9 |  | 3,8 | 4,8 | 6,1 |
| Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований поселений МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | процентов | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3,2 |  | 6,4 | 9,6 |  | 12,8 | 16,0 | 19,2 |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район | ед. | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами в 2019-2024 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 40 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |
| 2.3 Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевых показателей | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации |
| 1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | # Д= ДТ благ /ДТ *100 %, где # Д – доля благоустроенных дворовых территорий; # ДТ благ - кол-во дворовых территорий, где проведёно благоустройство; ДТ - общее кол-во дворовых территорий многоквартирных домов нуждающихся в благоустройстве |  |
| 1.3 Количество благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации |
| 1.4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | Д= ОТ благ /ОТ *100 %, где Д – доля благоустроенных общественных территорий; ОТ благ - кол-во общественных территорий, где проведёно благоустройство; ОТ - общее кол-во общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве |  |
| 1.5. Количество проинвентаризированных, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Информация отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | # Д= Диж /ДТ *100 %, где # Д – доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов; # Диж - кол-во проинвентаризированных индивидуальных жилых домов; ДТ - общее кол-во индивидуальных жилых домов на территории |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |  | Связь с целевыми показателями муниципальной программой(подпрограммой) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов МО «Шенкурсое» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого | 264259,206 | 142,228 |  | 0 | 52823,3956 |  | 52823,3956 |  | 52823,3956 |  |  |  |  | 52823,3956 |  |  | 52823,3956 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, увеличение количества благоустроенных территорий | П.1.1. Перечня целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 240229,17677 | 122,83327 |  | 0 | 48021,2687 |  | 48021,2687 |  | 48021,2687 |  |  |  |  | 48021,2687 |  |  | 48021,2687 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 24022,9178 | 12,28333 |  | 0 | 4802,1269 |  | 4802,1269 |  | 4802,1269 |  |  |  |  | 4802,1269 |  |  | 4802,1269 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 7,1114 | 7,1114 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого | 29351,43957 | 3262,43928 |  | 3807,01084 | 4456,39791 |  | 4456,39788 |  | 4456,39789 |  |  |  |  | 4456,39788 |  |  | 4456,39789 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий, увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования, площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | П.1.2 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 26934,96365 | 2965,85389 |  | 3712,75573 | 4051,27081 |  | 4051,27080 |  | 4051,27081 |  |  |  |  | 4051,27080 |  |  | 4051,27081 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 2416,47592 | 296,58539 |  | 94,25511 | 405,1271 |  | 405,12708 |  | 405,12708 |  |  |  |  | 405,12708 |  |  | 405,12708 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурское» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого | 135,59074 | 135,59074 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Выполнение работ по комплексному благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) муниципального образования, создание условий для отдыха населения, улучшение эстетического вида территории поселения | П.1.2 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 123,2643 | 123,2643 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 12,32644 | 12,32644 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «Шенкурское» |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; проведение полной инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | П.1.5. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5. Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» |  | итого | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Обеспечение регулярного информирования граждан о ходе реализации мероприятий муниципальных программ | П.1.5. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого | 293746,23631 | 3540,25802 | 3807,01084 |  | 57279,79351 | 57279,79348 |  |  | 57279,79349 |  |  |  |  |  | 57279,79348 |  | 57279,79349 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 267287,40472 | 3211,95146 | 3712,75573 |  | 52072,53951 | 52072,53950 |  |  | 52072,53951 |  |  |  |  |  | 52072,53950 |  | 52072,53951 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 26451,72017 | 321,19516 | 94,25511 |  | 5207,25398 | 5207,25398 |  |  | 5207,25398 |  |  |  |  |  | 5207,25398 |  | 5207,25398 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 7,1114 | 7,1114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Улучшение экологической обстановки на территории МО «Шенкурский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача - Развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории Шенкурского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обустройство и содержание контейнерных площадок |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 2169,625 | 0 | 1669,625 |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство контейнерных площадок, соответствующих правилам благоустройства муниципальных образований и требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | П.2.1 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1335,700 | 0 | 1335,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 833,925 | 0 | 333,925 |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Проведение акций и субботников экологического направления |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Проведение акций и субботников экологического направления (не менее 15 мероприятий в год) | П.2.2. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Размещение информации на сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | П.2.2 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4.Организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Информирование учащихся | П.2.2 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5.Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ликвидация мест несанкционированного размещения | П.2.1 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.6.Разработка и внедрение системы отработанных ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Обустройство и содержание мест накопления опасных отходов. |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.7.Разработка генеральной схемы очистки территории |  | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | итого |  | 267,000 | 0 | 0 |  | 267,000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Наличие ГСО, согласно санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88) | П.2.3. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 267,000 | 0 | 0 |  | 267,000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | итого |  | 2436,625 |  | 1669,625 |  | 767,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 1335,700 |  | 1335,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | муниципальный бюджет: районный |  | 1100,925 |  | 333,925 |  | 767,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | итого | 296182,86131 | 3540,25802 | 5476,63584 |  | 58046,79351 | 57279,79348 |  |  |  | 57279,79349 |  |  |  | 57279,79348 |  |  | 57279,79349 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 268623,01272 | 3211,95146 | 5048,45573 |  | 52072,53951 | 52072,53950 |  |  |  | 52072,53951 |  |  |  | 52072,53950 |  |  | 52072,53951 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | муниципальный бюджет: районный | 27552,64519 | 321,19516 | 428,18011 |  | 5974,254 | 5207,25398 |  |  |  | 5207,25398 |  |  |  | 5207,25398 |  |  | 5207,25398 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 7,1114 | 7,1114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройств

| № п/п | Адрес дворовой территории, включенной в муниципальную подпрограмму | Планируемый срок проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1 | 2021-2024 |
| 2 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2 | 2021-2024 |
| 3 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.2а | 2021-2024 |
| 4 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.3 | 2021-2024 |
| 5 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.4 | 2021-2024 |
| 6 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.5 | 2021-2024 |
| 7 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.7 | 2021-2024 |
| 8 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.8 | 2021-2024 |
| 9 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.10 | 2021-2024 |
| 10 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.12 | 2021-2024 |
| 11 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.13а | 2021-2024 |
| 12 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15 | 2021-2024 |
| 13 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.15а | 2021-2024 |
| 14 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.20 | 2021-2024 |
| 15 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.24 | 2021-2024 |
| 16 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.26 | 2021-2024 |
| 17 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.34 | 2021-2024 |
| 18 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.60 | 2021-2024 |
| 19 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.62 | 2021-2024 |
| 20 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.66 | 2021-2024 |
| 21 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.70 | 2021-2024 |
| 22 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.91 | 2021-2024 |
| 23 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.4 | 2021-2024 |
| 24 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.6 | 2021-2024 |
| 25 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.14 | 2021-2024 |
| 26 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.15 | 2021-2024 |
| 27 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.21а | 2021-2024 |
| 28 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.22б | 2021-2024 |
| 29 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.23 | 2021-2024 |
| 30 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.26 | 2021-2024 |
| 31 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.27 | 2021-2024 |
| 32 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.28 | 2021-2024 |
| 33 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.53 | 2021-2024 |
| 34 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ленина, д.68 | 2021-2024 |
| 35 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Луначарского,д 7 | 2021-2024 |
| 36 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.2а | 2021-2024 |
| 37 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.4 | 2021-2024 |
| 38 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.14 | 2021-2024 |
| 39 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.16 | 2021-2024 |
| 40 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.17 | 2021-2024 |
| 41 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.30 | 2021-2024 |
| 42 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.32 | 2021-2024 |
| 43 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.36 | 2021-2024 |
| 44 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.40 | 2021-2024 |
| 45 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42а | 2021-2024 |
| 46 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42б | 2021-2024 |
| 47 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.42 | 2021-2024 |
| 48 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.44 | 2021-2024 |
| 49 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Либкнехта, д.46 | 2021-2024 |
| 50 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.2 | 2021-2024 |
| 51 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.4 | 2021-2024 |
| 52 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.6 | 2021-2024 |
| 53 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.8 | 2021-2024 |
| 54 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.12 | 2021-2024 |
| 55 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.14 | 2021-2024 |
| 56 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.15 | 2021-2024 |
| 57 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.16 | 2021-2024 |
| 58 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1б | 2021-2024 |
| 59 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1а | 2021-2024 |
| 60 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.1в | 2021-2024 |
| 61 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2б | 2021-2024 |
| 62 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Комсомольская, д.2в | 2021-2024 |
| 63 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.7 | 2021-2024 |
| 64 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.13 | 2021-2024 |
| 65 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.21 | 2021-2024 |
| 66 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.23 | 2021-2024 |
| 67 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.22 | 2021-2024 |
| 68 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.24 | 2021-2024 |
| 69 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.25 | 2021-2024 |
| 70 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.26 | 2021-2024 |
| 71 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.27 | 2021-2024 |
| 72 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.3 | 2021-2024 |
| 73 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.5 | 2021-2024 |
| 74 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.9а | 2021-2024 |
| 75 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.10 | 2021-2024 |
| 76 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.11 | 2021-2024 |
| 77 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Кузнецова, д.13 | 2021-2024 |
| 78 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.64 | 2021-2024 |
| 79 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.66 | 2021-2024 |
| 80 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.70 | 2021-2024 |
| 81 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.68 | 2021-2024 |
| 82 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Гагарина, д.67 | 2021-2024 |
| 83 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Г. Иванова, д.21 | 2021-2024 |
| 84 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.4 | 2021-2024 |
| 85 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.6 | 2021-2024 |
| 86 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7 | 2021-2024 |
| 87 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.7а | 2021-2024 |
| 88 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.9а | 2021-2024 |
| 89 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14а | 2021-2024 |
| 90 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.14 | 2021-2024 |
| 91 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.28 | 2021-2024 |
| 92 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.30 | 2021-2024 |
| 93 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. им.проф.В.А.Кудрявцева, д.32 | 2021-2024 |
| 94 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Богового, д.10 | 2021-2024 |
| 95 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Богового, д.20 | 2021-2024 |
| 96 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2 | 2021-2024 |
| 97 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.2а | 2021-2024 |
| 98 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Володарского, д.6а | 2021-2024 |
| 99 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. П.Виноградова, д.3 | 2021-2024 |
| 100 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.4 | 2021-2024 |
| 101 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.11 | 2021-2024 |
| 102 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.11а | 2021-2024 |
| 103 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.12 | 2021-2024 |
| 104 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.15 | 2021-2024 |
| 105 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.15а | 2021-2024 |
| 106 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.17 | 2021-2024 |
| 10 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.24 | 2021-2024 |
| 108 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.31 | 2021-2024 |
| 109 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.31а | 2021-2024 |
| 110 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.35б | 2021-2024 |
| 111 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.39а | 2021-2024 |
| 112 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.37а | 2021-2024 |
| 113 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Мира, д.46 | 2021-2024 |
| 114 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.1 | 2021-2024 |
| 115 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.4 | 2021-2024 |
| 116 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Набережная, д.5 | 2021-2024 |
| 117 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Октябрьская, д.1 | 2021-2024 |
| 118 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.1 | 2021-2024 |
| 119 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.3 | 2021-2024 |
| 120 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.4 | 2021-2024 |
| 121 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.5 | 2021-2024 |
| 122 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.6 | 2021-2024 |
| 123 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.7 | 2021-2024 |
| 124 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.11 | 2021-2024 |
| 125 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12 | 2021-2024 |
| 126 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.12а | 2021-2024 |
| 127 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.13 | 2021-2024 |
| 128 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2021-2024 |
| 129 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября, д.16 | 2021-2024 |
| 130 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.4 | 2021-2024 |
| 131 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.5 | 2021-2024 |
| 132 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.7 | 2021-2024 |
| 133 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пластинина, д.14 | 2021-2024 |
| 134 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д.10а | 2021-2024 |
| 135 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.17 | 2021-2024 |
| 136 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Карла-Маркса, д.40 | 2021-2024 |
| 137 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 | 2021-2024 |
| 138 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.17 | 2021-2024 |
| 139 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22 | 2021-2024 |
| 140 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.22а | 2021-2024 |
| 141 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.45 | 2021-2024 |
| 142 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Семакова, д.47 | 2021-2024 |
| 143 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.2 | 2021-2024 |
| 144 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.3 | 2021-2024 |
| 145 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.4 | 2021-2024 |
| 146 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.5 | 2021-2024 |
| 147 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.10 | 2021-2024 |
| 148 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.11 | 2021-2024 |
| 149 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.13 | 2021-2024 |
| 150 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.16 | 2021-2024 |
| 151 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.49 | 2021-2024 |
| 152 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.58а | 2021-2024 |
| 153 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Урицкого, д.60 | 2021-2024 |
| 154 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.23 | 2021-2024 |
| 155 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.24 | 2021-2024 |
| 156 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.38а | 2021-2024 |
| 157 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48 | 2021-2024 |
| 158 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.48а | 2021-2024 |
| 159 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.50 | 2021-2024 |
| 160 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.61а | 2021-2024 |
| 161 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата, д.63 | 2021-2024 |
| 162 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Детгородок, д.12б | 2021-2024 |
| 163 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Садовая, д.8 | 2021-2024 |
| 164 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2 | 2021-2024 |
| 165 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.2а | 2021-2024 |
| 166 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Шукшина, д.32 | 2021-2024 |
| 167 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.1 | 2021-2024 |
| 168 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. кв-л Энергетиков, д.3 | 2021-2024 |
| 169 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.21а | 2021-2024 |
| 170 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. проф. В.А. Кудрявцева, д.22 | 2021-2024 |
| 171 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д. 17 | 2021-2024 |
| 172 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 14 | 2021-2024 |
| 173 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 41 | 2021-2024 |
| 174 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 43 | 2021-2024 |
| 175 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д. 45 | 2021-2024 |
| 176 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул. Пролетарская, д. 15б | 2021-2024 |
| 177 | МО «Шенкурское» г. Шенкурск, ул.Мира 33 корп. 3 | 2021-2024 |

Приложение № 5

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

## Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), нуждающихся в благоустройстве и включенных в муниципальную программу

| № п/п | Месторасположение общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий (тыс. руб) | Планируемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Шенкурск, Парк на пересечении улиц К.Либкнехта и Ленина | ## Установка антивандальных скамеек и урн, устройство тротуаров по периметру парка. | 1500,0 | 2018-2019 |
| 2 | г. Шенкурск, Парк между улицами 50 лет Октября и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки) | ## Обустройство освещения, установка антивандальных скамеек и урн, установка сцены мобильной сборно-разборная с трибуной для зрителей. | 7000,0 | 2021 |
| 3 | г. Шенкурск, Площадь Победы, ул. Мира между ул. Кудрявцева и ул. Ломоносова | ## Асфальтирование площади, ремонт постамента памятника, установка бордюрного камня. | 5000,0 | 2022 |
| 4 | г. Шенкурск, Сквер у площади Победы | ## Планировка территории, обустройство пешеходных дорожек (тротуарная плитка), установка антивандальных скамеек и урн, ограждение, газон. | 1300,0 | 2017, 2021 |
| 5 | г. Шенкурск, Набережная р. Ваги | Укрепление береговой полосы, благоустройство дорожных проездов к набережной р. Вага, ## обустройство спуска улицы Ленина к береговой полосе, ремонт водоотвода от Екатерининского ручья, устройство подъема от реки в сторону улицы Мира, обустройство смотровых площадок. | 17000,0 | 2021 |
| 6 | г. Шенкурск, ул. Ломоносова, д.1, въезд в город | ## Планировка территории, обустройство детской и спортивной площадки, устройство водоотвода. | 1500,0 | 2018 |
| 7 | г. Шенкурск, Площадка отдыха (берег реки Вага, у здания ОВД) | ## Реконструкция детской площадки. | 1800,0 | 2020 |
| 8 | Центральная рыночная площадь на пересечении улиц им. Ленина и Карла Либкнехта | ## Асфальтирование площади, устройство ограждения, установка контейнерных площадок, общественного туалета. | 5000,0 | 2022 |
| 9 | г. Шенкурск, улица им.К.Либкнехта (центральная улица) | ## Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | ## 5600,0 | ## 2018,2019 |
| 10 | г. Шенкурск, улица им. Ленина (центральная улица) | ## Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | ## 5500,0 | ## 2017, 2022 |
| 11 | г. Шенкурск, улица им. Ломоносова (центральная улица) | ## Обустройство пешеходных тротуаров с водоотводом | ## 6000,0 | ## 2023 |
| 12 | г. Шенкурск, улица им. Мира (центральная улица) | Обустройство пешеходных тротуаров, реконструкция лестницы - тротуара - выхода от набережной р. Вага со стороны ул. Ленина на ул. Мира. | ## 6000,0 | ## 2023 |
| 13 | г. Шенкурск, земельный участок по руслу Екатерининского ручья, водопропускная система г. Шенкурска от точки ул. Детгородок, д.9 до впадения в р. Вага | Углубление русла, расчистка береговой линии ручья от кустарников и мелкой поросли, укрепление земляных откосов с применением "ГЕОВЕБ" с последующей засыпкой щебнем, укладка железобетонных лотков водоотведения. | ## 10000,0 | ## 2023 |
| 14 | г. Шенкурск, улица Кудрявцева, территория у здания памятника архитектуры Сретенская церковь | Расчистка территории от кустарников и мелкой поросли, отсыпка территории, установка ограждения | ## 1830, 0 | ## 2024 |
| 15 | г. Шенкурск, ул. Детгородок, д. 7, земельный участок, территория храма Зосимы и Савватия, | Планировка территории, установка освещения, ограждения | ## 2300,0 | ## 2023 |
| 16 | г. Шенкурск, земельный участок ограниченный проезжей частью улиц Ломоносова и ул. Мира земельными участками частных домов Ломоносова, 33 и Мира, 25 | Демонтаж фундамента разрушенного здания, планировка территории, расчистка сорной поросли, установка стеллы | ## 1550,0 | ## 2023 |
| 17 | г. Шенкурск, земельный участок ограниченный улицами Мира, Г. Иванова и прилегающими территориями зданий № 10 по улице Мира и № 11 по ул. Г. Иванова | Очистка участка от сорной поросли, кустарника, планировка территории, устройство спортивной площадки | ## 1710,6 | ## 2024 |
| 18 | г. Шенкурск, территория вдоль улицы Кудрявцева от площади Победы до пересечения с улицей Красноармейская | Подготовка территории для устройства тротуара и укладка тротуарной плитки | ## 1300,0 | ## 2019-2020 |

Приложение № 6

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

План реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Наименование контрольного события «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2024 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1 | Благоустройство дворовых территорий у многоквартирных домов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 2 | Благоустройство общественной территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городские парки) муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Контрольное событие № 4 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Собственники, арендаторы объектов | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие № 5 | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение № 7

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ составляется на основе Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в действующей территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением индекса СМР для Архангельской области, действующих в данный период.

Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве для районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004).

Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

Нормативная стоимость работ составляет:

- по минимальному перечню:

|  | Вид работ | Единица измерения | Сумма на ед. изм., не более, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых проездов и подъезда к дворовой территории | 1 м2 | 3,4 |
| 2 | Установка скамеек | шт | 18,0 |
| 3 | Установка урн | шт | 8,0 |
| 4 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21,0 |

- по дополнительному перечню:

|  |  | Вид работ | единица измерения | сумма на ед. изм., не более, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам | 1 м2 | 3,4 |
| 2 |  | обустройство тротуаров, мостовых, (в том числе тротуарной плиткой) | 1 м2 | 4,2 |
| 3 |  | установка бордюрных камней | м | 1,4 |
| 4 |  | установка песочниц | шт | 39,2 |
| 5 |  | установка качелей | шт | 39,2 |
| 6 |  | устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки) | 1 м2 | 4,3 |
| 7 |  | освещение детской и спортивной площадок | м | 2,6 |
| 8.1 |  | оборудование детской (игровой) площадки | площадка | 560,0 |
| 8.2 |  | оборудование спортивной площадки | площадка | 330,0 |
| 9 |  | озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы) | территория МКД | 500,0 |
| 10 |  | газонные ограждения, ограждения для клумб | территория МКД | 500,0 |
| 11 |  | обрезка деревьев и кустарников | территория МКД | 500,0 |
| 12 |  | уборка сухостойных деревьев | территория МКД | 500,0 |
| 13 |  | демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) | постройка | 150,0 |
| 14 |  | строительство сараев | постройка | 180,0 |
| 15 |  | устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров - мусоросборников | площадка | 150,0 |
| 16 |  | отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, ПГС | 1 м2 | 1,3 |
| 17 |  | устройство площадок для выгула животных | 1 м2 | 1,1 |
| 18 |  | устройство велопарковок | шт | 40,0 |
|  |  | Оборудование площадки отдыха | 1 шт. | 29,2 |
| 19 | Ремонт качелей |  | 1 шт. | 28,7504 |
| 20 | Устройство декоративных ограждений для цветников |  | 1 м2 | 19,0495 |
| 21 | Демонтаж и устройство вновь ограждений деревянных |  | 1 м2 | 95,288 |
| 22 | Малые архитектурные формы |  |  |  |
| 22.1 | Вешала для сушки белья |  | 1 шт | 42,1148 |
| 22.2 | Вешала для ковров |  | 1 шт | 11,44380 |

Приложение № 8

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Порядок финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий, аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием

1.Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в рамках муниципальной программы, механизм контроля за их расходованием.

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
	3. Заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, муниципальной программы (далее - адресный перечень) в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
	4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составлять не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству в соответствии с результатами отбора дворовых территорий на основании утвержденных муниципальными правовыми актами порядков ежегодного отбора заявок от заинтересованных лиц.

5. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика,  администратора доходов бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (далее – администрация).

6. Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, открывает администрация в органах казначейства.

## 7. После утверждения общественной комиссией адресного перечня многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2024 годах, администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

8. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД,.

9. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

10. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

11. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.8 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

12. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» с момента их зачисления на лицевой счет администрации.

13. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

14. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

15. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

16. Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

17. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

18. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

19. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 9

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие должны быть представлены: отчет (справка) подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы (видеоматериалы), подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в производственный отдел администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

Приложение № 10

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории и территории общего пользования, включенных  в муниципальную программу  МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», включенных в муниципальную программу  «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 год»  (далее – Порядок).

2. В Порядке применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория многоквартирного дома –совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД.

2.2. Общественные территории – территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория)

2.3. Заинтересованные лица – представители органов местного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, в том числе собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Под дизайн – проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой или общественной территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн – проект). Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению на
соответствующей территории.

4. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» (далее - уполномоченный орган).

5. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий и территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территории.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

7.4. общественное обсуждение дизайн-проекта общественной территории;

7.4. утверждение дизайн-проектов общественной муниципальной комиссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган направляет дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

10. На основании решения общественной муниципальной комиссии дизайн-проект утверждается постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.

Приложение № 11

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |  |
| - Обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий |  |  |
|  |  | Размер 690х335х310 мм. Мощность 100 Вт. Пластиковый корпус, защитное стекло |
| - Установка скамеек |  |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| - Установка урн |  |  |
|  | - Урна металлическая - «Деревянный декор» Характеристики:; Высота - 665мм; Ширина - 420 мм; Объем: 10 л. |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

Приложение № 12

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

## Перечень

## дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий

## многоквартирных домов

- Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

- Установка бордюрных камней.

- Установка песочниц.

- Установка качелей.

- Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

- Освещение детских и спортивных площадок.

- Оборудование детской (игровой) площадки.

- Оборудование спортивной площадки.

- Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

- Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

- Обрезка деревьев и кустов.

- Уборка сухостойных деревьев.

- Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.

- Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

- Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

- Устройство площадок для выгула животных.

- Устройство велопарковок.

- Иные виды работ

Приложение № 13

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

1. ИП Красильникова Н.Д., магазин «Бристоль», г. Шенкурск ул. Ленина, 20;

2. ИП Петухов Е.А., магазин, г. Шенкурск ул. Ломоносова, 1А;

3. ИП Верещагин А.Б., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 40;

4. ИП Теремецкая Е.Г., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6;

5. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 14А;

6. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Шушкина, 1А;

7. ИП Денисов В.П., магазин, г. Шенкурск, ул. Красноармейская, 15А;

8. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 19Б;

9. ИП Заседателев Ю., магазин, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, 29;

10. ИП Львова Т., магазин, г. Шенкурск, ул. Ленина, 7;

11. ООО «Астероид», магазин Русалка, , г. Шенкурск, ул. Ленина, 17А;

12. ПО «Шенкурское», универмаг, г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.8;

13.. ИП Старостина Е.В., магазин «Одежда», г. Шенкурск, ул. Ленина, д.17;

14. ИП Новиков В.А., фотоцентр «Парус», г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.5А;

15. ИП Красильникова Н.Д., кафе «Шенкурский посад», г. Шенкурск, ул. Красноармейская, д.15;

16. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Чайка», г. Шенкурск, ул. Ленина, 42;

17. ИП Дунямалыев Ахмед иман Оглы, магазин «Ваганочка», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19А;

18. ИП Шпанова О.Э., магазин, г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 19;

19. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области,  филиал ФГУП «Почта  Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 22;

20. Березниковский почтамт, УФПС Архангельской области,  филиал ФГУП «Почта  Рссии», здание, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 10;

21. ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», г. Шенкурск, ул. Ломоносова, 6, 14А, 18;

22. ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», г. Шенкурск, ул. Мира, 33, ул. Красноармейская, 15;

23. ГБУ АО «Шенкурская райСББЖ», г. Шенкурск, ул.Ломоносова, д.44, ул. Х. Мурата, 21.

Приложение № 14

к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды

МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

1. г. Шенкурск, ул. Богового;

2. г. Шенкурск, ул. Володарского;

3. г. Шенкурск, ул. Гагарина;

4. г. Шенкурск, ул. Г. Иванова;

5. г. Шенкурск, ул. Карла Маркса;

6. г. Шенкурск, ул. Карла Либкнехта;

7. г. Шенкурск, ул. Кудрявцева;

8. г. Шенкурск, ул. Кузнецова;

9. г. Шенкурск, ул. Красноармейская;

10. г. Шенкурск, ул. Комсомольская;

11. г. Шенкурск, ул. Ленина;

12. г. Шенкурск, ул. Ломоносова;

13. г. Шенкурск, ул. Левачева;

14. г. Шенкурск, ул. Луначарского;

15. г. Шенкурск, ул. Мира;

16. г. Шенкурск, ул.Набережная;

17. г. Шенкурск, ул. Павла Глазачева;

18. г. Шенкурск, ул. П. Виноградова;

19. г. Шенкурск, ул. Пластинина;

20. г. Шенкурск, ул. Пролетарская;

21. г. Шенкурск, ул.Пионерская;

22. г. Шенкурск, ул. Октябрьская;

23. г. Шенкурск, ул. Семакова;

24. г. Шенкурск, ул. Садовая;

25. г. Шенкурск, ул.Урицкого;

26. г. Шенкурск, ул.Шукшина;

27. г. Шенкурск, ул. Хаджи Мурата;

28. г. Шенкурск, ул. 50 лет Октября;

29. г. Шенкурск, ул. кв. Энергетиков;

30. г. Шенкурск, пер. Лесной.