Администрация

Шенкурского муниципального района

**Архангельской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«­­­31» марта 2022 г. № 208р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013г. № 226–шп (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

3. Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава Шенкурского муниципального района О.И. Красникова**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Шенкурский муниципальный район»  Архангельской области  от «31» марта 2022 г. № 208р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»**

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 226-шп реализация подпрограмм не предусмотрена.

В 2021 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» (приведение освещения улично-дорожной сети г. Шенкурска в соответствие с ГОСТ, исполнение решения Виноградовского районного суда Архангельской области);

- плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями (проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»( проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);

- оплата электроэнергии за общедомовые нужды (содержание общего имущества МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);

- проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» (Подтверждение дебета и качества воды для обустройства нового водозаборного сооружения в целях водоснабжения г. Шенкурска);

- разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск (разработка ПСД на проведение работ по реконструкции системы водоснабжения г. Шенкурска. Описание состава работ: Инженерные изыскания; Основные технические решения; Проектная документация; Сметная документация; Рабочая документация).

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 4484,16877 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета ­– 850,333 тыс. рублей;

- средства бюджета МО «Шенкурское» – 3193,61345 тыс. рублей;

- средства бюджета МО «Шенкурский муниципальный район» – 440,22232 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы из областного бюджета осуществлялось в рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского поселения «Шенкурское» Шенкурского муниципального района Архангельской области на разработку проектно-сметной документации   
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения от 10 августа 2021 года № 2021-ЧВ-09.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Приведение освещения улично-дорожной сети г.Шенкурска в соответствие с ГОСТ | 1179,01493 | 1063,3956 | Отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание установок наружного освещения | - |
| 1.6. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | - | 1730,9 | 1237,94235 | Отсутствие документов на оплату. Оплата осуществляется по фактически начисленным взносам | - |
| 1.23. | Разработка проектно-сметной документации по объекту:»Реконструкция системы водоснабжения г.Шенкурск | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | - | 1269,25384 | 904,61 | В соответствии с заключенным долгосрочным контрактом выполнена часть работ и выплачена сумма по фактически выполненным работам | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 91балл.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет | | бюджет поселения | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1179,01493 | 1063,3956 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,01493 | 1063,3956 | 1063,3956 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1730,9 | 1237,94235 | 72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1730,9 | 1237,94235 | 1237,94235 |
| 1.14. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 14,0 | 4,80048 | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,80048 | 4,80048 |
| 1.22. Проведение оценки запасов питьевых подземных вод для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения, сопровождение оформления лицензий на право пользования недрами для основной и резервной скважин, проектирование новых скважин по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 191,00 | 191,00 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 | 191,0 | 0,0 | 0,0 | 191,0 |
| 1.23.Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения г. Шенкурск | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1269,25384 | 904,61 | 71 | 0,0 | 0,0 | 850,333 | 850,333 | 249,22232 | 0,0 | 169,69852 | 54,277 | 904,61 |
| Итого по муниципальной программе | | 4484,16877 | 3501,74843 | 78 | 0,0 | 0,0 | 850,333 | 850,333 | 440,22232 | 191,0 | 3193,61345 | 2460,41543 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» | | | | | | |
| 14. Количество отчетов с подсчетом запасов питьевых подземных вод с протоколом государственной экспертизы запасов подземных вод | Ед. | 1 | 1 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,83 | 30 | 25 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,78 | 20 | 16 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 91 балл  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |