УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

от « 23 » декабря  2021г. №    647 - па

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

МО «Шенкурский муниципальный район «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта,

капитального ремонта и содержания»

- В  паспорте муниципальной программы позицию «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | срок реализации муниципальной программы 2019 - 2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап |
| --- | --- | --- |

- В  паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - | общий объем финансирования муниципальной программы – 112 968,4783 тыс. рублей: 2019 год – 16 892,88073 тыс. рублей; 2020 год – 25 358,03011 тыс. рублей; 2021 год – 18 833,62951 тыс. рублей; 2022 год – 16 583,39658 тыс. рублей; 2023 год – 17 304,14288 тыс. рублей; 2024 год – 17 996,39849 тыс.рублей; в том числе: - средства областного бюджета – 21 054,70 тыс. рублей: 2019 год – 2 493,20 тыс. рублей; 2020 год – 4 258,00 тыс. рублей; 2021 год – 3 565,50 тыс. рублей; 2022 год – 3 500,00 тыс. рублей; 2023 год – 3 578,75 тыс. рублей; 2024 год – 3 659,25 тыс. рублей; - средства районного бюджета 91 913,7783 тыс. рублей: 2019 год – 14 399,68073 тыс. рублей; 2020 год – 21 100,03011 тыс. рублей; 2021 год – 15 268,12951 тыс. рублей; 2022 год – 13 083,39658 тыс. рублей; 2023 год – 13 725,39288 тыс. рублей; 2024 год – 14 337,14849 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

Приложение  1

к постановлению администрации

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

от « 23 » декабря  2021г. №  647- па

## «Приложение  № 1

к муниципальной  программе  МО «Шенкурский

муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения  за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовый 2018 год | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания | % | - | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения | % | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| 4. Доля выполнения рейсов на муниципальных маршрутах | % | - | - | - | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 |

Приложение  2

к постановлению администрации

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

от « 23» декабря  2021г. №  647 - па

## «Приложение  № 2

к муниципальной  программе  МО «Шенкурский

муниципальный район»  «Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог общего пользования

местного значения  за счет ремонта, капитального

ремонта и содержания»

#### ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

#### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования  местного значения  за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия | Связь с целевыми показателями и муниципальной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 1 | 11 |
| Цель - Улучшение транспортного обслуживания населения, сохранение и развитие автомобильных дорог пользования местного значения, находящихся на территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Задача - Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог для обеспечения безопасного, бесперебойного движения транспортных средств, сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонт искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 15 982,29072 | 6293,94473 | 1 194,18284 | 0,00 | 157,036 | 2 222,154 | 6 114,97315 | Ежегодные мероприятия по содержанию и текущему ремонту - 331,3 км. автомобильных дорог 2022 г. мероприятия по содержанию 16,6 км. автомобильных дорог 2024 г. Областное софинансирование дорожной деятельности в т.ч. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3659,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659,25 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 12 323,04072 | 6293,94473 | 1 194,18284 | 0,00 | 157,036 | 2 222,154 | 2 455,72315 |  |  |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 9 904,84538 | 2 186,20 | 2 214,600 | 3 438,92738 | 2065,118 | 0,00 | 0,00 | Ежегодные мероприятия по содержанию -234,1 км автомобильных дорог. 2022г.мероприятия по содержанию 217,5 км. автомобильных дорог | П.2 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 9 904,84538 | 2 186,20 | 2 214,600 | 3 438,92738 | 2065,118 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 18 539,11713 | 4 295,998 | 3 561,100 | 3151,43401 | 3 723,40426 | 3 807, 18086 | 0,00 | 2019-2021 гг. Укладка асфальтобетонной смести на дорожное полотно на участке ул.Шукшина, ул.Левачева г.Шенкурск. Выполнение работ по ремонту гравийных оснований дорожного полотна улично-дорожной сети г.Шенкурска(улГагарина,ул.50 лет Октября, ул.Пионерская). 2020г. - Укладка асфальтобетонной смеси на дорожное полотно по ул. Ленина, ул. Ломоносова, ул..К-Либкнехта | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 14 670,69797 | 1 246,600 | 3 383,000 | 2962,34797 | 3 500,00 | 3 578,75 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 868,41916 | 3 049,398 | 178,10 | 189,08604 | 223,40426 | 228,43086 | 0,00 |  |  |
| 4. Строительство моста через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 871,902 | 871,902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 6 132,89955 | 1 246,600 | 0,00 | 500,72255 | 4 385, 577 | 0,00 | 0,00 | 2019 г.Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на гравийное основание участка автомобильной дороги г.Шенкурск-д.Бобыкинская 2021г. Оказание услуг по ремонту гравийного основания дорожного полотна автомобильной дороги «Окружная дорога» | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1246,600 | 1 246,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 4 886,29955 | 0,00 | 0,00 | 500,72255 | 4 385, 577 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6.Паспортизация, проектирование автомобильной дороги- «Окружная». | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. Выполнение работ по технической инвентаризации на автомобильную дорогу «Окружная» - 4,780 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 34,403 | 34,403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Паспортизация, проектирование автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019г.Выполнение работ по паспортизации автомобильной дороги «Подъезд к г.Шенкурску от автомобильной дороги регионального значения» «Подъезд от автодороги М-8 «Холмогоры» в г.Шенкурск» 0,740 км. | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 12,000 | 12,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8. Разработка проектов содержания и обустройства автомобильных дорог, организации дорожного движения | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 99,990 | 99,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка КСОДД | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 99,990 | 99,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.Ремонт переезда через р.Кодима | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 2456,61016 | 1417,343 | 1 039,26716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по ремонту переезда с деревянным настилом через р.Кодима на 7 км. автодороги «Шахановка-Стрелка» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2456,61016 | 1417,343 | 1 039,26716 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 11 993,84802 | 152,00 | 3 099,25 | 1 898,553 | 2 279,62424 | 2 227,65504 | 2336,76574 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 11 993,84802 | 152,000 | 3 099,25 | 1 898,553 | 2 279,62424 | 2 227,65504 | 2336,76574 |  |  |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 8 414,963 | 110,00 | 2 000,00 | 1 343,103 | 1 615,86 | 1 673,000 | 1673,00 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 8 414,963 | 110,000 | 2 000,000 | 1 343,103 | 1 615,86 | 1 673,000 | 1673,00 |  |  |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 7 350,08889 | 97,500 | 1 750,000 | 1 168,10389 | 1 406,735 | 1 463,875 | 1463,875 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 7 350,08889 | 97,500 | 1 750,000 | 1 168,10389 | 1 406,735 | 1 463,875 | 1463,875 |  |  |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 4 402,19936 | 75,000 | 1 065,000 | 688,605 | 836,43812 | 843,57812 | 893,57812 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское» | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 4 402,19936 | 75,000 | 1 065,000 | 688,605 | 836,43812 | 843,57812 | 893,57812 |  |  |
| 14.Текущий ремонт участков автомобильной дороги местного значения «Рыбогорская-Ивановская», МО «Никольское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 998,27024 | 0,00 | 500,000 | 498,27024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по устранению нарушений требований к содержанию автомобильной дороги | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 998,27024 | 0,00 | 500,00 | 498,27024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15.Текущий ремонт мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км.автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо», МО «Ровдинское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 2 857,66711 | 0,00 | 2 857,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по устранению функционально-потребительских свойств мостового сооружения по решению Виноградовского районного суда. | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 2 857,66711 | 0,00 | 2 857,66711 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 16. Приобретение автобуса для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Шенкурского района | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 2375,000 | 0,00 | 2375,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация транспортного обслуживания населения в муниципальных сообщениях | П.4 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 875,000 | 0,00 | 875,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 1500,000 | 0,00 | 1500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Тарня, расположенного на 1 км автомобильной дороги местного значения «д.Рыбогорская – д.Ивановская» МО «Никольское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 3 603,963 | 0,00 | 3 603,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 3 603,963 | 0,00 | 3 603,963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18.Проектирование моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 567,65934 | 0,00 | 0,00 | 567,65934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 567,65934 | 0,00 | 0,00 | 567,65934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 60,000 | 60,000 | 0,00 | Выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 80,0 | 60,000 | 60,00 | 0,00 |  |  |
| 20.Строительство моста через р.Ледь, д.Журавлевская МО «Шеговарское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 5 006,69986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006, 69986 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5 006,69986 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006,69986 | 0,00 |  |  |
| 21.Обследование и испытание мостового сооружения через р.Суланда, расположенного на 1 км. автомобильной дороги местного значения «Подъезд к Плесо» МО «Ровдинское» после ремонта с составлением технического паспорта | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение экспертного обследования на предмет соответствия объемов выполненных работ и оформление паспорта сооружения | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22. Выполнение работ по текущему ремонту мостового сооружения через р.Ледь на автомобильной дороге общего пользования местного значения « Подъезд к д.Лопухинская» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 4 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23.Согласование с ТУ Росрыболовства | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24. Устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 123,60396 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 53,60396 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение транспортного сообщения через водный объект | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 123,60396 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 53,60396 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25. Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 641,6511 | 0,00 | 0,00 | 641,6511 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021 г.- -Установка дорожного ограждения - Замена водопропускных труб с удалением и восстановлением земляного полотна и дорожной одежды над трубами | П.1 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 603,15203 | 0,00 | 0,00 | 603,15203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 38,49907 | 0,00 | 0,00 | 38,49907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26. Выполнение работ по текущему ремонту мостовых сооружений | Администрация Шенкурского муниципального района | Итого | 5 514 ,20648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 ,20648 | Мероприятия по восстановлению функционально-потребительских свойств мостового сооружения | П.3 Перечня целевых показателей муниципальной программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 5 514 ,20648 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 514 ,20648 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 112968,4783 | 112 968,4783 | 16 892,88073 | 25 358,03011 | 18 833,62951 | 16 583,39658 | 17 304,14288 | 17 996,39849 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21 054,70 | 2 493,20 | 4 258,00 | 3 565,500 | 3500,00 | 3578,750 | 3 659,25 |  |  |
|  |  | муниципальный бюджет | 91 913,7783 | 14 399,68073 | 21 100,03011 | 15 268,12951 | 13 083,39658 | 13 725,39288 | 14 337,14849 |  |  |