|  | Утвержден распоряжением администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области от «26» января 2022 года № 40р |
| --- | --- |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»

на 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального Шенкурского муниципального района (отдел ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства)

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Пропаганда энергосберегающего поведения | Информирование муниципальных бюджетных учреждений о исполнении требований Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ | количество бюджетных учреждений | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1.2. Проведение энергомониторинга использования воды, тепловой и электрической энергии | # Ежеквартальное предоставление муниципальными бюджетными учреждениями Шенкурского района данных о потребленных энергоресурсах (теплоэнергии, электроэнергии, водоснабжении) в количественном и стоимостном выражении | количество бюджетных учреждений | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.4. Снятие, установка и проверка приборов учета тепловой энергии зданий администрации Шенкурского муниципального района | # Выполнение работ по снятию, установке, проверке приборов учета тепловой энергии зданий администрации Шенкурского муниципального района | Срок завершения |  |  | 3кв. |  |
| 1.5. Снятие, установка и проверка приборов учета тепловой энергии зданий МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | # Выполнение работ по снятию, установке, проверке приборов учета тепловой энергии зданий МБУК «Шенкурский районный краеведческий музей» | Срок завершения |  |  | 3 кв. |  |