СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по финансам и экономике

МО «Шенкурский муниципальный район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Лукошков

28.02.2018г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

на 2018 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (производственный отдел)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, мероприятий | Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия |
| 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приоров уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Оплата за потребленную электроэнергию | кВт | 36310 | 3710 | 46300 | 77000 |
| Количество обслуживаемых установок уличного освещение | единиц | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Приобретение и установка дополнительных уличных светильников. Приведение освещения улично-дорожной сети г.Шенкурска в соответствие с требованиями ГОСТ | единиц | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Доля оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска осветительными приборами | процент | 94 | 94 | 100 | 100 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Заключение контракта об оказании услуг по начислению, сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилого фонда  | срок заключения | до 30 января |  |  |  |
| Оплата за указанные услуги по сбору платы с нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда | срок завершения |  | 1апреля | 1 июля | 1 октября |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в МО «Шенкурское» | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество жилых помещений, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | единиц | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД на счет регионального оператора | срок завершения | 20 февраля20 марта | 20 апреля20 мая20 июня | 20 июля20 августа20 сентября | 20 октября20 ноября20 декабря |
| Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | процент | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 1.7. Ликвидация несанкционированных свалок | Объем вывезенного мусора с территории поселения | куб.м. | 0 | 140 | 420 | 420 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 1.13. Содержание свалки твердых бытовых отходов в г.Шенкурске | Объем захороненного мусора с территории поселения | куб.м. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 Приобретение материалов для ремонта много квартирных домов находящихся в собственности администрации МО «Шенкурский муниципальный район» | Количество отремонтированных многоквартирных домов  | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 |