Администрация

Шенкурского муниципального района

Архангельской области

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «­­­­­­­­02» марта 2022 г. № 140р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185–па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953–па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году высокой.

3. Отделу архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы администрации Шенкурского муниципального района Архангельской области продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального района Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**И.о. главы Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  Шенкурского муниципального района  Архангельской области  от «02» марта 2022 года № 140р |

**ОТЧЕТ**

**о реализации в 2021 году**

**муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

**"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»**

1. **Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

В 2021 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 12.10.2017г. № 953–па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

**Подпрограмма № 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Шенкурского района»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

**Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

– строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»);

– осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области;

– закупка и поставка технологического оборудования для строительства школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области.

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил 266471,89902 тыс. рублей, в том числе:

– федерального и областного бюджетов – 265303,90011 тыс. рублей;

– местного бюджета – 1167,99891 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы за счет средств федерального и областного бюджета осуществлялось на основании государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013–2025 годы)», с министерством строительства и архитектуры Архангельской области заключены соглашения от 26.02.2021 года № 04/2021, от 01.04.2021 года № 11658000-1-2020-002/1 о предоставлении субсидий из бюджета Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

**Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

**Подпрограмма № 4 «Градостроительное развитие Шенкурского района»**

В отчетном периоде реализация мероприятий подпрограммы не осуществлялась.

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2021 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района» за 2021 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185–па и составляет 99 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

"Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | муниципальный бюджет | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 2 «Строительство и капитальный ремонт объектов образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 265486,69902 | 263932,57099 | 99 | 122163,32820 | 122163,32820 | 143140,57191 | 141588,00946 | 182,79891 | 181,23333 | 0,0 | 0,0 | 263932,57099 |
| 2.3 Осуществление функций авторского надзора, проведение повторной государственной экспертизы, технологическое присоединение к объектам энергосетевого хозяйства, экологические изыскания по строительству общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы | 785,20 | 785,16154 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,20 | 785,16154 | 0,0 | 0,0 | 785,16154 |
| 2.4. Закупка и поставка технологического оборудования для строительства школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики | 200,0 | 200,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Итого по муниципальной программе | | 266471,89902 | 264917,73253 | 99 | 122163,32820 | 122163,32820 | 143140,57191 | 141588,00946 | 1167,99891 | 1166,39487 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района" | | | | | | |
| 1.Доля введенного индивидуального жилищного строительства | % | 1,6 | 2,3 | +1,3 | 145 |  |
| 3. Доля вновь введенных мест в муниципальных образовательных учреждениях | % | 0,13 | 0,13 | 0 | 100 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы

Шенкурского района»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Развитие жилищного строительства и объектов социальной сферы Шенкурского района»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,99 | 20 | 19 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 99 баллов  Эффективность реализации муниципальной программы **высокая.** | | | | | | |