АДМИНИСТРАЦИЯ

ШЕНКУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от «30» марта 2023 г. № 183-р

г. Шенкурск

**Об утверждении отчета о реализации в 2022 году**

 **муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 10 октября 2018 года № 679-па (далее – муниципальная программа).

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году неудовлетворительной.

 3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте Шенкурского муниципального округа Архангельской области [в](http://www.shenkursk-region.ru) информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

**Временно исполняющий полномочия главы**

**Шенкурского муниципального района А.А. Росляков**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрации Шенкурского муниципального округаАрхангельской областиот «30» марта 2023 г. № 183-р |

ОТЧЕТ

о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

**I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»**

 Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 10.10.2018 № 679-па, реализация подпрограмм не предусмотрена.

 В 2022 году в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 – обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

 – обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах;

 – ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское»;

 – ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения;

 – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское;

 – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское»;

 – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть – Паденьгское»;

 – содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское»;

 – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта;

 – устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга;

 – организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта;

– работы по оборудованию, содержанию и разборке конструктивных элементов ледовой пешеходной переправы;

– подготовка мостовых сооружений к паводку;

– разработка локальных сметных расчетов;

– удаление древесно-кустарниковой растительности вдоль обочин автомобильных дорог.

 Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил 19393305,87 рублей, в том числе:

 - средства областного бюджета – 4558957,30 рублей;

 - средства муниципального бюджета – 14834348,57 рублей.

 Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджету бюджету муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов от 25 апреля 2022 года № Т022-19в рамках подпрограммы «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.  | Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, рублей | 228615,51 | 0,00 | отсутствие фактических расходов | - |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | мероприятия по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние и выполнение работ в рамках содержания автомобильных дорог, рублей | 3723404,26 | 3293372,22 | отсутствие фактических расходов | - |
| 5.  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, рублей | 4325577,00 | 1500052,00 | в связи с увеличением стоимости локального сметного расчета принято решение частичного исполнения мероприятия в текущем году | - |
| 11.  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация Шенкурского муниципального района | мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Ровдинское», рублей | 1 615860,00 | 1447500,00 | отсутствие фактических расходов | - |
| 12.  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация Шенкурского муниципального района | мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское», рублей | 1 406735,00 | 948750,00 | отсутствие фактических расходов | - |
| 13.  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация Шенкурского муниципального района | мероприятия по содержанию автомобильных дорог в границах МО «Федорогорское», рублей | 836438,12 | 611250,00 | отсутствие фактических расходов | - |
| 19.  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация Шенкурского муниципального района | выполнение работ на соответствие объемов работ сметным показателям, актуальности сметных цен, правомерности применения норм и коэффициентов, рублей | 60000,00 | 0,00 | в связи с несвоевременностью предоставления локального сметного расчета  | - |
| 27.  | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Администрация Шенкурского муниципального района | количество выполненных рейсов в соответствии с соглашением , рублей | 1328957,30 | 1094047,20 | в связи с длительностью конкурсных процедур | - |

**II. Объемы финансирования и освоения средств**

**муниципальной программы**

 Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**III. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы**

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2022 года представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**IV. Расчет оценки**

**эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» за 2022 год произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шенкурского муниципального округа Архангельской области, утвержденным постановлением администрации Шенкурского муниципального округа Архангельской области от 22 декабря 2022 года № 6-па и составляет 68 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет  | внебюджетные источники |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | 228615,51 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228615,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах (Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно соглашений о передаче полномочий) | Администрация Шенкурского муниципального района | 2938094,44 | 2803594,44 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2938094,44 | 2803594,44 | 0,00 | 0,00 | 2803594,44 |
| 3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения МО «Шенкурское» | Администрация Шенкурского муниципального района | 3723404,26 | 3293372,22 | 88 | 0,00 | 0,00 | 3500000,00 | 3095769,88 | 223404,26 | 197602,34 | 0,00 | 0,00 | 3293372,22 |
| 5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Шенкурского муниципального района | 4325577,00 | 1500052,00 | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4325577,00 | 1500052,00 | 0,00 | 0,00 | 1500052,00 |
| 10.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Шеговарское», МО «Сюмское»  | Администрация Шенкурского муниципального района | 2 279624,24 | 2215375,00 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2279624,24 | 2215375,00 | 0,00 | 0,00 | 2215375,00 |
| 11. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Ровдинское» | Администрация Шенкурского муниципального района | 1 615860,00 | 1447500,00 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1615860,00 | 1447500,00 | 0,00 | 0,00 | 1447500,00 |
| 12. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Никольское», МО «Усть-Паденьгское» | Администрация Шенкурского муниципального района | 1 406735,00 | 948750,00 | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1406735,00 | 948750,00 | 0,00 | 0,00 | 948750,00 |
| 13. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Федорогорское» | Администрация Шенкурского муниципального района | 836438,12 | 611250,00 | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836438,12 | 611250,00 | 0,00 | 0,00 | 611250,00 |
| 19. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта | Администрация Шенкурского муниципального района | 60000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Устройство ледовой переправы ч/з р. Шереньга  | Администрация Шенкурского муниципального района | 70000,00 | 70000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 27. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта | Администрация Шенкурского муниципального района | 1328957,30 | 1094047,20 | 82 | 0,00 | 0,00 | 1058957,30 | 871773,13 | 270000,00 | 222274,07 | 0,00 | 0,00 | 1094047,20 |
| 28. Работы по оборудованию, содержанию и разборке конструктивных элементов ледовой пешеходной переправы | Администрация Шенкурского муниципального района | 20000,00 | 20000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 29.Подготовка мостовых сооружений к паводку | Администрация Шенкурского муниципального района | 60000,00 | 60000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| 30.Разработка локальных сметных расчетов | Администрация Шенкурского муниципального района | 50000,00 | 50000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
| 31. Удаление древесно-кустарниковой растительности вдоль обочин автомобильных дорог | Администрация Шенкурского муниципального района | 450000,00 | 633800,40 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 633800,40 | 0,00 | 0,00 | 633800,40 |
| Итого по муниципальной программе | 19 393305,87 | 14747741,26 | 76 | 0,00 | 0,00 | 4 558957,30 | 3967543,01 | 14 834348,57 | 10780198,25 | 0,00 | 0,00 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

по итогам 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» |
| 1. Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет содержания | % | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 2. Выполнение запланированных в рамках муниципальной программы объемов дорожных работ (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3.Доля восстановления функционально-потребительских свойств искусственных сооружений, находящихся на автомобильных общего пользования дорогах местного значения  | % | 0,8 | 0 | -0,8 | 0 | отсутствие запланированных мероприятий по текущему ремонту мостовых сооружений в текущем году |
| 5. Количество выполненных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах | ед. | 140 | 122 | -18 | 0 | в связи с длительностью конкурсных процедур |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий  | от 0 до 1 | 0,9 | 30 | 27 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе  | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,8 | 20 | 16 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 68 балловЭффективность реализации муниципальной программы **неудовлетворительная.** |