Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«27» марта 2020 года  № 216р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

муниципальной   программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  13.10.2018г. № 956-па (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году средней.

3.	Производственному отделу администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.Н.Тепляков

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «27» марта 2020 года № 216р |
| --- | --- |

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

В 2019 году в рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»   (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2017 года № 956-па осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

В  рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- 	благоустройство общественных территорий МО «Шенкурское» (пешеходного тротуара из брусчатки по лице К.Либкнехта и далее по ул. Ломоносова до здания почтампа и городского сквера 50-летия Победы между ул. Кудрявцева, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Красноармейская, устройство тротуара по из брусчатки. На сумму средств экономии, образовавшейся по итогам проведенных конкурсных процедур начаты работы по благоустройству территории участок пешеходной зоны улицы Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада «Ваганочка».;

-	проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «Шенкурское» (до 01 октября 2019 года в информационной системе ГИС ЖКХ актуализированы сведения о степени благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки);

-	актуализация сведений, размещенных на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий  муниципальной программы (сведения размещаются и актуализируются по мере необходимости);

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил  3787,01084  тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 3712,75573тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 74,25511тыс. рублей.

Участие в федеральных программах: государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области».

Все мероприятия подпрограммы выполнены в сроки, установленные  планом реализации муниципальной программы.

«Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы»

В рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	обустройство и содержание контейнерных площадок МО «Шенкурское»

(в 2019 году обустроено 29 мест (площадок) накопления ( в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, по следующим адресам:

| № п/п | Адрес установки |
| --- | --- |
| 1 | г.Шенкурск , кв.Энергетиков, д.3 |
| 2 | г.Шенкурск , ул. Карла Маркса, д. 3 Б |
| 3 | г.Шенкурск , ул. Карла Маркса, д.14 |
| 4 | г.Шенкурск , ул. Кузнецова , д.9 А |
| 5 | г.Шенкурск , ул.Кудрявцева, д. 14 А |
| 6 | г.Шенкурск , ул.Ломоносова, д. 2А |
| 7 | г.Шенкурск , ул. 50 лет Октября, д. 4, д.6, |
| 8 | г.Шенкурск , Пер.Лесной |
| 9 | г.Шенкурск , ул.Ломоносова, д. 14-А |
| 10 | г.Шенкурск , ул. Красноармейская д.17, стр.1 |
| 11 | г.Шенкурск , ул. Ломоносова д.15-15-а |
| 12 | г.Шенкурск , ул.Х-Мурата д.63 |
| 13 | г.Шенкурск , ул. Шукшина д.40 А |
| 14 | г.Шенкурск , ул. Гагарина д.14 |
| 15 | г.Шенкурск , ул. Комсомольская 2 Б |
| 16 | г.Шенкурск , ул. Богового д.10 |
| 17 | г.Шенкурск , ул. Карла Либкнехта д.2 |
| 18 | г.Шенкурск , ул. К-Либкнехта д.40-42 |
| 19 | г.Шенкурск , ул. Гагарина д.67 |
| 20 | г.Шенкурск , ул.Ломоносова д.70 |
| 21 | г.Шенкурск , ул. Пластинина (на въезде) |
| 22 | г.Шенкурск , в 0,1 км. по направлению на юго-восток от ул.К.Либкнехта д.50 (старое кладбище) |
| 23 | г.Шенкурск , в 0,5 км. по направлению на юго-восток от ул.К.Либкнехта д.50 (новое кладбище) |
| 24 | г.Шенкурск , ул. К.Либкнехта д.44-46 |
| 25 | г.Шенкурск , ул.Садовая д.7 |
| 26 | г.Шенкурск , ул.Семакова д.22-а |
| 27 | г.Шенкурск , ул.Урицкого д. 17, д.11,д.13 |
| 28 | г.Шенкурск , ул.Красноармейская д.27 |
| 29 | г.Шенкурск , ул.Мира д.33 |

-	проведение  акций и субботников экологического направления (в акциях и субботниках принимали участие обучающиеся школ городского и сельских поселений, волонтеры, активисты, организации и предприятия района, население);

-	организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами (информирование населения происходит посредством опубликования информации в районной газете «Важский край»);

-	организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи (за 2019 год проведено около 40 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры среди  учащихся школ поселений и города Шенкурска).

Объем финансирования подпрограммы в отчетном периоде составил  2807,5159 тыс. рублей, в том числе:

-	средства областного бюджета – 2047,9073 тыс. рублей;

-	средства муниципального бюджета – 759,6086 тыс. рублей.

Участие в федеральных программах: государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.8. | Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Выполнение работ по санитарной очистке контейнерных площадок | 300,0 | 0,0 | Мероприятие в 2019 году не реализовано, т.к. в результате проведенного конкурса на предоставление субсидии на реализацию указанного мероприятия, заявка муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» осталась неудовлетворенной, в виду наименьшего количества набранных баллов | Мероприятие будет реализовано 2020 году |
| 2.9. | Содержание мест (площадок) накопления (в том числе накопления твердых коммунальных отходов) МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | Выполнение работ по санитарной очистке контейнерных площадок | 837,8909 | 0,0 | Мероприятие не реализовано, в связи с поздним доведением лимитов | Мероприятие будет реализовано 2020 году |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценка

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет 80  баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2019 году

### муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

### «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объём финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет |  | Бюджет МО «Шенкурское» |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Благоустройство общественных территории МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 3787,01084 | 3787,01084 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3712,75573 | 3712,75573 | 74,25511 | 74,25511 | 0,0 | 0,0 | 3787,01084 |
| 1.4. Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обустройство и содержание контейнерных площадок МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1669,625 | 1669,625 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1335,7 | 1335,7 | 333,925 | 333,925 | 0,0 | 0,0 | 1669,625 |
| 2.2. Проведение акций и субботников экологического направления | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Организация постоянного информирования граждан о формировании новой системы обращения с отходами | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.Организация мероприятий по экологическому просвещению в школах: конкурсы, выставки поделок вторсырья, выпуски буклетов, презентации, уроки-репортажи | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 300,00 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. Содержание мест (площадок) накопления (в том числе накопления твердых коммунальных отходов) МО «Шенкурское» |  | 837,8909 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 712,2073 | 0,0 | 125,6836 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | 6594,52674 | 5456,63584 | 83 | 0,0 | 0,0 | 5760,66303 | 5048,45573 | 833,86371 | 408,18011 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы»

по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Приведенных в нормативное состояние дворовых территорий МКД | Ед. | 2 | 0 | -2 | 0 |  |
| 1.2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 3,2 | 0 | -3,2 | 0 |  |
| 1.3. Приведенных в нормативное состояние общественных территорий | Ед. | 1 | 2 | +1 | 200 |  |
| 1.4 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 1,0 | 28 | +27 | 280 |  |
| 1.5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Ед. | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 1.6. Доля проинвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества индивидуальных жилых домов | % | 3,2 | 3,2 | 0 | 100 |  |
| 1.7. Размещение сведений на официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 5 | 5 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Комплексное развитие в части решения вопросов охраны окружающей среды и безопасного обращения с отходами МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | Ед. | 29 | 29 | 0 | 100 |  |
| 2.2 Количество мероприятий, посвященных экологическому просвещению | Ед. | 20 | 20 | 0 | 100 |  |
| 2.3 Количество разработанных генеральных схем санитарной отчистки территории МО «Шенкурский муниципальный район» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018 – 2024 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурский муниципальный район»

«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2018 – 2024  годы»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчёта показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчётном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,5 | 30 | 15 |  |
| 2.Соответствие достигнутых в отчётном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утверждённым в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,98 | 50 | 49 |  |
| 3.Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчётном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объёму финансирования, запланированному муниципальной прогарммой | от 0 до 1 | 0,8 | 20 | 16 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 80 % Эффективность реализации муниципальной программы средняя. |  |  |  |  |  |  |