Архангельская область

Муниципальное образование

«Шенкурский муниципальный район»

Администрация муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«07»  апреля 2020 года  № 230р

г. Шенкурск

Об утверждении отчета о реализации в 2019 году

муниципальной   программы  МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па:

1.	Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2019 году муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское», утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от  14.10.2013г. № 226-шп (далее – муниципальная программа).

2.	Признать эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году неудовлетворительной.

3.	Отделу ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район», в связи с неудовлетворительной эффективностью муниципальной программы, пересмотреть и откорректировать наименования и значения планируемых целевых показателей по мероприятиям муниципальной программы.

4.	Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от «07» апреля 2020 года № 230р |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации в 2019 году

муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурское»

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 14.10.2013 года № 226-шп, подпрограммы не предусмотрены.

В  2019  году  в  рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

-	содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» (приведение освещения улично-дорожной сети г. Шенкурска в соответствие с ГОСТ, исполнение решения Виноградовского районного суда Архангельской области);

-	плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями (проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);

-	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Шенкурское»( проведение капитального ремонта МКД, имеющих долю собственности муниципального образования);

-	оплата электроэнергии  за общедомовые нужды (содержание общего имущества МКД,  имеющих долю собственности муниципального образования)

-	планировка территории временного складирования бытовых отходов МО «Шенкурское» (решение проблем образования и транспортировки отходов на территории поселения).

Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде составил  2808,6 тыс. рублей, в том числе:

-	средства бюджета МО «Шенкурское» – 2808,6тыс. рублей;

Участие в федеральных программах: не участвовали.

Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации муниципальной программы:

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации муниципальной программы | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | - | 1077,5 | 867,23755 | отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание установок наружного освещения | - |
| 1.6. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | - | 1480,1 | 1324,8462 | Отсутствие документов на оплату. Оплата осуществляется на основании актов выполненных работ | - |
| 1.14. | Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | - | 1,0 | 0,40753 | Отсутствие фактических расходов | - |

II. Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по итогам 2019 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

IV. Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» за 2019 год  произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 2016г. № 1185-па и составляет  66 баллов.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен в приложении № 3 к настоящему годовому отчету.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации в 2019 году

### муниципальной программы МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Объемы финансирования и освоения средств

муниципальной программы МО «Шенкурское»

### «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | муниципальный бюджет (бюджет поселения) |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. Содержание, ремонт, установка дополнительных приборов уличного освещения, техническое обслуживание установок уличного освещения, оплата электроэнергии за уличное освещение МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1077,5 | 867,23755 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1077,5 | 867,23755 | 0,0 | 0,0 | 867,23755 |
| 1.5. Плата за оказание услуг по сбору, взысканию и перечислению платы за пользование жилыми помещениями | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 100,0 | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 97,5 |
| 1.6. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1480,1 | 1324,8462 | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1480,1 | 1324,8462 | 0,0 | 0,0 | 1514,1 |
| 1.14. Оплата электроэнергии за общедомовые нужды | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 1,0 | 0,40753 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,40753 |
| 1.21. Планировка территории временного складирования бытовых отходов МО «Шенкурское» | Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» | 150,0 | 150,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2808,6 | 2439,99128 | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2808,6 | 2439,99128 | 0,0 | 0,0 | Х |

Приложение № 2

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

### «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

### повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

по итогам 2019 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Степень достижения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО «Шенкурское» «Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля многоквартирных домов, где проведен капитальный ремонт | процент | 22 | 22 | 0 | 100 | В соответствии с ЖК капитальный ремонт осуществляет НКО «Фонд капитального ремонта» за счет средств собственников жилых помещений |
| 2. Доля оснащенности улично-дорожной сети г.Шенкурска осветительными приборами | процент | 125 | 125 | 0 | 100 |  |
| 3. Доля снижения ветхих сетей водоснабжения г. Шенкурска | процент | 4 | 0 | -4 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |
| 4. Доля снижения ветхих сетей канализации г. Шенкурска | процент | 8 | 0 | -8 | 0 | недостаточность средств в муниципальном бюджете |

Приложение №3

к отчету о реализации в 2019 году

муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

МО «Шенкурское»

«Развитие жилищной, коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение экологической безопасности на территории МО «Шенкурское»

за 2019 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,8 | 30 | 24 |  |
| 2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в муниципальной программе | Среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей муниципальной программы | от 0 до 1 | 0,5 | 50 | 25 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,87 | 20 | 17 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 66% Эффективность реализации муниципальной программы неудовлетворительная. |  |  |  |  |  |  |